

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA


Zamawiający:
Województwo Kujawsko – Pomorskie
Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń
w którego imieniu działa
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz

zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego  o wartości zamówienia przekraczającej 221 000 euro

„Opracowanie dokumentacji projektowej dla Rozbudowy skrzyżowania drogi woj. nr 241 Tuchola – Sępólno Krajeńskie – Rogoźno (ul. Kościuszki) 
z ul. Odrodzenia i ul. Ks. Jerzego Popiełuszki w m. Sępólno Krajeńskie”

CPV 71.32.00.00 - 7 usługi inżynierskie w zakresie projektowania
Nr referencyjny nadany w sprawie przez Zamawiającego: ZDW.N4.361.19.2018
otwarcie ofert dnia: 20.08.2018r. godz. 10:00



Nie wnoszę uwag: 							Zatwierdzam: 

________________							________________
Sebastian Borowiak							Mirosław Kielnik
Z-ca Dyrektora ds. Technicznych                                               	          	Dyrektor Zarządu Dróg
										Wojewódzkich
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[bookmark: _Toc136762074][bookmark: _Toc473278818]
ROZDZIAŁ I
INFORMACJE OGÓLNE

Informacja o zamawiającym
Województwo Kujawsko – Pomorskie
Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń
NIP 9561969536
w imieniu którego działa 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz
tel. 52-37-05-717, faks 52-37-05-716
e-mail: zamowienia@zdw-bydgoszcz.pl 
strona internetowa:  http://bip.zdw-bydgoszcz.pl
godziny urzędowania: 7.00 - 15.00
[bookmark: _Toc473278819][bookmark: _Toc136762078]Informacja o osobach uprawnionych do porozumiewania się 
z wykonawcami 
[bookmark: _Toc473278820][bookmark: _Toc136762075]  Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami:
•	w sprawach przedmiotu zamówienia:
Ryszard Gilewski – Naczelnik Wydziału Planowania i Rozwoju Sieci Drogowej  
tel. 52 37-05-725
e-mail: r.gilewski@zdw-bydgoszcz.pl

•	w sprawach procedury przetargowej:
Anna Kominiak – Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych 
tel. 52 37-05-718  fax. 52 37-05-716
e-mail: a.kominiak@zdw-bydgoszcz.pl
 
Sylwia Pietrzak –  St. Referent Wydziału Zamówień Publicznych 
tel. 52 37-05-717  
e-mail: s.pietrzak@zdw-bydgoszcz.pl
[bookmark: _Toc473278821]
[bookmark: _Toc499539492][bookmark: _Toc506270478]INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO 
Z WYKONAWCAMI
1. W postępowaniu komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (tj. z dnia 12 lipca 2017 r. Dz.U. z 2017 r. poz. 1481), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej      (e-mail:zamowienia@zdw-bydgoszcz.pl) w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. 2017 r. poz. 1219), z uwzględnieniem wymogów dotyczących formy, ustanowionych poniżej.
Zamawiający wymaga niezwłocznego potwierdzenia przez Wykonawcę faktu otrzymania każdej informacji przekazanej w innej formie niż pisemna, a na żądanie Wykonawcy potwierdzi fakt otrzymania od niego informacji. 
W przypadku nie potwierdzenia ze strony wykonawcy odbioru przesłanych informacji (pomimo takiego żądania), Zamawiający uzna, że wiadomość dotarła do wykonawcy po wydrukowaniu prawidłowego raportu faksu o dostarczeniu informacji lub wydrukowaniu informacji 
o wysłaniu e-maila i braku informacji o odrzuceniu maila.
2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ kierując wniosek na adres: 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy,
ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz
tel. 52 37-05-717;  fax. 52 37-05-740,
     e-mail: zamowienia@zdw-bydgoszcz.pl

Zamawiający prosi o przekazywanie pytań również drogą elektroniczną (na adres zamowienia@zdw-bydgoszcz.pl ) w formie edytowalnej, w celu skrócenia czasu udzielania wyjaśnień.
3. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
4. W postępowaniu oświadczenia, składa się w formie pisemnej albo w postaci elektronicznej, z tym że JEDZ należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym (widocznym). Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.  
5. Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu JEDZ przez Wykonawcę, jest poczta elektroniczna. 
UWAGA! Złożenie JEDZ wraz z ofertą na nośniku danych (np. CD, pendrive) jest niedopuszczalne, nie stanowi bowiem jego złożenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 
      JEDZ należy przesłać na adres e-mail: jedzP@zdw-bydgoszcz.pl  
a) Zamawiający sugeruje przesyłanie oświadczenia JEDZ w formacie danych „.pdf”.  Zamawiający dopuszcza również następujący format przesyłanych danych 
w szczególności:  doc, .docx, .rtf,.xps, .odt.
b) Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny. Może korzystać 
z narzędzia ESPD lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego, w szczególności w jednym z ww. formatów.
c) Po stworzeniu lub wygenerowaniu przez Wykonawcę dokumentu elektronicznego JEDZ, Wykonawca podpisuje ww. dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym (WIDOCZNYM dla Zamawiającego po otwarciu pliku w Adobe Reader), wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie.[footnoteRef:1]  [1:  Ustawa z dnia 5 września 2016 r. – o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579)] 

d) Podpisany dokument elektroniczny JEDZ musi zostać zaszyfrowany, 
tj. opatrzony hasłem dostępowym. W tym celu wykonawca może posłużyć się narzędziami oferowanymi przez oprogramowanie, w którym przygotowuje dokument oświadczenia (np. Adobe Acrobat), lub skorzystać z dostępnych na rynku narzędzi na licencji open-source (np.: AES Crypt, 7-Zip). 
e) Wykonawca zamieszcza hasło dostępu do pliku JEDZ w treści swojej oferty w Formularzu oferty, składanej w formie pisemnej. Treść oferty może zawierać, jeśli to niezbędne, również inne informacje dla prawidłowego dostępu do dokumentu, w szczególności informacje o wykorzystanym programie szyfrującym lub procedurze odszyfrowania danych zawartych w JEDZ.  
f) Wykonawca przesyła Zamawiającemu podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym i zaszyfrowany JEDZ na wskazany powyżej adres poczty elektronicznej w taki sposób, aby dokument ten dotarł do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. W treści przesłanej wiadomości należy wskazać oznaczenie i nazwę postępowania, którego JEDZ dotyczy oraz nazwę Wykonawcy albo dowolne oznaczenie pozwalające na identyfikację Wykonawcy.
g) W tytule przesłanej wiadomości zaleca się podanie oddzielonych myślnikiem:
· znaku postępowania: ZDW.N4.361.19.2018,
· skróconej nazwy Wykonawcy/Lidera Konsorcjum,
h) W treści przesłanej wiadomości zaleca się podanie:
· znaku postępowania: ZDW.N4.361.19.2018,
· nazwy postępowania: Opracowanie dokumentacji projektowej dla Rozbudowy skrzyżowania drogi woj. nr 241 Tuchola – Sępólno Krajeńskie – Rogoźno (ul. Kościuszki) z ul. Odrodzenia i ul. Ks. Jerzego Popiełuszki w m. Sępólno Krajeńskie 
· nazwy Wykonawcy składającego ofertę,
· nazwy podmiotu/-ów, którego/-ych JEDZ dotyczy (Wykonawca, podmiot udostepniający zasoby Wykonawcy).

i) Wykonawca, przesyłając JEDZ, żąda potwierdzenia dostarczenia wiadomości zawierającej JEDZ.
j) Datą przesłania JEDZ będzie potwierdzenie dostarczenia wiadomości zawierającej JEDZ z serwera pocztowego Zamawiającego.
k) Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające przesłanie JEDZ przy użyciu poczty elektronicznej: 
· dostęp do sieci Internet oraz urządzenie umożliwiające obsługę poczty elektronicznej; 
· łączny rozmiar wiadomości z dokumentem JEDZ wraz z załącznikami przesyłanej przy użyciu poczty elektronicznej nie może przekraczać 20 MB.
l) Obowiązek złożenia JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym w sposób określony powyżej dotyczy również JEDZ składanego na wezwanie w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp; w takim przypadku Zamawiający nie wymaga szyfrowania tego dokumentu. 

6. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej, za wyjątkiem oświadczenia JEDZ, który należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
7. Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126), dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczące  podwykonawców, składane są w oryginale.
8. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczeń, o których mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
a. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwo, Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 
9. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub drogi elektronicznej uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu do ich wnoszenia – nie dotyczy dokumentów wymaganych 
w drodze uzupełnienia.
10. Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o których mowa powyżej w pkt 7 SIWZ, należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
11. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio: wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
12. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej. 
13. Poświadczenie za zgodność z oryginałem dokonywane w formie pisemnej powinno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem).
14. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu, innych niż oświadczeń, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
15. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
16. Wyjaśnienie treści SIWZ:
a. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
b. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania
wniosku. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
c. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał SIWZ bez ujawnienia źródeł zapytania oraz zamieszcza na stronie internetowej: http://bip.zdw-bydgoszcz.pl/ 
d. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszego SIWZ a treścią udzielanych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
e. Przed upływem terminu składania ofert, w uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę treści SIWZ zamawiający udostępnia na stronie internetowej http://bip.zdw-bydgoszcz.pl/.
f. Jeżeli w postępowaniu zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający zamieszcza ogłoszenie o dodatkowych informacjach, informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowanie do Biuletynu Zamówień Publicznych.
g. Pytania i odpowiedzi, zmiany SIWZ, informacje o terminie przedłużenia terminu składania ofert, informacje o odwołaniach dotyczących SIWZ i ogłoszenia zamieszczone zostaną na stronie  http://bip.zdw-bydgoszcz.pl.
17. Zamawiający nie przewiduje zebrania Wykonawców.
Tryb udzielenia zamówienia 
1. [bookmark: _Toc136762076]Postępowanie prowadzone będzie w trybie: przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 10 ust. 1 
w zw.  z art. 39, na podstawie  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. z dnia 20 lipca 2017 r. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późń. zm.) – zwana dalej „ustawa Pzp”, aktów wykonawczych do ustawy Pzp - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2016 r. (Dz. U. z 2016r. poz. 1126) w sprawie rodzajów  dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – zwaną dalej „SIWZ”.
2. Do udzielenia przedmiotu zamówienia publicznego stosuje się przepisy dotyczące usług.
3. Szacunkowa wartość zamówienia publicznego przekracza równowartości kwoty 221 000 euro.
4. Zamawiający, zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp, najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

[bookmark: _Toc136762080][bookmark: _Toc473278822]Podwykonawcy
1. [bookmark: _Toc136762082][bookmark: _Toc213040530][bookmark: _Toc136762083]Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców przy realizacji zamówienia.
2. W przypadku udziału podwykonawców przy realizacji zamówienia, Zamawiający wymaga wskazania w ofercie części zamówienia których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom (Wykonawca jest zobowiązany wskazać firmę/ firmy dot. podwykonawstwa jedynie w przypadku, gdy na etapie składania ofert są mu one znane) i podania firm (nazw) podwykonawców. W przypadku braku tej informacji, Zamawiający uzna, że Wykonawca sam zrealizuje zamówienie i nie będzie korzystał z podwykonawców przy jego realizacji. 
Dane dotyczące podwykonawstwa Wykonawca winien zawrzeć w Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamówienia (JEDZ).
Żądanie informacji w zakresie określonym w art. 36b ust. 1 pzp na etapie składania ofert → dotyczy tylko tego zakresu i podwykonawców, co do których wykonawca podjął decyzję o ich udziale w realizacji zamówienia. Tym samym jeżeli wykonawca nie wie czy będzie realizował zamówienie z udziałem podwykonawców albo nie wybrał podwykonawcy, któremu powierzy realizację tej części zamówienia, nie jest zobowiązany do wskazania tych informacji w ofercie
3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
4. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
5. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.
6. [bookmark: _Toc473278824]Jeżeli wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom niebędących podmiotem, na zasoby którego powołuje się wykonawca zarówno na etapie składania ofert  art. 25a ust. 5 Ustawy Pzp jak i na etapie realizacji art. 36 ba ust. 1 Ustawy Pzp, NIE SKŁADA Jednolitego dokumenty dotyczącego tych podwykonawców oraz dokumentów i oświadczeń wymienionych w Rozdziale V pkt. 3 ppkt 3-8 SIWZ.
[bookmark: _Toc499539495][bookmark: _Toc506270481]TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ
1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą,  zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
3. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania oferta ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłożenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.








[bookmark: _Toc499539497][bookmark: _Toc506270483]ROZDZIAŁ II
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I TERMIN WYKONANIA

0. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Nazwa zamówienia:
„Opracowanie dokumentacji projektowej dla Rozbudowy skrzyżowania drogi woj. Nr 241 Tuchola – Sępólno Krajeńskie – Rogoźno (ul. Kościuszki) z ul. Odrodzenia i ul. Ks. Jerzego Popiełuszki w m. Sępólno Krajeńskie”.
2. [bookmark: _Toc136762084]Opis przedmiotu zamówienia:
[bookmark: _Hlk501616532]
a) [bookmark: _Hlk485123073][bookmark: _Hlk510517895]Zamówienie obejmuje opracowanie przez wykonawcę dokumentacji projektowej dla rozbudowy na rondo skrzyżowania ul. Kościuszki (DW 241) – Odrodzenia – bł. Ks. Jerzego Popiełuszki w Sępólnie Krajeńskim, wraz ze skutecznym złożeniem wniosku o wydanie decyzji ZRID. 
Projekt należy wykonać w oparciu o będące w posiadaniu przez ZDW Bydgoszcz opracowanie koncepcji poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu ul. Kościuszki – Odrodzenia – 27 Stycznia w Sępólnie Krajeńskim, przy wykorzystaniu wariantu 1 koncepcji (budowy ronda). Zamawiający informuje, że udostępni Wykonawcy projektu przedmiotową koncepcję, w skład której wchodzi:

a. Opracowanie koncepcji poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.
b. Raport audytu BRD – stan istniejący.
c. Raport audytu BRD – koncepcje projektowe.

b) Składając ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się w razie zawarcia umowy na jej wykonanie do pełnienia nadzoru autorskiego nad realizacją robót wykonywanych w oparciu o opisaną niżej dokumentację projektową.  
c) Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do prezentacji postępów prac, w tym do zgłaszania ewentualnych problemów niezbędnych do rozstrzygnięcia przez Zamawiającego, co najmniej raz na miesiąc w okresie realizacji umowy. Przedstawiciele Zamawiającego mają prawo do zapoznania się z przebiegiem i postępem prac na każdym etapie realizacji zadania. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia na pierwszej radzie technicznej notatki z przeprowadzonej wizji w terenie z przedstawicielem Rejonu Dróg Wojewódzkich w Tucholi, ul. Przemysłowa 4.
d) Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa do występowania w jego imieniu 
z wnioskami o uzyskanie niezbędnych decyzji, pozwoleń, postanowień, uzgodnień, opinii 
i warunków, bez składania wniosku o ZRID, po wcześniejszym wystąpieniu Wykonawcy do Zamawiającego o ich udzielenie.
e) Przedmiotem zadania jest przygotowanie kompletnej dokumentacji projektowej, dla wszystkich wymaganych branż, w skład której wchodzą: projekt budowlany (PZT w wersji edytowalnej w formacie *.dgn), projekt wykonawczy, przedmiar robót, kosztorys inwestorski, kosztorys ofertowy - również w wersji edytowalnej .xls), specyfikacja techniczna wraz ze skutecznym złożeniem wniosku o uzyskanie decyzji ZRID. Poprzez skuteczne złożenie wniosku o wydanie decyzji ZRID należy rozumieć złożenie wniosku, który będzie skutkował wszczęciem postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ZRID.
W przypadku wymaganej ingerencji w tereny kolejowe, odpowiedni zakres mapy do celów projektowych należy pozyskać z właściwego ośrodka geodezyjnego PKP – dotyczy również zatwierdzenia podziałów nieruchomości.
Dla wszystkich działek objętych inwestycją należy pozyskać aktualne wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów. Dla wszystkich działek objętych inwestycją należy uzyskać zgody uprawniające do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane.
W ramach realizacji przedmiotu zamówienia należy uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach lub pisemne stanowisko organu władnego do jej wydania o braku konieczności jej uzyskania. 
W ramach realizacji przedmiotu zamówienia należy uzyskać również decyzję pozwolenie wodnoprawne lub pisemne stanowisko organu władnego do jej wydania o braku konieczności jej uzyskania dla inwestycji.
W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi również wykonanie i uzyskanie zatwierdzenia dla projektów stałej i czasowej organizacji ruchu wraz z opinią właściwego organu w zakresie szczegółowych rozwiązań geometrycznych. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729 z późn. zm.) dla przyjętej geometrii uzyskać opinie organu zarządzającego ruchem.
f) W ramach opracowania wykonać:
- Mapę do celów projektowych - opracować w postaci wektorowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego zgodnie z obowiązującymi przepisami. Nie dopuszcza się mapy jednostkowej w postaci rastrowej lub hybrydowej. Mapę do celów projektowych należy opracować w skali 1:500. Mapa powinna zawierać w swojej treści przebieg projektowanych i uzgodnionych przez właściwy PZUDP sieci uzbrojenia terenu lub informację o braku takich uzgodnień w zakresie objętym opracowaniem. Granice działek ewidencyjnych, wchodzących w zakres planowanej inwestycji, mają być przedstawione na mapie do celów projektowych na podstawie dokumentacji geodezyjnej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego po przeprowadzonej analizie, potwierdzającej zgodność tej dokumentacji z obowiązującymi standardami technicznymi. W przypadku braku takiej dokumentacji lub danych, które nie spełniają standardów technicznych, dane dotyczące przebiegu granic ewidencyjnych należy pozyskać w wyniku terenowych pomiarów geodezyjnych, poprzedzonych ustaleniem przebiegu tych granic na gruncie, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Sposób określenia przebiegu granic działek ewidencyjnych ma zostać opisany w legendzie mapy do celów projektowych. 
- projekt budowlany i wykonawczy wykonać w 4 egzemplarzach dla każdej z branż oddzielnie, jak również w zakresie gruntów, które nie należą do pasa drogowego dróg publicznych
- skutecznie złożyć wniosek o wydanie decyzji ZRID  dla inwestycji objętej dokumentacją projektową będącej przedmiotem zamówienia (wniosek o ZRID należy przekazać Zamawiającemu w wersji papierowej oraz edytowalnej w formacie *.doc lub *.docx); złożenie wniosku musi skutkować zawiadomieniem organu wydającego decyzję o wszczęciu postępowania administracyjnego,
- Projekt budowlany wykonać w 4 egzemplarzach w oryginale wraz z wersją elektroniczną na komputerowym nośniku informacji. 
- dokonać oceny podłoża gruntowego dla posadowienia projektowanych elementów w pasie drogowym,
- opracować projekty budowlane oraz wykonawcze,
- w przypadku konieczności przebudowy istniejącego uzbrojenia wykonać projekty branżowe, które będą elementem składowym projektu budowlanego i projektu wykonawczego,
- w ramach opracowania dokumentacji należy, m. in.: opracować projekt zagospodarowania terenu na mapie do celów projektowych, sporządzić szczegółowy opis techniczny, wykonać przekroje konstrukcyjne, wykonać szczegóły konstrukcyjne, sporządzić zestawienie zjazdów (po uprzedniej inwentaryzacji), wykonać dokumentacje branżowe na przebudowę infrastruktury podziemnej lub naziemnej w przypadku takiej potrzeby, wykonać profile podłużne dla DW oraz wszystkich wlotów skrzyżowań, sporządzić zestawienia masy profilowej i robót ziemnych, 
- pozyskać wyrysy i wypisy z ewidencji gruntów dla wszystkich działek objętych projektem, 
- w ramach opracowania projektowego przewidzieć rozwiązania zapewniające sprawne i skuteczne odwodnienie nawierzchni w pasie drogowym
- opracować projekty wykonawcze – 4 egzemplarze + wersja elektroniczna na komputerowym nośniku informacji z rozszerzeniem *.dgn, *dxf (część rysunkowa) oraz * PDF wszystkich branż oraz zbiory shape file z rozszerzeniem (shp, shx, dbf) z opisem warstw i atrybutów, przekazać na komputerowym nośniku informacji. Pliki rastrowe tworzące podkład do projektu tworzyć muszą ciąg drogi umieszczony w układzie geodezyjnym „2000” (EPSG 2177). Celem opracowania projektu wykonawczego jest uzyskanie niezbędnych danych dla potrzeb wykonania, odbioru i rozliczenia robót budowlanych. Podstawa dla opracowania projektu wykonawczego jest projekt budowlany. Projekt wykonawczy powinien zawierać rozszerzenia ww. opracowania o zagadnienia istotne z punktu widzenia wykonania robót. Dokumentacja w wersji elektronicznej winna być przystosowana do odczytu i edycji w środowisku GIS w oparciu o „Wytyczne do wykonania dokumentacji powykonawczej dla ułatwienia importu i aktualizacji Systemu Ewidencji w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy”.
- opracować projekty stałej organizacji ruchu i czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót oraz uzyskać dla nich zatwierdzenie Urzędu Marszałkowskiego wraz z zatwierdzeniem rozwiązań geometrycznych przyjętych w projekcie budowlanym i projekcie wykonawczym,
- uzyskać opinię Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim
- wykonać audyt BRD dla projektu.

g) Opracowanie materiałów wyjściowych do projektowania - warunki do projektowania:
•	rondo jednopasowe typu małego
•	średnica wyspy środkowej – DW = 10 m
•	szerokość pierścienia - 2,5 m
•	średnica zewnętrzna ronda – DZ = 26 m
•	szerokości wlotów – SW = 3,5 m
•	szerokości wylotów – SU = 4,0 m
• 	klasa drogi G
•	nośność nawierzchni 100kN/oś
•	wykonanie warstwy profilowej
•	wykonanie warstwy wiążącej
•	wykonanie warstwy ścieralnej
•	wykonanie podbudowy na podstawie wykonanych przez wykonawcę projektu badań geotechnicznych 
•	przebudowa i budowa zjazdów
•	przebudowa i budowa przepustów pod zjazdami
•	elementy BRD, wg potrzeb
•	kategoria ruchu wg wykonanych pomiarów
•	przebudowa istniejących przepustów
•	oznakowanie poziome i pionowe
•	uwzględnić potrzeby osób niepełnosprawnych (np. poprzez wykonanie ryflowanych elementów nawierzchni  tworzących system informacji dla osób niewidomych)
•	prace branżowe związane z realizacją przebudowy drogi (uwzględnić i rozwiązać kolizje branżowe związane z realizacja przebudowy drogi)	
•	stabilizacja trwała granic pasa drogowego oraz dodatkowo ustawienie słupków rozgraniczających z napisem „pas drogowy” co 50 m.
•	w dokumentacji projektowej uwzględnić powiązania z istniejącą siecią drogową oraz drogami dojazdowymi do pól i posesji, przy czym należy ograniczyć liczbę i częstość zjazdów poprzez sprawdzenie ich zasadności,  dokonać tego w uzgodnieniu z Zamawiającym i w zaopiniowaniu przez samorządy lokalne.
•	oświetlenie ronda

h) Ogólne wymagania dla Wykonawcy
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowań projektowych, w taki sposób aby założone cele projektu zostały osiągnięte zgodnie z umową.
2. Podstawowe obowiązki projektanta w zakresie odpowiedzialności zawodowej oraz wymagania dla projektowanych obiektów określa ustawa prawo budowlane oraz ustawa o samorządzie zawodowym.
3. Obiekt budowlany należy projektować zgodnie z przepisami, w tym techniczno budowlanymi (w tym z rozporządzeniami) oraz zasadami wiedzy technicznej. Obiekty budowlane należy projektować tak, aby zapewnić optymalną ekonomiczność budowy i eksploatacji. Obiekty budowlane należy projektować z zastosowaniem technologii robót i materiałów - kierując się zasadą projektowania optymalnych rozwiązań dla osiągnięcia założonych celów.
4. Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi opracowaniami projektowymi i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowień podczas wykonywania opracowań projektowych. 
5. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do projektów, sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem opracowań projektowych.
6. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe lub związane 
z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawcę pokryje Wykonawca.
7. Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia zmian i uzupełnień w dokumentacji projektowej w zakresie wynikającym z obowiązków nałożonych przez organ wydający decyzję ZRID – na każdym etapie postępowania administracyjnego.
8. Wykonawca w dniu podpisania umowy przedłoży harmonogram realizacji umowy z podaniem terminów realizacji poszczególnych etapów wraz z uzyskaniem wymaganych decyzji, pozwoleń, postanowień, uzgodnień, opinii i warunków. Jakakolwiek zmiana harmonogramu wymaga pisemnej zgody Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.
9. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu błędów projektowych skutkujących zwiększeniem kosztów robót budowlanych. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczeń z tego tytułu do wysokości 100% wartości poniesionych dodatkowych kosztów.
10. Wykonawca wraz z przekazaniem dokumentacji projektowej przedłoży również oświadczenia: 
· że dostarczony projekt wykonany jest zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi oraz, że zostaje wydany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.
· że dostarczony projekt jest wolny od jakichkolwiek wad fizycznych i od wad prawnych,
· o wzajemnej zgodności kosztorysu inwestorskiego, kosztorysu ofertowego, przedmiaru, specyfikacji technicznych i rozwiązań projektowych,
· o zgodności wersji elektronicznej dokumentacji z wersją papierową.
· o zgodności dokumentacji z decyzją środowiskową
11. Wykonawca oświadcza, że posiada prawa autorskie, prawa majątkowe oraz prawa zależne do utworów w rozumieniu ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych, które zostały wytworzone w trakcie realizacji przedmiotu umowy i w ramach wynagrodzenia:
- przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do utworów,
- zezwala Zamawiającemu na dokonanie opracowań i zmian utworów, na korzystanie z opracowań utworów oraz ich przeróbek oraz na rozporządzanie tymi opracowaniami wraz z przeróbkami, tj. udziela Zamawiającemu praw zależnych.
12. Wykonawca pozyska we własnym zakresie:
· materiały archiwalne będące w zasobach odpowiednich instytucji,
· warunki budowy, przebudowy, remontu wydane przez administratorów obiektów i urządzeń potrzebne do opracowań projektowych,
· wypisy i wyrysy z planów  zagospodarowania miejscowości w niezbędnym zakresie,
· niezbędne uzgodnienia i warunki branżowe oraz stosownych zarządców dróg
13. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość, rzetelność, zgodność z obowiązującymi przepisami, normami, wytycznymi i instrukcjami, nowoczesność i ekonomiczność zastosowanych rozwiązań technicznych. Przedmiot i wykonanie zamówienia winny spełniać wymagania stanowione treścią art. 20 ust 1, 2, 3 i 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 – Prawo budowlane (tj. z dnia 9 lutego, Dz. U z 2016, poz. 290). Wykonawca zobowiązany jest uzyskać pozytywne opinie i uzgodnienia odpowiednich instytucji.
14. Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia zmian i uzupełnień dokumentacji projektowej w zakresie wynikającym z obowiązków nałożonych przez organ wydający decyzję ZRID – na każdym etapie postępowania administracyjnego.
15. Wykonawca jest zobowiązany w okresie gwarancji do aktualizacji kosztorysów (ważność 6 miesięcy do dnia sporządzenia) aktualizacji wszelkich decyzji, pozwoleń, postanowień, uzgodnień, opinii i warunków. (w przypadku, gdy tracą ważność) na wezwanie Zamawiającego. Czas realizacji aktualizacji – dla kosztorysów 14 dni od dnia wezwania oraz 40 dni dla decyzji, pozwoleń, postanowień, uzgodnień, opinii i warunków od dnia wezwania.
16. W trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, realizowane na podstawie dokumentacji projektowej będącej przedmiotem niniejszego zamówienia, aż do wyłonienia wykonawcy robót budowlanych, Wykonawca będzie przygotowywał pisemne odpowiedzi na pytania i ewentualne zmiany dokumentacji projektowej, których konieczność będzie wynikała z zadawanych pytań i udzielanych odpowiedzi, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie dłuższym niż 3 dni od dnia przekazania pytania Wykonawcy.
17. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu błędów projektowych skutkujących zwiększeniem kosztów robót budowlanych. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczeń z tego tytułu do wysokości 100% wartości poniesionych dodatkowych kosztów.
18. Uaktualnienia projektów stałej i tymczasowej na czas realizacji robót organizacji ruchu w momencie realizacji dokumentacji przez Zamawiającego wykonawca zobowiązuje się do jego aktualizacji w ciągu 14 dni kalendarzowych (w okresie udzielonej gwarancji) od powiadomienia za pomocą poczty elektronicznej lub faxem również z potwierdzeniem odbioru otrzymania.
19. W przypadku braku materiałów geodezyjnych lub kartograficznych ustalić (bez rozgraniczenia) położenie znaków granicznych wszystkich działek przyległych do pasa drogowego. W/w prace wykonać dla pasa drogowego w zakresie niezbędnym do wykonania dokumentacji objętej przedmiotowym zamówieniem. Prace geodezyjne należy wykonać odpowiednio dla strony prawej lub lewej drogi wojewódzkiej, po której projektowana będzie droga rowerowa.
20. Wykonawca w dniu podpisania umowy przedstawi harmonogram realizacji umowy z podaniem terminów realizacji poszczególnych zadań wraz z uzyskaniem wymaganych decyzji, pozwoleń, postanowień, uzgodnień, opinii i warunków. Jakakolwiek zmiana harmonogramu wymaga pisemnej zgody Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy. Wykonawca projektu powinien podchodzić do projektowania w sposób zdyscyplinowany w dostosowaniu do ogólnego harmonogramu prac projektowych zaakceptowanego przez Zamawiającego. W razie potrzeby Wykonawca wystąpi do Zamawiającego z wnioskiem o zmianę harmonogramu, przedstawi swoją propozycje wraz z uzasadnieniem przyczyny zmian.
21. Wniosek o uzyskanie decyzji ZRID należy przygotować zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2031 ze zm.).
22. Dokumentacja projektowa nie może określać technologii robót, materiałów, maszyn i urządzeń w sposób utrudniający uczciwą konkurencję. Należy dążyć do opisu elementu minimalnymi parametrami i cechami, jakie ma posiadać i które są istotne z punktu widzenia funkcjonalności elementu. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się wskazanie w dokumentacji projektowej na znak towarowy, patent z uzasadnionych względów technologicznych, ekonomicznych, organizacyjnych, jeżeli obowiązek taki wynika z odrębnych przepisów. W takim przypadku powinien zostać zawarty dopisek o dopuszczeniu rozwiązań równoważnych.
23. W przypadku zmiany przepisów w trakcie przygotowywania dokumentacji, ale przed jej odbiorem, należy treść i zakres projektu dostosować do obowiązujących przepisów na dzień przekazania Zamawiającemu.
24. Dokumentację projektową należy odpowiednio skompletować w oddzielnych teczkach kartonowych z rączką z wykazem zawartości na każdej z teczek.
25. W przypadku niekompletności dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania dokumentacji uzupełniającej lub pokrycia w całości kosztów jej wykonania.
26. Przy opracowywaniu dokumentacji należy wprowadzić do dokumentacji obowiązujący kilometraż drogi wojewódzkiej uzyskany od Zamawiającego po wcześniejszym wystąpieniu Wykonawcy do Zamawiającego o jego udzielenie.
27. Za błędy projektowe w dokumentacji projektowej, której zakres jest określony w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tj. z dnia 10 maja 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1129) odpowiada Wykonawca
28. W przypadku stwierdzenia niezgodności wykonanej dokumentacji projektowej z założonymi wymaganiami oraz opisem przedmiotu zamówienia, dokumentacja projektowa zostanie zwrócona Wykonawcy, celem jej poprawienia, z wyznaczeniem terminu naniesienia poprawek. Koszty transportu dokumentacji ponosi jej Wykonawca.
29. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do prezentacji postępów prac, w tym do niezwłocznego zgłaszania ewentualnych problemów niezbędnych do rozstrzygnięcia przez Zamawiającego, co najmniej raz na miesiąc w okresie realizacji umowy (w formie zestawienia postępu prac i uzyskanych decyzji, pozwoleń, postanowień, uzgodnień, opinii i warunków – wraz z kompletem w/w uzgodnień/opinii/decyzji uzyskanych w danym okresie sprawozdawczym), przy czym przedstawiciele Zamawiającego mają prawo do zapoznania się z przebiegiem i postępem prac na każdym etapie realizacji zadania. 
30. Wykonawca będzie przesyłał do Zamawiającego kopie uzyskanych decyzji, pozwoleń, postanowień, uzgodnień, opinii i warunków w dniu kolejnym po ich uzyskaniu. 
31. Wszystkie decyzje/uzgodnienia/opinie, winny być w oryginałach załączone do egz. Nr1 PB. Na okładce tego egzemplarza należy umieścić napis w kolorze czerwonym „Egzemplarz zawiera oryginały uzgodnień”.
32. Wszystkie oryginalne dokumenty, które nie zostały zamieszczone w PB, winny być przekazane w oddzielnej teczce. W tej samej teczce powinny znaleźć się kserokopie dokumentów załączonych do PB potwierdzone „za zgodność” i opisem, iż oryginały znajdują się w PB. Dotyczy to zarówno samych pism jak i załączników graficznych. Teczka powinna zawierać tabelaryczny spis wszystkich dokumentów oraz daty ich ważności.
33. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu protokołu z przeprowadzonej, przed rozpoczęciem właściwych prac projektowych, wizji w terenie z przedstawicielem Rejonu Dróg Wojewódzkich w Tucholi. Nadto, należy wykonać inwentaryzację wszystkich nieruchomości (działek) podlegających podziałowi i wykupowi wraz z dokumentacją zdjęciową. Inwentaryzacja powinna zawierać protokoły indywidualne dla każdej nieruchomości wraz z dokładną lokalizacją istniejących zjazdów opisaną w sposób szczegółowy, poprzez wykonanie dokumentacji zdjęciowej oraz jednoznaczne wskazanej lokalizacji zjazdu, np. współrzędne GPS. Zestawienie zjazdów ma być wykonane w formie wydruków i plików PDF. Materiały mają zostać przekazane Zamawiającemu skompletowane w oddzielnych skoroszytach, dla każdej działki, opisane w sposób jednoznaczny – komplet skoroszytów umieścić w jednej teczce kartonowej z rączką, opatrzonej wykazem zawartości teczki. Archiwizacja wyżej opisanych materiałów na płytach CD powinna być wykonana w sposób łatwy do jednoznacznego zidentyfikowania dla każdej nieruchomości
34. Po przekazaniu dokumentacji zostanie ona zweryfikowana przez Zamawiającego w ciągu 14 dni roboczych, a następnie po stwierdzeniu, że dokumentacja została prawidłowo wykonana oraz złożona w ilości przewidzianej w opisie przedmiotu zamówienia, zostanie sporządzony protokół odbioru podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego wskazanego w umowie. Kopia protokołu zostanie przekazana Wykonawcy.
35. Protokół odbioru końcowego, podpisany przez upoważnionego przedstawiciela/przedstawicieli wskazanych w umowie, jest podstawą do wystawienia faktury za wykonaną dokumentację projektową.
36. W trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, realizowane na podstawie dokumentacji projektowej będącej przedmiotem niniejszego zamówienia, aż do wyłonienia wykonawcy robót budowlanych, Wykonawca będzie przygotowywał pisemne odpowiedzi na pytania i ewentualne zmiany dokumentacji projektowej, których konieczność będzie wynikała z zadawanych pytań i udzielanych odpowiedzi, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie dłuższym niż 3 dni od dnia przekazania pytania Wykonawcy.
37. Projektant zobowiązany jest do pełnienia nadzoru autorskiego , a koszt nadzoru zawarty jest w oferowanej cenie
		Nadzór autorski obejmuje następujące czynności:
a) podstawowe, określone wymogami prawa budowlanego tj. art. 20 ust. 1 pkt 3, 3a, 4, a w szczególności:
- stwierdzenia w toku wykonywania robót budowlanych zgodności ich realizacji z dokumentacja techniczną poprzez udział w radzie budowy /naradach technicznych, komisjach/ przynajmniej 1 raz w miesiącu,
- uzgodnienia możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej w odniesieniu do materiałów i konstrukcji oraz rozwiązań technicznych i technologicznych, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inżyniera kontraktu pełniącego funkcję inspektora nadzoru w terminie 14 dni od daty otrzymania takiego wniosku.
-  wyjaśnienia wątpliwości dotyczących dokumentacji projektowej i zawartych w niej rozwiązań oraz uzupełnienie szczegółów dokumentacji projektowej w terminie  wyznaczonym przez Zamawiającego nie dłuższym niż 14 dni.

Ponadto W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca jest zobowiązany do:
· czuwania w toku realizacji robót budowlanych nad zgodnością rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych z dokumentacją projektową,
· [bookmark: _GoBack]uzupełniania szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśniania Wykonawcy robót budowlanych wątpliwości powstałych w toku realizacji tych robót,
· udziału w naradach technicznych. Przyjmuje się około 4 pobyty Projektanta,
· współudział w wykonywaniu przez Wykonawcę robót budowlanych dokumentacji powykonawczej uwzględniającej wszystkie zmiany wprowadzone do dokumentacji projektowej w trakcie realizacji.

38. Opracowanie projektowe podlega następującym etapom odbioru: odbiorowi częściowemu i odbiorowi ostatecznemu.
39. Opracowania projektowe będące przedmiotem zamówienia, uznaje się za wykonane zgodnie z umową i wymaganiami Zamawiającego, jeżeli wszystkie elementy kontroli przez Zamawiającego dały wyniki pozytywne. Przedmiotowe opracowania projektowe podlegają odbiorowi częściowemu lub ostatecznemu.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 6 do ninijeszego SIWZ, który jest jego integralną i nieodzwoną jego częścią.

[bookmark: _Toc473278825]Termin wykonania zamówienia
1. [bookmark: _Toc136762092][bookmark: _Hlk499023069]Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany od dnia podpisania umowy do 15.12.2018r. 
2. Za wykonanie umowy uznaje się uzyskanie zawiadomienie organu wydającego decyzję ZRID o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ZRID.
3. Terminem wykonania przedmiotu zamówienia jest dzień w którym Zamawiający zatwierdzi dokumentację protokołem zdawczo - odbiorczym ostatecznym oraz uzyska skuteczne złożenie wniosku o wydanie decyzji ZRID.
4. Dokumentem potwierdzającym wykonanie dokumentacji jest protokół zdawczo - odbiorczy ostateczny wszystkich elementów będących zakresem opracowania podpisany przez Zamawiającego.
5. Zamawiający w ciągu 10 dni roboczych sprawdzi przekazane materiały i podpisze protokół zdawczo – odbiorczy ostateczny, który będzie podstawą do wystawienia faktury, a w razie stwierdzenia wad w przekazanej dokumentacji - po ich usunięciu. 








ROZDZIAŁ III
WYSOKOŚĆ I ZASADY WNIESIENIA WADIUM
[bookmark: _Toc473278827]
0. Wysokość wadium
1. [bookmark: _Toc56878480][bookmark: _Toc136762088][bookmark: _Toc473278828]Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: : 800,00 zł brutto (słownie: OSIEMSET złotych 00/100).
Forma wadium
1. [bookmark: _Termin_i_miejsce][bookmark: _Toc56878481][bookmark: _Toc136762089][bookmark: _Toc473278829]Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
a) 	pieniądzu wpłacone przelewem w rozumieniu prawa bankowego na konto Zamawiającego na rachunek wadiów prowadzony przez:
PKO BP S.A. nr rachunku: 16 1020 1475 0000 8302 0093 7482 z nazwą zadania (nr drogi, ulica, miejscowość), numerem sprawy.
Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na wskazany powyżej rachunek bankowy najpóźniej przed upływem terminu składania ofert.
Ze względu na ryzyko związane z czasem trwania okresu rozliczeń międzybankowych Zamawiający zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem
b) 	poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) 	gwarancjach bankowych,
d) 	gwarancjach ubezpieczeniowych ,
e) 	poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2018 r. poz. 110).
2. Pełna nazwa i adres Beneficjenta, na jaki należy wnieść wadium w formie innej aniżeli podana w punkcie 1 lit. a) niniejszego rozdziału:
Województwo Kujawsko – Pomorskie
Plac Teatralny 2
87-100 Toruń
w imieniu którego działa
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz
Termin i miejsce wniesienia wadium
1. [bookmark: _Toc473278830]Wadium należy wnieść przed upływem wyznaczonego terminu składania ofert.
2. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy Pzp. 
3. Wymagane jest załączenie do oferty oryginalnego dokumentu gwarancji poręczenia. Ww. dokument winien być dołączony do oferty w sposób umożliwiający jego zwrot zgodnie z ustawą Pzp.
4. Wadium wniesione w formie gwarancji/poręczenia powinno zawierać klauzulę o gwarantowaniu wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze pisemne żądanie. Tak wnoszone wadium powinno zabezpieczać złożoną ofertę na cały okres związania ofertą, poczynając od dnia składania ofert.
5. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt VI ust. 2 (poniżej).
6. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonaniu umowy. 
7. Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie (także na przedłużony okres związania ofertą), w wymaganej wysokości, dopuszczonej formie lub wniesione w sposób nieprawidłowy skutkuje odrzuceniem oferty zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp.
Zatrzymanie wadium
1. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 4
2. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o których mowa w art. 25a ust. 1 Ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 Ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
3. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) 	odmówił podsiania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
b) 	nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
c)	zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.  
4.	Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonaniu umowy. 









ROZDZIAŁ IV
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA
0. Warunki udziału w postępowaniu 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a) spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu; 
b) nie podlegają wykluczeniu z uwagi na okoliczności wskazane przepisem ustawy Pzp:
· art. 24 ust. 1
· art. 24 ust 5 pkt 1, 2, 4 i 8

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału 
w postępowaniu dotyczące:

1.1. Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, 
o ile wynika to z odrębnych przepisów: 
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań.
1.2. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań.
1.3. Zdolności technicznej lub zawodowej: 
1.3.1. W zakresie zdolności technicznej:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań.
1.3.2. W zakresie zdolności zawodowej:
1.3.2.1 Doświadczenie zawodowe
Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał, zamówienie/a odpowiadające swoim przedmiotem usługom będącym przedmiotem niniejszego zamówienia, tzn. wykonał:
- minimum jeden projekt wykonawczy lub projekt budowlano - wykonawczy dla budowy, przebudowy lub rozbudowy drogi klasy „Z” lub wyższej o wartości nie mniejszej niż: 45 000,00 zł brutto;
1.3.2.2 Kwalifikacje zawodowe osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia: 
Projektant o specjalności branży drogowej lub  inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w tej specjalności, który posiada doświadczenie i wykonał jako projektant branży drogowej dokumentację składającą się z projektu budowlano-wykonawczego lub wykonawczego dla budowy, przebudowy lub rozbudowy drogi klasy „Z” lub wyższej.

Ilekroć w opisie warunków udziału w postępowaniu jest mowa o uprawnieniach to w przypadku osób będących obywatelami krajów członkowskich Unii Europejskiej oznacza to decyzję w sprawie uznania wymaganych kwalifikacji do wykonywania w Rzeczpospolitej Polskiej samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia – zgodnie z właściwymi przepisami, w szczególności z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w krajach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U z 2016 r., poz. 65) oraz ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tj. z dnia 29 września 2016 r. Dz.U. z 2016 r. poz. 1725 ze zm.).

W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia (konsorcjum) warunki z pkt. 2) musi spełniać jeden z konsorcjantów.

2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, 
polegać na zasobach innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go 
z nimi stosunków prawnych.
3.1.	Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
3.2.	Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 ust. i  5 ustawy Pzp.
3.3.	W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty, do realizacji których te zdolności są wymagane.
3.4.	Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, na którego zdolnościach polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału 
w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
a)	zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
b)	zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt 1. SIWZ
3.5.	W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności:
a)   zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
a) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
b)  czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą.
3.6 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy 
w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, ponoszą solidarna odpowiedzialność za wykonanie umowy.
3.7 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz ust. 5 (w zakresie wskazanym w Ogłoszeniu), natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu winien spełniać Wykonawca lub Wykonawcy wspólnie. 

[bookmark: _Toc506270492]PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy Pzp.
2. Dodatkowo z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę (art. 24 ust. 5 ppkt 1, 2, 4 i 8):
1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie 
w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (tj. z dnia 23 sierpnia 2016 r. Dz.U. z 2016 r. poz. 1574 z późn. zmianami) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (tj. z dnia 7 grudnia 2016 r. Dz.U. z 2016 r. poz. 2171 z późn. zmianami);
2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
3) który z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał 
w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z Zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt. 1-4, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;
4) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek 
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać 
za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, 
o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne 
lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie 
w sprawie spłaty tych należności.
3. Wykluczenie wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp, stosowanym odpowiednio.
4. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 ustawy Pzp lub pkt II ppkt 2 może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Regulacji, o której mowa w zdaniu pierwszym nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę 
i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie powyższego pkt 4 SIWZ.
6. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
RODZIAŁ V
WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE WARUNKU UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA

1. Wykonawca na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w Rozdziale IV składa wraz z ofertą Jednolity Europejski Dokument Zamówienia zwany dalej Jednolitym dokumentem,
1) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia formularz Jednolitego dokumentu składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te powinny potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 
2) Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków polega na zasobach innych podmiotów składa także formularz Jednolitego dokumentu dotyczący tych podmiotów. Formularz Jednolitego dokumentu powinien być wypełniony w zakresie, w jakim Wykonawca korzysta z zasobów innego podmiotu.
3) Formularz Jednolitego dokumentu dotyczy zarówno sytuacji, gdy inny podmiot nie będzie podwykonawcą w trakcie realizacji zamówienia, jak i sytuacji, gdy takim podwykonawcą będzie.
Wykonawca składający Jednolity dokument wypełnia:
Część II – identyfikacja Wykonawcy,
Część III – przesłanki wykluczenia,
Część IV – warunki udziału w postępowaniu,
Część VI – podpisy.
2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.
3. Zamawiający, przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp., wg poniższego:
· W celu POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA przez Wykonawcę warunków udziału 
w postępowaniu:
	L.p.
	Warunek udziału w postępowaniu
	Dokument wymagany na potwierdzenie warunku

	7.1.1.

	W zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – wg opisu Rozdziału IV ppkt 1.1 SIWZ
	Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań.





	7.1.2
	W zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej – wg opisu Rozdziału IV ppkt 1.2 SIWZ
	Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań.


	7.1.3. 
	Zdolność zawodowa;
W zakresie zdolności zawodowej: Doświadczenie zawodowe – wg opisu Rozdziału IV ppkt 1.3.2.1 SIWZ
	Wykaz usług, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

	7.1.4.  
	Zdolność zawodowa;

W zakresie zdolności zawodowej: Kwalifikacje zawodowe – wg opisu pkt IV ppkt 1.3.2.2 SIWZ
	Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.  

	7.1.5.  
	Zdolność techniczna;
W zakresie zdolności technicznej Wykonawca winien dysponować sprzętem i środkami transportu wymienionymi w tabeli w punkcie IV ppkt 1.3.1 SIWZ
	Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań.




· W celu POTWIERDZENIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Wykonawcy 
z udziału w postępowaniu:
	L.p.
	Artykuł ustawy Pzp z dnia 29 stycznia 2004r.
	Paragraf Rozporządzenia Ministra Rozwoju 
z dnia 26 lipca 2016r.
	Dokument – opis

	7.2.1.
	art. 24 ust. 5 pkt. 1
	§ 5 pkt 4
	Odpis z właściwego rejestru lub 
z centralnej ewidencji i informacji 
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

	7.2.2.
	art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14, 21
	§ 5 pkt 1
	Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków 
o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu;

	
7.2.3.
	
art. 24 ust. 5 pkt. 8
	
§ 5 pkt 2
	Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu

	7.2.4
	art. 24 ust. 5 pkt. 8
	§ 5 pkt 3
	Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu

	7.2.5
	art. 24 ust. 1 pkt. 15
	§ 5 pkt 5
	Oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu 
z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności

	7.2.6
	art. 24 ust. 1 pkt. 22
	§ 5 pkt 6
	Oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne

	7.2.7
	art. 24 ust. 5 pkt. 8
	§ 5 pkt 9
	Oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716)

	7.2.8
	
art. 24 ust. 1 pkt. 23

	§ 5 pkt 10
	Oświadczenie wykonawcy 
o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji 
w postępowaniu, z zastrzeżeniem zapisów VI pkt. 4 SIWZ.

	7.2.9
	art. 24 ust. 5 pkt. 2 i 4
	Brak dokumentu w Rozporządzeniu



4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:
1)  pkt. 7.2.2.  / Rozdział V pkt 3a- składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 
2) pkt. 7.2.1., 7.2.3., 7.2.4. / Rozdział V pkt 3b-3d - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a)  nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
b)  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
5. Dokumenty, o których mowa w pkt 4 pkt. 1) i pkt. 2 b) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument o którym mowa w pkt 4 pkt. 2 a), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.
6. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 4., zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 5. stosuje się.
7. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 
8. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności o których mowa w V pkt 3 (tabele) i 4 ogłoszenia, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy, o ile są one aktualne. 
9. Jeżeli wykonawca powołuje się na oświadczenia lub dokumenty, będące w posiadaniu zamawiającego, potwierdzające okoliczności, o których mowa w V pkt 3 (tabele) i 4 ogłoszenia, zaleca się wskazanie w ofercie informacji dotyczących numeru i nazwy postępowania zamawiającego, w którym powyższe dokumenty zostały złożone (o ile dokumenty te są nadal aktualne).






















RODZIAŁ VI
SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY WRAZ 
Z OŚWIADCZENIAMI LUB DOKUMENTAMI

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Zmawiający nie dopuszcza składania ofert:
· Częściowych
· Wariantowych
3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności oraz podpisana poprzez czytelny podpis lub podpis z pieczątką imienną osoby upoważnionej/ osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy.
4. Wymaga się aby wszystkie strony oferty wraz z załącznikami były kolejno ponumerowane.   
5. Wymaga się aby wszystkie strony oferty wraz z załącznikami były złączone w sposób trwały z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w pkt 12; (zaleca się umieszczenie oferty 
w skoroszycie, do wpięcia). 
6. Wszelkie zmiany w treści oferty /poprawki, przekreślenia, dopiski/ powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem lub parafką osoby upoważnionej do reprezentowania firmy. W przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane. 
7. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę wyłącznie przed terminem składania ofert. Oświadczenia o wprowadzonych zmianach lub wycofaniu ofert powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenia powinny być opakowane tak jak oferta, a opakowanie powinno zawierać odpowiednio dodatkowe oznaczenie wyrazami ZMIANA lub WYCOFANIE.
8. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.), które Wykonawca pragnie zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa, winny być załączone w osobnym opakowaniu, w sposób umożliwiający łatwe od niej odłączenie i opatrzone napisem: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa – nie udostępniać”, z zachowaniem kolejności numerowania stron oferty. 
9. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ewentualnym zmianom przekazanym przez Zamawiającego jako wyjaśnienia 
i uzupełnienia do ogłoszenia. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty i załączników na formularzach sporządzonych przez Wykonawcę, pod warunkiem, że ich treść, a także opis kolumn i wierszy odpowiadać będą formularzom określonym przez Zamawiającego. 
10. Informację stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa zamieszczone w JEDZ muszą być składane elektronicznie oddzielnie na adres e-mail: jedzP@zdw-bydgoszcz.pl (zaszyfrowane i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym) i muszą zostać opatrzone napisem:   „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa” oraz  w treści przesłanej wiadomości należy wskazać oznaczenie i nazwę postępowania, którego JEDZ dotyczy tj.:
· Nr referencyjny: ZDW.N4.361.19.2018, 
· nazwa postępowania: Opracowanie dokumentacji projektowej dla Rozbudowy skrzyżowania drogi woj. Nr 241 Tuchola – Sępólno Krajeńskie – Rogoźno (ul. Kościuszki) z ul. Odrodzenia i ul. Ks. Jerzego Popiełuszki w m. Sępólno Krajeńskie
· nazwę Wykonawcy albo dowolne oznaczenie pozwalające na identyfikację Wykonawcy                                                                                                                                                                                   
11. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą:
1) Wypełniony i podpisany FORMULARZ OFERTY zawierający w szczególności cenę ofertową za przedmiot zamówienia oraz wykaz dotyczący podwykonawstwa wg załącznika nr 1 do SIWZ;
2) Wypełnioną i podpisaną  TABELĘ OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH wg załącznik nr 2 do SIWZ;
3) Oświadczenia lub dokumenty, o których mowa w rozdziale V pkt 1 SIWZ - 
w oryginale.
4) Podpisany załączniki nr 6 do SIWZ (Opisy Przedmiotu Zamówienia).
5) Podpisany załącznik nr 7 do SIWZ (RODO)
6) Pełnomocnictwo lub inne dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub notarialnie poświadczona kopia) oraz do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 poz. 570), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty.
7) Pełnomocnictwo w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii, do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, stosownie do art. 23 ust. 2 ustawy Pzp.
8) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tj. z dnia 24 lutego 2017 r. Dz.U. z 2017 r. poz. 570 z późn. zmianami), a wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty.
9) Zobowiązanie, o którym mowa w rozdziale IV, podrozdział I pkt 3 i 4 SIWZ w oryginale.
10) Dowód wniesienia wadium. Wadium wnoszone w postaci niepieniężnej należy złożyć w oryginalnym egzemplarzu bezpośrednio do oferty. Zaleca się zamieścić dokument wadialny w taki sposób aby jego zwrot przez Zamawiającego nie naruszył integralności oferty i dołączonych oświadczeń wraz z dokumentami (np. umieszczony w oprawie foliowej), co pozwoli na swobodne oddzielenie wadium od reszty dokumentów.
11) Inne dokumenty: BRAK

12. Formularz ofertowy musi być zgodny w treści z załączonym do ogłoszenia wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia. W przypadku zastosowania przez 
Wykonawcę własnego formularza ofertowego Zamawiający wymaga aby zawierał on wszystkie informacje zawarte w formularzu stanowiącym załącznik  nr 1 do ogłoszenia. Oferta musi być podpisana w sposób umożliwiający identyfikację osoby podpisującej, podpis lub podpisy muszą być czytelne lub opatrzone pieczęciami imiennymi.
13. Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem oraz złożeniem oferty ponosi Wykonawca, niezależnie od wyniku postępowania.
14. Wykonawca zamieszcza ofertę wraz z załącznikami w zamkniętej kopercie oznaczonej nazwą i adresem wykonawcy i zamawiającego, opisaną w następujący sposób: 

	...........................................
Nazwa i adres wykonawcy						Zarząd  Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
								ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz
								Sprawa nr ZDW.N4.361.19.2018
Opracowanie dokumentacji projektowej dla Rozbudowy skrzyżowania drogi woj. Nr 241 Tuchola – Sępólno Krajeńskie – Rogoźno (ul. Kościuszki) z ul. Odrodzenia i ul. Ks. Jerzego Popiełuszki w m. Sępólno Krajeńskie
Nie otwierać przed 20.08.2018r.  przed godz. 10:00



Niewłaściwe oznaczenie koperty zawierającej ofertę spowoduje odrzucenie oferty,  jeżeli braki lub błędy w tym zakresie uniemożliwiają prawidłowe otwarcie oferty. 

15. [bookmark: _Hlk510694999]Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę poprzez złożenie pisemnego powiadomienia przed upływem wyznaczonego terminu składania ofert.
16. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian do oferty winno zostać złożone w sposób i formie przewidzianych w SIWZ dla złożenia oferty, z zastrzeżeniem, że koperta zewnętrzna będzie zawierała dodatkowe oznaczenie „ZMIANA”.
17. Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia podpisanego przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. 

RODZIAŁ VII
OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

1. Za cenę oferty uważać się będzie cenę brutto podaną na Formularzu Oferty – załącznik nr 1 do SIWZ, obliczona w oparciu o Tabelę Opracowań Projektowych – załączniki nr 2 do SIWZ.
Cena jest to wartość wyrażona w pieniądzu w walucie PLN wraz z podatkiem VAT 
w wysokości 23%  Każdy Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić.
2. Cena oferty będzie ceną ryczałtową. Podziały działek wykonane w ramach projektu rozliczane będą kosztorysowo.
Ceny jednostkowe oraz stawki określone przez Wykonawcę w ofercie nie będą podlegały zmianom w toku realizacji przedmiotu zamówienia. Na cenę oferty składa się całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia  w tym również  wszystkie koszty związane z uzyskaniem przez Wykonawcę przychodu z tytułu wykonania niniejszego przedmiotu zamówienia oraz pełnienie nadzoru autorskiego.
3. Cena winna być wyrażona w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (tj. z dokładnością do 1 grosza), przy czym Zamawiający przypomina, że obowiązujące matematyczne zasady zaokrąglania są następujące: 
a) w sytuacji, kiedy na trzecim miejscu po przecinku jest cyfra „5” lub wyższa, wówczas wartość ulega zaokrągleniu „w górę” (to znaczy, że: np. wartość 0,155 musi zostać zaokrąglona do 0,16); 
b) w sytuacji, kiedy na trzecim miejscu po przecinku jest cyfra „4” lub niższa, wówczas wartość ulega zaokrągleniu „w dół” (to znaczy, że: np. wartość 0,154 musi zostać zaokrąglona do 0,15);
Wykonawcy przy dokonywaniu wszelkich obliczeń muszą przestrzegać powyższych zasad zaokrąglania. W razie pomyłki w tym zakresie Zamawiający dokona poprawek zgodnie 
z wyżej przedstawionymi zasadami.
4. Ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę w ofercie nie będą podlegały waloryzacji.
5. W przypadku złożenia oferty, dla której powstanie obowiązek podatkowy Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu dokonania oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej ceny podatek od towarów i usług, który miałby zapłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.





RODZIAŁ VIII
INFORMACJE O MIEJSCU, TERMINIE SKŁADANIA I
OTWARCIA OFERT
0. Miejsce i termin składania ofert
1. [bookmark: _Toc56878492][bookmark: _Toc136762102][bookmark: _Toc473278839]Oferty należy składać w: 
Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, 
ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz, sekretariat,
z zastrzeżeniem, iż oświadczenie JEDZ (zaszyfrowane i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym) należy przesłać na adres poczty e-mail: jedzP@zdw-bydgoszcz.pl  
2. Termin składania ofert upływa dnia 20.08.2018r. o godz.: 09:45.
3. W zakresie JEDZ decydująca jest data i godzina potwierdzenia dostarczenia wiadomości zawierającej JEDZ z serwera pocztowego Zamawiającego
4. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym w pkt. 2. zostaną                        niezwłocznie zwrócone Wykonawcy.
Miejsce i termin otwarcia ofert
1. [bookmark: _Toc56878493][bookmark: _Toc136762103]Zamawiający otworzy oferty jawnie w obecności wykonawców, którzy zechcą przybyć 
w  dniu 20.08.2018r. o godz.: 10:00 do siedziby Zamawiającego w Sali nr 17, z zastrzeżeniem że oświadczenie JEDZ zostanie odszyfrowane po otwarciu ofert w pokoju nr 14.
2. Otwarcie ofert jest jawne.
3. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu do ich otwarcia.
4. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, 
z tym że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia.
5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert  zamawiający poda kwotę, jaką zamierza  przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
6. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
7. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące:
a) 	kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 
b) 	firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 
c) 	ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach.
8. Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach zaistnienia wobec niej przesłanek określonych w  art. 89 ust 1 ustawy Pzp.
TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ
1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, 
z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą,  zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
3. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania oferta ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

RODZIAŁ IX
KRYTERIA I ZASADY OCENY OFERT
0. Tryb oceny ofert
[bookmark: _Kryteria_wyboru_najkorzystniejszej][bookmark: _Toc136762108][bookmark: _Toc473278842]Zamawiający poprawi w ofercie:
0. oczywiste omyłki pisarskie,
0. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
0. inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
Oferta Wykonawcy, który w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w pkt c), będzie podlegała odrzuceniu.
Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty
1. [bookmark: _Zasady_oceny_ofert][bookmark: _Toc136762109]Przy wyborze oferty w każdej części postępowania oddzielnie, Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
	Nr:
	Nazwa kryterium:
	Waga:

	1
	Cena  (Pc)
	60%

	2
	Doświadczenie zawodowe projektanta drogowego (Pd)
	40%



[bookmark: _Toc473278843]Zasady oceny ofert według ustalonych kryteriów
1. Ocena ofert w każdej części dokonywana będzie wg niżej wskazanych wzorów:
	Nr kryterium
	Wzór:

	1
	
Pc = (Cena oferty najtańszej /Cena oferty ocenianej) x 60 pkt


	Kryterium cena będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto, podanej przez Wykonawcę w Formularzu oferty. Zamawiający ofercie o najniższej cenie przyzna 60 punktów, a każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza. 

	
2

	
Pd = Doświadczenie zawodowe projektanta drogowego (max. 40 pkt)


	[bookmark: _Hlk499019256]Kryterium „Doświadczenie zawodowe projektanta drogowego” będzie rozpatrywane na podstawie ilości zadeklarowanej w formularzu oferty wykonanych projektów wykonawczych lub budowlano - wykonawczych dla budowy, przebudowy lub rozbudowy drogi klasy „Z” lub wyższej.

Jeżeli Wykonawca wykaże, że osoba wskazana do pełnienia funkcji Projektanta drogowego posiada doświadczenie i wykonała na stanowisku projektanta drogowego (Zamawiający nie będzie brał pod uwagę funkcji głównego projektanta lub sprawdzającego) projektów wykonawczych lub budowlano - wykonawczych dla budowy, przebudowy lub rozbudowy drogi klasy „Z” lub wyższej.
a) na jednym lub dwóch zadaniach – otrzyma 0 pkt. 
b) na trzech zadaniach – otrzyma 20 pkt.
c) na czterech lub więcej zadaniach – otrzyma 40 pkt.

W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 40 punktów.


2. Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która zgodnie z powyższymi kryteriami oceny ofert uzyska najwyższą sumę punktów Pc + Pd spośród ofert nie podlegających odrzuceniu i spełni wszystkie postawione w SIWZ warunki.
3. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawi taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną.
4. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

RODZIAŁ X
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na sumę stanowiąca 
10 % zaoferowanej ceny w:
a) pieniądzu w formie wpłaty przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego 
(z tytułem „ZABEZPIECZENIE”, na nr konta jak w przypadku przelewu wadialnego),,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo
	kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
c) gwarancji bankowej,
d) gwarancji ubezpieczeniowej,
e) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2
	ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 	Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. 2014.1804).
Zamawiający informuje, że przyjmowane będą m.in. formami dopuszczonymi 
w ustawie Pzp - gwarancje nieprzenośne, bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne 
na pierwsze żądanie Zamawiającego. 
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócone Wykonawcy 
w terminie i wysokościach jak niżej: 
a) 70% wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia 
i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.
b) 30% wysokości zabezpieczenia w terminie nie później niż  w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

3. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia  zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.
4. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
5. Wypłata, o której mowa w pkt. 4 następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.
6. Gwarancja nie może zawierać żadnych klauzul obciążających Zamawiającego (beneficjenta). 
7. 	Oryginał gwarancji musi być przekazany Zamawiającemu przed podpisaniem Umowy i uwzględniać zapisy wynikające z pkt. 5 i 6.
8.	Zgłoszenie się Wykonawcy w wyznaczonym terminie do podpisania umowy z gwarancją nie spełniającą ww. warunków jest jednoznaczne z nie złożeniem w wymaganym terminie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Skutkiem tego będzie nie podpisanie umowy i przepadek wadium zgodnie z art. 46 ust. 5 p.2) Ustawy Pzp.

RODZIAŁ XI
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
1. Szczegółowe warunki, na których Zamawiający zawrze umowę w sprawie udzielenia zamówienia publicznego określone zostały w Istotnych postanowieniach umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ. 
2. W wyniku niniejszego postępowania zostanie zawarta umowa pomiędzy Wykonawcą 
a Zamawiającym. 
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian treści zawartej umowy. Warunki zmiany umowy, szczegółowo określono w Istotnych postanowieniach umowy.

RODZIAŁ XII
POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Wykonawcom, a także innym osobom, których interes w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku, oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługuje prawo do wniesienia środków ochrony prawnej na zasadach określonych w Dziale VI ustawy Pzp.
Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

RODZIAŁ XIII
INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE NALEŻY DOPEŁNIĆ PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 

I. INFORMACJE OGÓLNE
2.      Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:
a) 	wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
b)  	wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,
c) 	wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, 
a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy Pzp, braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, 
	– podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
3. Zamawiający udostępni informacje, o których mowa w pkt 1) powyżej, na stronie internetowej.
4. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

II. WARUNKI ZAWARCIA UMOWY
1. Umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia w wyborze najkorzystniejszej oferty, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;
2. Zamawiający może zawrzeć umowę w terminie krótszym niż termin podany w ppkt 1 niniejszego punktu, jeżeli w postępowaniu została złożona tylko jedna oferta;
3. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego (ODRĘBNYM PISMEM) dostarczy:
· harmonogram rzeczowy usług w terminie nie późniejszym niż dzień podpisania umowy
· zabezpieczenie należytego wykonania umowy zgodnie z zapisami Rozdziału X SIWZ. W przypadku składania gwarancji z kraju innego niż Polska należy tą gwarancję złożyć przetłumaczoną przez tłumacza przysięgłego.
4. W przypadku, gdy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawca przed podpisaniem umowy na wezwanie Zamawiającego przedłoży umowę regulującą współpracę Wykonawców, w której m.in. zostanie określony pełnomocnik uprawniony do kontaktów z Zamawiającym oraz do wystawiania dokumentów związanych z płatnościami.
5. O terminie złożenia dokumentu, o którym mowa w pkt 4. Zamawiający powiadomi Wykonawcę odrębnym pismem.
6. Dwukrotne nieusprawiedliwione przez Wykonawcę niestawienie się w wyznaczonym terminie do podpisania umowy uznaje się za odstąpienie od zawarcia umowy, co upoważnia Zamawiającego do przeprowadzenia procedury zgodnie z art. 94 ust. 3 ustawy Pzp.

RODZIAŁ XIV
WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W ZWIĄZKU z art. 29 ust. 3a USTAWY PZP:

Zamawiający nie określa żadnych wymagań dotyczących zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie projektowania. Zgodnie z art. 12 ustawy Prawo budowlane działalność obejmującą projektowanie, sprawdzanie projektów architektoniczno-budowlanych może wykonywać osoba pełniąca samodzielną funkcję techniczną w budownictwie. Samodzielną funkcję techniczną 
w budownictwie mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające „uprawnienia budowlane”. Uprawnienia budowlane przyznawane są imiennie. 

RODZIAŁ XV
INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT. 6  

Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje udzielanie zamówienia, jednakże w wysokości nie większej niż 20% wartości zamówienia podstawowego i polegającego na powtórzeniu podobnych usług i będzie zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości. Zamówienie zostanie udzielone w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług.

[bookmark: _Toc499539517][bookmark: _Toc506270504]Zamówienie polega na powtórzeniu podobnych usług w zakresie: 
· kompletnej dokumentacji projektowej, dla wszystkich wymaganych branż, w skład której wchodzą: projekt budowlany (PZT w wersji edytowalnej w formacie *.dgn), projekt wykonawczy, przedmiar robót, kosztorys inwestorski, kosztorys ofertowy - również w wersji edytowalnej .xls), specyfikacja techniczna wraz ze skutecznym złożeniem wniosku o uzyskanie decyzji ZRID.;
· Uzyskania pozwolenia wodno-prawne lub stanowisko właściwego organu o braku konieczności jego uzyskania;
· pozyskanie aktualnych wpisów i wyrysów ewidencji gruntów dla wszystkich działek (oraz uzyskanie zgód uprawniających do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane);
· uzyskania decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 
( w przypadku konieczności wykonania zamówienie obejmuje sporządzenie KIP, Raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko) lub pisemne stanowisko organu władnego do jej wydania o braku konieczności jej uzyskania;
· Wykonanie projektów podziału nieruchomościami – dla każdej działki oddzielnie;
· Sporządzenie dokumentacji przetargowej wraz z kosztorysem ofertowym;
· Opracowanie projektów: stałej i czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót;
RODZIAŁ XVI
INFORMACJA O OBOWIĄZKU OSOBISTEGO WYKONANIA PRZEZ WYKONAWCĘ KLUCZOWYCH CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy, w takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom.
RODZIAŁ XVII
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
I. KLAUZULA INFORMACYJNA ZWIĄZANA Z WPROWADZENIEM ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 Z DNIA 27 KWIETNIA 2016 R. W SPRAWIE OCHRONY OSÓB FIZYCZNYCH W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH I W SPRAWIE SWOBODNEGO PRZEPŁYWU TAKICH DANYCH ORAZ UCHYLENIA DYREKTYWY 95/46/WE (OGÓLNE ROZPORZĄDZENIE O OCHRONIE DANYCH) (DZ. URZ. UE L 119 Z 04.05.2016, STR. 1), DALEJ „RODO”
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, 
ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz, tel. 52 37 05 713, e-mail: sekretariat@zdw-bydgoszcz.pl;
2. inspektorem ochrony danych osobowych w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy jest Pan Witold Antosik tel. 52 37 05 733, e-mail: iod@zdw-bydgoszcz.pl  *;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: 
„Opracowanie dokumentacji projektowej dla Rozbudowy skrzyżowania drogi woj. Nr 241 Tuchola – Sępólno Krajeńskie – Rogoźno (ul. Kościuszki) z ul. Odrodzenia i ul. Ks. Jerzego Popiełuszki w m. Sępólno Krajeńskie”.
numer referencyjny: ZDW.N4.361.19.2018 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;  
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lat, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy oraz w celu archiwizacji;
6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;  
7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. posiada Pani/Pan:
8.1 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
8.2 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
8.3 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;  
8.4 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9. nie przysługuje Pani/Panu:
9.1 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
9.2 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
9.3 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
______________________
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

II. OBOWIĄZKI WYKONAWCY W ZAKRESIE WYPEŁNIENIA OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH WYNIKAJĄCYCH Z RODO
1. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem 
w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO - rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) 
w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4 RODO).
2. Ponadto wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO –Załącznika nr 7 do SIWZ – OŚWIADCZENIE W ZAKRESIE WYPEŁNIENIA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEG ( RODO).
RODZIAŁ XVIII
INFORMACJE DODATKOWE

1. Zamawiający unieważni postępowanie w sytuacji, gdy wystąpią przesłanki wskazane 
w art. 93 ustawy Pzp.
2. Do spraw nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia   mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp.
3. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.
4. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
5. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

	Opracował/a:



………………..
Sylwia Pietrzak
St. Referent Wydziału  Zamówień Publicznych

Odpowiedzialny/a za określenie opisu przedmiotu zamówienia:     

………………..
Ryszard Gilewski

………………..
Krzysztof Kodzis
	Opiniował/a pod  względem 
proceduralny :

………………..
Anna Kominiak
Naczelnik Wydziału  Zamówień Publicznych

Odpowiedzialny/a  za określenie warunków udziału w postępowaniu:

………………..
Ryszard Gilewski

………………..
Sylwia Pietrzak
	Opiniował/a pod względem formalno prawnym:

………………..
Maciej Świerczyński
Radca Prawny


Odpowiedzialny/a  za określenie kryteriów oceny ofert:   
  
………………..
Ryszard Gilewski

………………..
Sylwia Pietrzak

	Opiniował/a pod względem przedmiotu zamówienia:

………………..
Ryszard Gilewski
Naczelnik Wydziału Planowania i Rozwoju Sieci Drogowej


 














Załącznik nr 1 do SIWZ
	Pełna nazwa Wykonawcy
	

	Adres siedziby Wykonawcy
	

	Ulica
	

	Miejscowość, kod pocztowy
	

	Województwo
	

	Adres do korespondencji
	

	NIP
	

	REGON / KRS
	

	Nr telefonu do kontaktu
	

	Nr faksu do kontaktu
	

	Adres e-mail do kontaktu
	

	Imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktowania się z Zamawiającym
	

	Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem?1
(tak/nie; jeżeli tak – wskazać odpowiednie)
	



FORMULARZ  OFERTY
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym 
w trybie przetargu nieograniczonego pn.:
„Opracowanie dokumentacji projektowej dla Rozbudowy skrzyżowania drogi woj. Nr 241 Tuchola – Sępólno Krajeńskie – Rogoźno (ul. Kościuszki) z ul. Odrodzenia i ul. Ks. Jerzego Popiełuszki w m. Sępólno Krajeńskie”.

My niżej podpisani
.......................................................................................................................................................
działając w imieniu i na rzecz
.......................................................................................................................................................
(nazwa (firma) dokładny adres wykonawcy)
(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich członków konsorcjum)

1. KRYTERIUM CENA
Składamy ofertę na wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, cena oferty wynosi (cena z Tabeli opracowań projektowych załącznik nr 2 do SIWZ):

			wartość netto				…......………................zł
			powiększona o:
			podatek VAT 23%			…......………................zł
					
			wartość brutto				…......………................zł
2. KRYTERIUM DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE PROJEKTANTA DROGOWEGO
Deklarujemy, że w przypadku wyboru naszej oferty: 
a) Funkcję Projektanta branży drogowej – pełnić będzie Pani/Pan ………………..………. posiadającą/cy doświadczenie w wykonaniu na stanowisku projektanta drogowego (Zamawiający nie będzie brał pod uwagę funkcji głównego projektanta lub sprawdzającego) projektów wykonawczych lub budowlano – wykonawczych dla budowy, przebudowy lub rozbudowy drogi klasy „Z” lub wyższej  na:
	Funkcja pełniona na zadaniu
	Nazwa zadania z wyszczególnieniem czy dotyczy Projektu wykonawczego lub budowlano-wykonawczego dla budowy, przebudowy lub rozbudowy drogi klasy „Z” lub wyższej
	Klasa drogi
	Czy zadanie zostało odebrana ostatecznie przez jej inwestora
Tak/Nie
	Nazwa Inwestora na rzecz, którego była wykonywana dokumentacja

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


         Kryterium „Doświadczenie zawodowe projektanta drogowego” będzie rozpatrywane na podstawie ilości zadeklarowanej w formularzu oferty wykonanych projektów wykonawczych lub budowlano - wykonawczych dla budowy, przebudowy lub rozbudowy drogi klasy „Z” lub wyższej.
          Jeżeli Wykonawca wykaże, że osoba wskazana do pełnienia funkcji Projektanta drogowego posiada doświadczenie i wykonała na stanowisku projektanta drogowego (Zamawiający nie będzie brał pod uwagę funkcji głównego projektanta lub sprawdzającego) projektów wykonawczych lub budowlano - wykonawczych dla budowy, przebudowy lub rozbudowy drogi klasy „Z” lub wyższej:
a) na jednym lub dwóch zadaniach – otrzyma 0 pkt. 
b) na trzech zadaniach – otrzyma 20 pkt.
c) na czterech lub więcej zadaniach – otrzyma 40 pkt.
W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 40 punktów. 

3. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie: od dnia podpisania umowy do 15.12.2018r. 
4. Terminem wykonania przedmiotu zamówienia jest dzień w którym Zamawiający zatwierdzi dokumentację protokołem zdawczo - odbiorczym ostatecznym oraz uzyska zgłoszenie/pozwolenie na budowę. 
5. Dokumentem potwierdzającym wykonanie dokumentacji jest protokół zdawczo - odbiorczy ostateczny wszystkich elementów będących zakresem opracowania podpisany przez Zamawiającego. 
6. Zamawiający w ciągu 10 dni roboczych sprawdzi przekazane materiały i podpisze protokół zdawczo – odbiorczy ostateczny, który będzie podstawą do wystawienia faktury, a w razie stwierdzenia wad w przekazanej dokumentacji - po ich usunięciu. 
7. Akceptujemy następujące warunki płatności: zgodnie z postanowieniami istotnych warunków umowy kwota wynikająca z faktury płatna w terminie 30 dni od daty doręczenia i przyjęcia faktury przez Zamawiającego.
8. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, czyli przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert. 
9. Oświadczamy, że sposób reprezentacji spółki / konsorcjum* dla potrzeb niniejszego  zamówienia jest  następujący:
....................................................................................................................................................
Wypełniają jedynie przedsiębiorcy prowadzący działalność w formie spółki cywilnej lub składający wspólną ofertę)
10. Niżej wymienione prace zrealizujemy sami / przy udziale następujących podmiotów*:
	Lp.
	Cześć prac, które mają być powierzone podwykonawcom
	Inne informacje

	
	
	



	Lp.
	Cześć prac, które mają być powierzone podmiotom lub nazwy (firm) podmiotów na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1,
	Inne informacje

	
	
	


Jeżeli Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/ podwykonawcom wówczas podaje:
Wartość lub procentową część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: _______________________________________________________

11. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia
i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami.
12. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z istotnymi postanowieniami umowy. Zobowiązujemy się, w przypadku wyboru niniejszej oferty, do zawarcia umowy na zasadach w nich określonych w zgodnej z niniejszą ofertą i specyfikacją istotnych warunków zamówienia, 
w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
13. Deklarujemy wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny określonej w pkt. 1  formularza oferty w następującej formie/formach:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
14. Informujemy o wniesieniu wadium w wysokości 800,00 zł brutto w formie: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Wadium wniesione w pieniądzu należy zwrócić na konto nr:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
w banku ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Wadium wniesione w formie: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
                                                                                                 (inna niż pieniężna)
należy zwrócić na adres: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
15. Udzielamy gwarancji na wykonaną dokumentację na okres 2 lat  licząc od terminu odebrania przez Zamawiającego dokumentacji.
16. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO2 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu**.
17. Informacje i dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji załączone są do oferty 
w sposób następujący:
………………………………………………………………………………………………
oraz zastrzegamy, że nie mogą one być udostępniane. 
Wykonawca winien wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa zgodnie art. 8 ust 3. W przypadku zaniedbania przez wykonawcę wykazania, że zastrzeżone przez niego w ofercie informację stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa prowadzi do tego, że zastrzeżenie tajemnicy będzie nieskuteczne.
18. Ofertę niniejszą składamy na .................... kolejno ponumerowanych stronach.
19. W dniu ………………złożyliśmy formularz wymagany w Rozdziale V pkt. 1 SIWZ - oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, w formie jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu Wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE na adres e-mail wskazany w Rozdziele I Podrozdział III pkt. 5. 
Nazwa pliku: …………………………
hasło do odszyfrowania dokumentu JEDZ:……………………………;
20. Inne informacje niezbędne do prawidłowego dostępu do dokumentu JEDZ np. informacje o wykorzystanym programie szyfrującym lub procedurze odszyfrowania danych zawartych w JEDZ):
……………………………………………………………………………………………
21. Załącznikami do niniejszej oferty są:
a) ……………………………………………………………………………………………
b) ……………………………………………………………………………………………
*  uzupełnić zgodnie z ofertą /niepotrzebne skreślić

_________________ dnia __ __ 2018 roku                             	      
                                                                                ...........................................................................
(czytelny podpis lub podpis z pieczątką imienną osoby upoważnionej/                                                                                                                                                                                                                                                   osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy) 

1 Na potrzeby odpowiedzi na to pytanie należy skorzystać z definicji zawartych w zaleceniu Komisji z dnia 6 maja 2013r. dotyczącym definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE L 124 z 20.05.2003, str.36)
Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.
Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami 
i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.
2 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). 
** W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

























Załącznik nr 2 do SIWZ
TABELA OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH na
[bookmark: _Hlk501616416]„Opracowanie dokumentacji projektowej dla Rozbudowy skrzyżowania drogi woj. Nr 241 Tuchola – Sępólno Krajeńskie – Rogoźno (ul. Kościuszki) z ul. Odrodzenia i ul. Ks. Jerzego Popiełuszki w m. Sępólno Krajeńskie”.
	l.p.
	Wyszczególnienie opracowań projektowych
	ilość
	Cena jednostkowa
PLN
	Wartość
netto
PLN
	Podatek VAT
23%
	Wartość
brutto
PLN

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Uzyskanie mapy do celów projektowych w skali 1:500 *
	1 kpl wersja edytowalna 
na płycie DVD 
i wersja drukowana
	ryczałt
	
	
	

	2
	Opracowanie audytu BRD dla projektu
	4 egz. 
w formie papierowej + 1 egz. na nośniku CD
	ryczałt
	
	
	

	3

	Opracowanie badań podłoża gruntowego
	4 egz. 
w formie papierowej + 1 egz. na nośniku CD
	ryczałt
	
	
	

	4
	Opracowanie dokumentów geodezyjno – prawnych ok. 10 działek podlegających podziałowi,
	10
	
	kol.3*kol. 4
	
	

	5
	Opracowanie wniosku o wydanie decyzji ZRID wraz z załącznikami
	1 kpl wersja edytowalna 
na płycie DVD 
i 2 kpl wersja drukowana
	ryczałt
	
	
	

	6
	Uzyskanie decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach, a w przypadku braku potrzeby jej uzyskania uzyskać opinię właściwego organu o braku konieczności jej uzyskania 
	4 egz. 
w formie papierowej + 1 egz. na nośniku CD
	ryczałt
	
	
	

	7
	Opracowanie projektu budowlanego – wraz z niezbędnymi opiniami, uzgodnieniami i decyzjami administracyjnymi 
	4 egz. 
w formie papierowej + 1 egz. na nośniku CD
	ryczałt
	
	
	

	8
	Opracowanie projektu wykonawczego wraz z niezbędnymi opiniami, uzgodnieniami i decyzjami administracyjnymi 
	4 egz. 
w formie papierowej + 1 egz. na nośniku CD
	ryczałt
	
	
	

	9
	Opracowanie dokumentacji przetargowej wraz z kosztorysem ofertowym i inwestorskim
	4 egz. 
w formie papierowej + 
1 egz. na nośniku CD
	ryczałt
	
	
	

	10
	Opracowanie i zatwierdzenie projektów stałej i tymczasowej na czas prowadzenia robót organizacji ruchu
	4 egz.
 w formie papierowej + 
1 egz. na nośniku CD
	ryczałt
	
	
	

	RAZEM WARTOŚĆ NETTO
	

	PODATEK VAT
	

	RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO**
	




_____________________ dnia  ________ 2018r.			           
                                                                                
...........................................................................
(czytelny podpis lub podpis z pieczątką imienną osoby upoważnionej/                                                                                                                                                                                                                                                   osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)


















Załącznik nr 3 do SIWZ



STANDARDOWY FORMULARZ JEDNOLITEGO EUROPEJSKIEGO DOKUMENTU ZAMÓWIENIA

„Opracowanie dokumentacji projektowej dla Rozbudowy skrzyżowania drogi woj. Nr 241 Tuchola – Sępólno Krajeńskie – Rogoźno (ul. Kościuszki) z ul. Odrodzenia i ul. Ks. Jerzego Popiełuszki w m. Sępólno Krajeńskie”.


Standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia
został zamieszczony jako odrębny plik na stronie internetowej Zamawiającego
– załączniki nr 3 do niniejszego SIWZ, zarówno w formacie PDF (poglądowo) jak i XML do zaimportowania na serwer eESPD.




















Załącznik nr 4 do SIWZ 

OŚWIADCZENIE –
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w rat. 24 ust. 1 pkt. 23 


(nazwa Wykonawcy)


(nazwa Wykonawcy)

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Sporządzenie projektu wykonawczego dla zadania pn.: 
„Opracowanie dokumentacji projektowej dla Rozbudowy skrzyżowania drogi woj. Nr 241 Tuchola – Sępólno Krajeńskie – Rogoźno (ul. Kościuszki) z ul. Odrodzenia i ul. Ks. Jerzego Popiełuszki w m. Sępólno Krajeńskie”.
oznaczonego nr ZDW. N4.361.19.2018
w imieniu Wykonawcy:
oświadczam, że*: 
 	nie należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2017 r. poz. 229 t.j.) z wykonawcami, którzy złożyli oferty 
w postępowaniu 

 	należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2017 r. poz. 229 t.j.)  z następującymi wykonawcami, którzy złożyli oferty w postępowaniu 

1. ……………………………………………..…………………… 
2.……………………………………………..…………………… 
3. ……………………………………………..…………………… 

Jednocześnie przedstawiam dowody, że powiązania z tymi wykonawcami  nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia: 

…………………………………………………………………………………………………………

__________________ dnia __ __ 2018 roku 			   ______________________________
                                                                          			       (podpis(y) Wykonawcy/Pełnomocnika)

Uwaga: 
Dokument ten wykonawca składa w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
informacji z otwarcia ofert (o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy), samodzielnie (bez odrębnego wezwania ze strony zamawiającego). 

UWAGA: 	niniejszy „Formularz” składa Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa ją każdy z członków Konsorcjum lub wspólników spółki cywilnej.
W  przypadku gdy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego złożono tylko jedną ofertę (w ramach tej samej części zamówienia złożono jedną ofertę częściową), oświadczenie 
o przynależności do grupy kapitałowej nie jest dokumentem niezbędnym do przeprowadzenia postępowania.
Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej składane jest po złożeniu oferty i dotyczy jedynie więzi z innymi wykonawcami, którzy złożyli oferty w tym postępowaniu.

Załącznik nr 5 do SIWZ

ISTOTNE POSTANOWIENIA WARUNKÓW UMOWY

§ 1
1. Przedmiotem umowy jest:„Opracowanie dokumentacji projektowej dla Rozbudowy skrzyżowania drogi woj. Nr 241 Tuchola – Sępólno Krajeńskie – Rogoźno (ul. Kościuszki) z ul. Odrodzenia i ul. Ks. Jerzego Popiełuszki w m. Sępólno Krajeńskie”.

2. Szczegółowy zakres usługi określa umowa wraz z załącznikami stanowiącymi  jej integralne części: 
a)  oferta Wykonawcy z dnia …… wraz z formularzami,
b)  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z Opisem przedmiotu zamówienia,
c)  Tabela opracowań projektowych,
d)  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 6 – podpisany przez Wykonawcę (dołączony do oferty)

3. W przypadku niejasności lub różnic następujące dokumenty powinny być czytane 
w kolejności:
a) umowa;
b) specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia (załącznik nr 6);
c) ogłoszenie o przetargu.

4. Zakres opracowania:
a) Zamówienie obejmuje opracowanie przez wykonawcę dokumentacji projektowej dla rozbudowy na rondo skrzyżowania ul. Kościuszki (DW 241) – Odrodzenia – bł. Ks. Jerzego Popiełuszki w Sępólnie Krajeńskim, wraz ze skutecznym złożeniem wniosku o wydanie decyzji ZRID. 
Projekt należy wykonać w oparciu o będące w posiadaniu przez ZDW Bydgoszcz opracowanie koncepcji poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu ul. Kościuszki – Odrodzenia – 27 Stycznia w Sępólnie Krajeńskim, przy wykorzystaniu wariantu 1 koncepcji (budowy ronda). Zamawiający informuje, że udostępni Wykonawcy projektu przedmiotową koncepcję, w skład której wchodzi:

a. Opracowanie koncepcji poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.
b. Raport audytu BRD – stan istniejący.
c. Raport audytu BRD – koncepcje projektowe.

b) Składając ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się w razie zawarcia umowy na jej wykonanie do pełnienia nadzoru autorskiego nad realizacją robót wykonywanych w oparciu o opisaną niżej dokumentację projektową.  
c) Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do prezentacji postępów prac, w tym do zgłaszania ewentualnych problemów niezbędnych do rozstrzygnięcia przez Zamawiającego, co najmniej raz na miesiąc w okresie realizacji umowy. Przedstawiciele Zamawiającego mają prawo do zapoznania się z przebiegiem i postępem prac na każdym etapie realizacji zadania. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia na pierwszej radzie technicznej notatki z przeprowadzonej wizji w terenie z przedstawicielem Rejonu Dróg Wojewódzkich w Tucholi, ul. Przemysłowa 4.
d) Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa do występowania w jego imieniu 
z wnioskami o uzyskanie niezbędnych decyzji, pozwoleń, postanowień, uzgodnień, opinii 
i warunków, bez składania wniosku o ZRID, po wcześniejszym wystąpieniu Wykonawcy do Zamawiającego o ich udzielenie.
e) Przedmiotem zadania jest przygotowanie kompletnej dokumentacji projektowej, dla wszystkich wymaganych branż, w skład której wchodzą: projekt budowlany (PZT w wersji edytowalnej w formacie *.dgn), projekt wykonawczy, przedmiar robót, kosztorys inwestorski, kosztorys ofertowy - również w wersji edytowalnej .xls), specyfikacja techniczna wraz ze skutecznym złożeniem wniosku o uzyskanie decyzji ZRID. Poprzez skuteczne złożenie wniosku o wydanie decyzji ZRID należy rozumieć złożenie wniosku, który będzie skutkował wszczęciem postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ZRID.
W przypadku wymaganej ingerencji w tereny kolejowe, odpowiedni zakres mapy do celów projektowych należy pozyskać z właściwego ośrodka geodezyjnego PKP – dotyczy również zatwierdzenia podziałów nieruchomości.
Dla wszystkich działek objętych inwestycją należy pozyskać aktualne wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów. Dla wszystkich działek objętych inwestycją należy uzyskać zgody uprawniające do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane.
W ramach realizacji przedmiotu zamówienia należy uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach lub pisemne stanowisko organu władnego do jej wydania o braku konieczności jej uzyskania. 
W ramach realizacji przedmiotu zamówienia należy uzyskać również decyzję pozwolenie wodnoprawne lub pisemne stanowisko organu władnego do jej wydania o braku konieczności jej uzyskania dla inwestycji.
W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi również wykonanie i uzyskanie zatwierdzenia dla projektów stałej i czasowej organizacji ruchu wraz z opinią właściwego organu w zakresie szczegółowych rozwiązań geometrycznych. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729 z późn. zm.) dla przyjętej geometrii uzyskać opinie organu zarządzającego ruchem.
f) W ramach opracowania wykonać:
- Mapę do celów projektowych - opracować w postaci wektorowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego zgodnie z obowiązującymi przepisami. Nie dopuszcza się mapy jednostkowej w postaci rastrowej lub hybrydowej. Mapę do celów projektowych należy opracować w skali 1:500. Mapa powinna zawierać w swojej treści przebieg projektowanych i uzgodnionych przez właściwy PZUDP sieci uzbrojenia terenu lub informację o braku takich uzgodnień w zakresie objętym opracowaniem. Granice działek ewidencyjnych, wchodzących w zakres planowanej inwestycji, mają być przedstawione na mapie do celów projektowych na podstawie dokumentacji geodezyjnej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego po przeprowadzonej analizie, potwierdzającej zgodność tej dokumentacji z obowiązującymi standardami technicznymi. W przypadku braku takiej dokumentacji lub danych, które nie spełniają standardów technicznych, dane dotyczące przebiegu granic ewidencyjnych należy pozyskać w wyniku terenowych pomiarów geodezyjnych, poprzedzonych ustaleniem przebiegu tych granic na gruncie, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Sposób określenia przebiegu granic działek ewidencyjnych ma zostać opisany w legendzie mapy do celów projektowych. 
- projekt budowlany i wykonawczy wykonać w 4 egzemplarzach dla każdej z branż oddzielnie, jak również w zakresie gruntów, które nie należą do pasa drogowego dróg publicznych
- skutecznie złożyć wniosek o wydanie decyzji ZRID  dla inwestycji objętej dokumentacją projektową będącej przedmiotem zamówienia (wniosek o ZRID należy przekazać Zamawiającemu w wersji papierowej oraz edytowalnej w formacie *.doc lub *.docx); złożenie wniosku musi skutkować zawiadomieniem organu wydającego decyzję o wszczęciu postępowania administracyjnego,
- Projekt budowlany wykonać w 4 egzemplarzach w oryginale wraz z wersją elektroniczną na komputerowym nośniku informacji. 
- dokonać oceny podłoża gruntowego dla posadowienia projektowanych elementów w pasie drogowym,
- opracować projekty budowlane oraz wykonawcze,
- w przypadku konieczności przebudowy istniejącego uzbrojenia wykonać projekty branżowe, które będą elementem składowym projektu budowlanego i projektu wykonawczego,
- w ramach opracowania dokumentacji należy, m. in.: opracować projekt zagospodarowania terenu na mapie do celów projektowych, sporządzić szczegółowy opis techniczny, wykonać przekroje konstrukcyjne, wykonać szczegóły konstrukcyjne, sporządzić zestawienie zjazdów (po uprzedniej inwentaryzacji), wykonać dokumentacje branżowe na przebudowę infrastruktury podziemnej lub naziemnej w przypadku takiej potrzeby, wykonać profile podłużne dla DW oraz wszystkich wlotów skrzyżowań, sporządzić zestawienia masy profilowej i robót ziemnych, 
- pozyskać wyrysy i wypisy z ewidencji gruntów dla wszystkich działek objętych projektem, 
- w ramach opracowania projektowego przewidzieć rozwiązania zapewniające sprawne i skuteczne odwodnienie nawierzchni w pasie drogowym
- opracować projekty wykonawcze – 4 egzemplarze + wersja elektroniczna na komputerowym nośniku informacji z rozszerzeniem *.dgn, *dxf (część rysunkowa) oraz * PDF wszystkich branż oraz zbiory shape file z rozszerzeniem (shp, shx, dbf) z opisem warstw i atrybutów, przekazać na komputerowym nośniku informacji. Pliki rastrowe tworzące podkład do projektu tworzyć muszą ciąg drogi umieszczony w układzie geodezyjnym „2000” (EPSG 2177). Celem opracowania projektu wykonawczego jest uzyskanie niezbędnych danych dla potrzeb wykonania, odbioru i rozliczenia robót budowlanych. Podstawa dla opracowania projektu wykonawczego jest projekt budowlany. Projekt wykonawczy powinien zawierać rozszerzenia ww. opracowania o zagadnienia istotne z punktu widzenia wykonania robót. Dokumentacja w wersji elektronicznej winna być przystosowana do odczytu i edycji w środowisku GIS w oparciu o „Wytyczne do wykonania dokumentacji powykonawczej dla ułatwienia importu i aktualizacji Systemu Ewidencji w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy”.
- opracować projekty stałej organizacji ruchu i czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót oraz uzyskać dla nich zatwierdzenie Urzędu Marszałkowskiego wraz z zatwierdzeniem rozwiązań geometrycznych przyjętych w projekcie budowlanym i projekcie wykonawczym,
- uzyskać opinię Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim
- wykonać audyt BRD dla projektu.

g) Opracowanie materiałów wyjściowych do projektowania - warunki do projektowania:
•	rondo jednopasowe typu małego
•	średnica wyspy środkowej – DW = 10 m
•	szerokość pierścienia - 2,5 m
•	średnica zewnętrzna ronda – DZ = 26 m
•	szerokości wlotów – SW = 3,5 m
•	szerokości wylotów – SU = 4,0 m
• 	klasa drogi G
•	nośność nawierzchni 100kN/oś
•	wykonanie warstwy profilowej
•	wykonanie warstwy wiążącej
•	wykonanie warstwy ścieralnej
•	wykonanie podbudowy na podstawie wykonanych przez wykonawcę projektu badań geotechnicznych 
•	przebudowa i budowa zjazdów
•	przebudowa i budowa przepustów pod zjazdami
•	elementy BRD, wg potrzeb
•	kategoria ruchu wg wykonanych pomiarów
•	przebudowa istniejących przepustów
•	oznakowanie poziome i pionowe
•	uwzględnić potrzeby osób niepełnosprawnych (np. poprzez wykonanie ryflowanych elementów nawierzchni  tworzących system informacji dla osób niewidomych)
•	prace branżowe związane z realizacją przebudowy drogi (uwzględnić i rozwiązać kolizje branżowe związane z realizacja przebudowy drogi)	
•	stabilizacja trwała granic pasa drogowego oraz dodatkowo ustawienie słupków rozgraniczających z napisem „pas drogowy” co 50 m.
•	w dokumentacji projektowej uwzględnić powiązania z istniejącą siecią drogową oraz drogami dojazdowymi do pól i posesji, przy czym należy ograniczyć liczbę i częstość zjazdów poprzez sprawdzenie ich zasadności,  dokonać tego w uzgodnieniu z Zamawiającym i w zaopiniowaniu przez samorządy lokalne.
•	oświetlenie ronda

h) Ogólne wymagania dla Wykonawcy
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowań projektowych, w taki sposób aby założone cele projektu zostały osiągnięte zgodnie z umową.
2. Podstawowe obowiązki projektanta w zakresie odpowiedzialności zawodowej oraz wymagania dla projektowanych obiektów określa ustawa prawo budowlane oraz ustawa o samorządzie zawodowym.
3. Obiekt budowlany należy projektować zgodnie z przepisami, w tym techniczno budowlanymi (w tym z rozporządzeniami) oraz zasadami wiedzy technicznej. Obiekty budowlane należy projektować tak, aby zapewnić optymalną ekonomiczność budowy i eksploatacji. Obiekty budowlane należy projektować z zastosowaniem technologii robót i materiałów - kierując się zasadą projektowania optymalnych rozwiązań dla osiągnięcia założonych celów.
4. Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi opracowaniami projektowymi i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowień podczas wykonywania opracowań projektowych. 
5. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do projektów, sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem opracowań projektowych.
6. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe lub związane 
z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawcę pokryje Wykonawca.
7. Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia zmian i uzupełnień w dokumentacji projektowej w zakresie wynikającym z obowiązków nałożonych przez organ wydający decyzję ZRID – na każdym etapie postępowania administracyjnego.
8. Wykonawca w dniu podpisania umowy przedłoży harmonogram realizacji umowy z podaniem terminów realizacji poszczególnych etapów wraz z uzyskaniem wymaganych decyzji, pozwoleń, postanowień, uzgodnień, opinii i warunków. Jakakolwiek zmiana harmonogramu wymaga pisemnej zgody Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.
9. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu błędów projektowych skutkujących zwiększeniem kosztów robót budowlanych. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczeń z tego tytułu do wysokości 100% wartości poniesionych dodatkowych kosztów.
10. Wykonawca wraz z przekazaniem dokumentacji projektowej przedłoży również oświadczenia: 
· że dostarczony projekt wykonany jest zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi oraz, że zostaje wydany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.
· że dostarczony projekt jest wolny od jakichkolwiek wad fizycznych i od wad prawnych,
· o wzajemnej zgodności kosztorysu inwestorskiego, kosztorysu ofertowego, przedmiaru, specyfikacji technicznych i rozwiązań projektowych,
· o zgodności wersji elektronicznej dokumentacji z wersją papierową.
· o zgodności dokumentacji z decyzją środowiskową
11. Wykonawca oświadcza, że posiada prawa autorskie, prawa majątkowe oraz prawa zależne do utworów w rozumieniu ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych, które zostały wytworzone w trakcie realizacji przedmiotu umowy i w ramach wynagrodzenia:
- przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do utworów,
- zezwala Zamawiającemu na dokonanie opracowań i zmian utworów, na korzystanie z opracowań utworów oraz ich przeróbek oraz na rozporządzanie tymi opracowaniami wraz z przeróbkami, tj. udziela Zamawiającemu praw zależnych.
12. Wykonawca pozyska we własnym zakresie:
· materiały archiwalne będące w zasobach odpowiednich instytucji,
· warunki budowy, przebudowy, remontu wydane przez administratorów obiektów i urządzeń potrzebne do opracowań projektowych,
· wypisy i wyrysy z planów  zagospodarowania miejscowości w niezbędnym zakresie,
· niezbędne uzgodnienia i warunki branżowe oraz stosownych zarządców dróg
13. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość, rzetelność, zgodność z obowiązującymi przepisami, normami, wytycznymi i instrukcjami, nowoczesność i ekonomiczność zastosowanych rozwiązań technicznych. Przedmiot i wykonanie zamówienia winny spełniać wymagania stanowione treścią art. 20 ust 1, 2, 3 i 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 – Prawo budowlane (tj. z dnia 9 lutego, Dz. U z 2016, poz. 290). Wykonawca zobowiązany jest uzyskać pozytywne opinie i uzgodnienia odpowiednich instytucji.
14. Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia zmian i uzupełnień dokumentacji projektowej w zakresie wynikającym z obowiązków nałożonych przez organ wydający decyzję ZRID – na każdym etapie postępowania administracyjnego.
15. Wykonawca jest zobowiązany w okresie gwarancji do aktualizacji kosztorysów (ważność 6 miesięcy do dnia sporządzenia) aktualizacji wszelkich decyzji, pozwoleń, postanowień, uzgodnień, opinii i warunków. (w przypadku, gdy tracą ważność) na wezwanie Zamawiającego. Czas realizacji aktualizacji – dla kosztorysów 14 dni od dnia wezwania oraz 40 dni dla decyzji, pozwoleń, postanowień, uzgodnień, opinii i warunków od dnia wezwania.
16. W trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, realizowane na podstawie dokumentacji projektowej będącej przedmiotem niniejszego zamówienia, aż do wyłonienia wykonawcy robót budowlanych, Wykonawca będzie przygotowywał pisemne odpowiedzi na pytania i ewentualne zmiany dokumentacji projektowej, których konieczność będzie wynikała z zadawanych pytań i udzielanych odpowiedzi, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie dłuższym niż 3 dni od dnia przekazania pytania Wykonawcy.
17. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu błędów projektowych skutkujących zwiększeniem kosztów robót budowlanych. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczeń z tego tytułu do wysokości 100% wartości poniesionych dodatkowych kosztów.
18. Uaktualnienia projektów stałej i tymczasowej na czas realizacji robót organizacji ruchu w momencie realizacji dokumentacji przez Zamawiającego wykonawca zobowiązuje się do jego aktualizacji w ciągu 14 dni kalendarzowych (w okresie udzielonej gwarancji) od powiadomienia za pomocą poczty elektronicznej lub faxem również z potwierdzeniem odbioru otrzymania.
19. W przypadku braku materiałów geodezyjnych lub kartograficznych ustalić (bez rozgraniczenia) położenie znaków granicznych wszystkich działek przyległych do pasa drogowego. W/w prace wykonać dla pasa drogowego w zakresie niezbędnym do wykonania dokumentacji objętej przedmiotowym zamówieniem. Prace geodezyjne należy wykonać odpowiednio dla strony prawej lub lewej drogi wojewódzkiej, po której projektowana będzie droga rowerowa.
20. Wykonawca w dniu podpisania umowy przedstawi harmonogram realizacji umowy z podaniem terminów realizacji poszczególnych zadań wraz z uzyskaniem wymaganych decyzji, pozwoleń, postanowień, uzgodnień, opinii i warunków. Jakakolwiek zmiana harmonogramu wymaga pisemnej zgody Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy. Wykonawca projektu powinien podchodzić do projektowania w sposób zdyscyplinowany w dostosowaniu do ogólnego harmonogramu prac projektowych zaakceptowanego przez Zamawiającego. W razie potrzeby Wykonawca wystąpi do Zamawiającego z wnioskiem o zmianę harmonogramu, przedstawi swoją propozycje wraz z uzasadnieniem przyczyny zmian.
21. Wniosek o uzyskanie decyzji ZRID należy przygotować zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2031 ze zm.).
22. Dokumentacja projektowa nie może określać technologii robót, materiałów, maszyn i urządzeń w sposób utrudniający uczciwą konkurencję. Należy dążyć do opisu elementu minimalnymi parametrami i cechami, jakie ma posiadać i które są istotne z punktu widzenia funkcjonalności elementu. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się wskazanie w dokumentacji projektowej na znak towarowy, patent z uzasadnionych względów technologicznych, ekonomicznych, organizacyjnych, jeżeli obowiązek taki wynika z odrębnych przepisów. W takim przypadku powinien zostać zawarty dopisek o dopuszczeniu rozwiązań równoważnych.
23. W przypadku zmiany przepisów w trakcie przygotowywania dokumentacji, ale przed jej odbiorem, należy treść i zakres projektu dostosować do obowiązujących przepisów na dzień przekazania Zamawiającemu.
24. Dokumentację projektową należy odpowiednio skompletować w oddzielnych teczkach kartonowych z rączką z wykazem zawartości na każdej z teczek.
25. W przypadku niekompletności dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania dokumentacji uzupełniającej lub pokrycia w całości kosztów jej wykonania.
26. Przy opracowywaniu dokumentacji należy wprowadzić do dokumentacji obowiązujący kilometraż drogi wojewódzkiej uzyskany od Zamawiającego po wcześniejszym wystąpieniu Wykonawcy do Zamawiającego o jego udzielenie.
27. Za błędy projektowe w dokumentacji projektowej, której zakres jest określony w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tj. z dnia 10 maja 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1129) odpowiada Wykonawca
28. W przypadku stwierdzenia niezgodności wykonanej dokumentacji projektowej z założonymi wymaganiami oraz opisem przedmiotu zamówienia, dokumentacja projektowa zostanie zwrócona Wykonawcy, celem jej poprawienia, z wyznaczeniem terminu naniesienia poprawek. Koszty transportu dokumentacji ponosi jej Wykonawca.
29. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do prezentacji postępów prac, w tym do niezwłocznego zgłaszania ewentualnych problemów niezbędnych do rozstrzygnięcia przez Zamawiającego, co najmniej raz na miesiąc w okresie realizacji umowy (w formie zestawienia postępu prac i uzyskanych decyzji, pozwoleń, postanowień, uzgodnień, opinii i warunków – wraz z kompletem w/w uzgodnień/opinii/decyzji uzyskanych w danym okresie sprawozdawczym), przy czym przedstawiciele Zamawiającego mają prawo do zapoznania się z przebiegiem i postępem prac na każdym etapie realizacji zadania. 
30. Wykonawca będzie przesyłał do Zamawiającego kopie uzyskanych decyzji, pozwoleń, postanowień, uzgodnień, opinii i warunków w dniu kolejnym po ich uzyskaniu. 
31. Wszystkie decyzje/uzgodnienia/opinie, winny być w oryginałach załączone do egz. Nr1 PB. Na okładce tego egzemplarza należy umieścić napis w kolorze czerwonym „Egzemplarz zawiera oryginały uzgodnień”.
32. Wszystkie oryginalne dokumenty, które nie zostały zamieszczone w PB, winny być przekazane w oddzielnej teczce. W tej samej teczce powinny znaleźć się kserokopie dokumentów załączonych do PB potwierdzone „za zgodność” i opisem, iż oryginały znajdują się w PB. Dotyczy to zarówno samych pism jak i załączników graficznych. Teczka powinna zawierać tabelaryczny spis wszystkich dokumentów oraz daty ich ważności.
33. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu protokołu z przeprowadzonej, przed rozpoczęciem właściwych prac projektowych, wizji w terenie z przedstawicielem Rejonu Dróg Wojewódzkich w Tucholi. Nadto, należy wykonać inwentaryzację wszystkich nieruchomości (działek) podlegających podziałowi i wykupowi wraz z dokumentacją zdjęciową. Inwentaryzacja powinna zawierać protokoły indywidualne dla każdej nieruchomości wraz z dokładną lokalizacją istniejących zjazdów opisaną w sposób szczegółowy, poprzez wykonanie dokumentacji zdjęciowej oraz jednoznaczne wskazanej lokalizacji zjazdu, np. współrzędne GPS. Zestawienie zjazdów ma być wykonane w formie wydruków i plików PDF. Materiały mają zostać przekazane Zamawiającemu skompletowane w oddzielnych skoroszytach, dla każdej działki, opisane w sposób jednoznaczny – komplet skoroszytów umieścić w jednej teczce kartonowej z rączką, opatrzonej wykazem zawartości teczki. Archiwizacja wyżej opisanych materiałów na płytach CD powinna być wykonana w sposób łatwy do jednoznacznego zidentyfikowania dla każdej nieruchomości
34. Po przekazaniu dokumentacji zostanie ona zweryfikowana przez Zamawiającego w ciągu 14 dni roboczych, a następnie po stwierdzeniu, że dokumentacja została prawidłowo wykonana oraz złożona w ilości przewidzianej w opisie przedmiotu zamówienia, zostanie sporządzony protokół odbioru podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego wskazanego w umowie. Kopia protokołu zostanie przekazana Wykonawcy.
35. Protokół odbioru końcowego, podpisany przez upoważnionego przedstawiciela/przedstawicieli wskazanych w umowie, jest podstawą do wystawienia faktury za wykonaną dokumentację projektową.
36. W trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, realizowane na podstawie dokumentacji projektowej będącej przedmiotem niniejszego zamówienia, aż do wyłonienia wykonawcy robót budowlanych, Wykonawca będzie przygotowywał pisemne odpowiedzi na pytania i ewentualne zmiany dokumentacji projektowej, których konieczność będzie wynikała z zadawanych pytań i udzielanych odpowiedzi, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie dłuższym niż 3 dni od dnia przekazania pytania Wykonawcy.
37. Projektant zobowiązany jest do pełnienia nadzoru autorskiego , a koszt nadzoru zawarty jest w oferowanej cenie
		Nadzór autorski obejmuje następujące czynności:
a) podstawowe, określone wymogami prawa budowlanego tj. art. 20 ust. 1 pkt 3, 3a, 4, a w szczególności:
- stwierdzenia w toku wykonywania robót budowlanych zgodności ich realizacji z dokumentacja techniczną poprzez udział w radzie budowy /naradach technicznych, komisjach/ przynajmniej 1 raz w miesiącu,
- uzgodnienia możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej w odniesieniu do materiałów i konstrukcji oraz rozwiązań technicznych i technologicznych, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inżyniera kontraktu pełniącego funkcję inspektora nadzoru w terminie 14 dni od daty otrzymania takiego wniosku.
-  wyjaśnienia wątpliwości dotyczących dokumentacji projektowej i zawartych w niej rozwiązań oraz uzupełnienie szczegółów dokumentacji projektowej w terminie  wyznaczonym przez Zamawiającego nie dłuższym niż 14 dni.

Ponadto W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca jest zobowiązany do:
· czuwania w toku realizacji robót budowlanych nad zgodnością rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych z dokumentacją projektową,
· uzupełniania szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśniania Wykonawcy robót budowlanych wątpliwości powstałych w toku realizacji tych robót,
· udziału w naradach technicznych. Przyjmuje się około 4 pobyty Projektanta,
· współudział w wykonywaniu przez Wykonawcę robót budowlanych dokumentacji powykonawczej uwzględniającej wszystkie zmiany wprowadzone do dokumentacji projektowej w trakcie realizacji.

38. Opracowanie projektowe podlega następującym etapom odbioru: odbiorowi częściowemu i odbiorowi ostatecznemu.
39. Opracowania projektowe będące przedmiotem zamówienia, uznaje się za wykonane zgodnie z umową i wymaganiami Zamawiającego, jeżeli wszystkie elementy kontroli przez Zamawiającego dały wyniki pozytywne. Przedmiotowe opracowania projektowe podlegają odbiorowi częściowemu lub ostatecznemu.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 6 do ninijeszego SIWZ, który jest jego integralną i nieodzwoną jego częścią.


§ 2
1. Wynagrodzenie za wykonanie  przedmiotu umowy określonego  w § 1 umowy strony ustalają na podstawie złożonej w dniu ………….. oferty  zgodnie z Tabelą opracowań projektowych w kwocie:

……………….…….. zł (netto) + ………………..……….. (podatek VAT 23%)  = ……………………….. zł  (brutto)

2. Wynagrodzenie określone w ust.1 nie podlega waloryzacji.
3. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy  jest wynagrodzeniem ryczałtowym.

4. W przypadku zmiany przez władzę ustawodawczą  procentowej stawki podatku VAT określonej w umowie, kwoty brutto dla nie zafakturowanej części wynagrodzenia zostaną dostosowane odpowiednio aneksem do niniejszej umowy.

§ 3
1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zamówienia w zakresie opracowania dokumentacji w terminie od dnia podpisania umowy do 15.12.2018r.
2. Terminem wykonania przedmiotu zamówienia jest dzień w którym Zamawiający zatwierdzi dokumentację protokołem zdawczo - odbiorczym ostatecznym oraz uzyska zgłoszenie/pozwolenie na budowę.
3. Dokumentem potwierdzającym wykonanie dokumentacji jest protokół zdawczo - odbiorczy ostateczny wszystkich elementów będących zakresem opracowania podpisany przez Zamawiającego.
4. Zamawiający w ciągu 10 dni roboczych sprawdzi przekazane materiały i podpisze protokół zdawczo – odbiorczy ostateczny, który będzie podstawą do wystawienia faktury, 
a w razie stwierdzenia wad w przekazanej dokumentacji - po ich usunięciu.
5. Za wykonanie umowy uznaje się uzyskanie zawiadomienie organu wydającego decyzję ZRID o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ZRID.

§ 4
1. Wykonawca oświadcza, że posiada prawa autorskie, prawa majątkowe oraz prawa zależne do utworów w rozumieniu ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych, które zostały wytworzone w trakcie realizacji przedmiotu umowy i w ramach wynagrodzenia:
- przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do utworów,
- zezwala Zamawiającemu na dokonanie opracowań i zmian utworów, na korzystanie 
z opracowań utworów oraz ich przeróbek oraz na rozporządzanie tymi opracowaniami wraz 
z przeróbkami, tj. udziela Zamawiającemu praw zależnych.
2. Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa w ust.1. następuje:
a) z chwilą odbioru poszczególnych utworów przez Zamawiającego,
b) bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie następujących pól eksploatacji:
- użytkowania utworów lub ich części na własny użytek oraz na użytek osób trzecich w celach związanych z realizacją zadań Zamawiającego, w tym w szczególności przekazania utworów lub ich części innym wykonawcom jako podstawę do wykonania innych opracowań projektowych, wykonawcom biorącym udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako część SIWZ, innym wykonawcom jako podstawę do wykonania lub nadzorowania robót budowlanych, osobom trzecim biorącym udział w procesie inwestycyjnym,
- utrwalenia utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności na nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.),
- zwielokrotniania utworów dowolną technika w dowolnej ilości, w tym techniką magnetyczną na kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie jakakolwiek techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
- wprowadzania utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu,
- wyświetlania i publicznego odtwarzania poszczególnych utworów, nadawania całości lub wybranych fragmentów utworów za pomocą wizji albo fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemną,
- nadawania za pośrednictwem satelity,
- reemisji,
- wymiany nośników, na których poszczególne utwory utrwalono,
- wykorzystania w utworach multimedialnych,
- wykorzystywania w całości lub fragmentów utworów do celów promocyjnych i reklamy,
- wprowadzania zmian i skrótów,
- sporządzenia wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak i lektora,
- publicznego udostępniania utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez niego wybranym.
3. Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do utworów Zamawiający nabywa własność wszystkich egzemplarzy, na których utwory zostały utrwalone.
4. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując umowę będzie przestrzegał przepisów ustawy 
o prawie autorskim i prawach pokrewnych i nie naruszy praw majątkowych osób trzecich, a utwory przekaże Zamawiającemu w stanie wolnym od obciążeń prawami tych osób. Wykonawca ponosi względem Zamawiającego odpowiedzialność za wszelkie wady prawne i konsekwencje istnienia tych wad ujawnione lub mogące się ujawnić w przyszłości w związku z realizacją przedmiotu umowy.
5. W przypadku, gdy jakikolwiek podmiot trzeci wystąpi z roszczeniem odszkodowawczym albo roszczeniem o naruszenie osobistych lub majątkowych praw autorskich do przedmiotu zamówienia, Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o tym fakcie. Wówczas Wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia do sporu po stronie Zamawiającego w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia. Wykonawca zwróci Zamawiającemu wszelkie poniesione przez niego koszty związane z koniecznością zapłaty odszkodowań na rzecz podmiotów trzecich, o których mowa w zadaniu pierwszym, w tym koszty procesu wraz z kosztami zastępstwa procesowego oraz kosztami obsługi prawnej.

§ 5
1. Ze strony Wykonawcy pracami nad dokumentacją kierować będzie: ….……………………………………….. tel. ………………………….
2. Ze strony Zamawiającego koordynatorem w zakresie realizacji obowiązków Wykonawcy  wynikających z niniejszej umowy będzie Naczelnik Wydziału Planowania i Rozwoju Sieci Drogowej.
3. W trakcie realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca ma obowiązek dokonywania 
z Zamawiającym uzgodnień co do sposobu realizacji umowy.
4. Dokumentacja będzie realizowana zgodnie z przedłożonym przez Wykonawcę Harmonogramem rzeczowym.
6. Terminy wykonania zamieszczone w Harmonogramie rzeczowym są terminami przekazania elementów dokumentacji do odbioru ostatecznego.
7. Wykonawca nie może wprowadzić żadnych zmian w Harmonogramie rzeczowym bez pisemnego polecenia Zamawiającego wydanego przez upoważnioną osobę.

§ 6
1. Opracowania stanowiące przedmiot umowy, zostaną przekazane Zamawiającemu do Wydziału Planowania i Rozwoju Sieci Drogowej ul. Dworcowa 80 w ilościach i formie określonej 
w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia – załącznik nr 6. 
2. Wykonawca wykona przedmiot umowy łącznie z:
a) wykazem opracowań,
b) pisemnym oświadczeniem, iż dostarczony projekt wykonany jest zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi, normami i wytycznymi oraz, że zostaje wydana w stanie zupełnym, kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć,
c) pisemnym oświadczeniem, iż dostarczona dokumentacja  jest wolna od jakichkolwiek wad fizycznych i od wad prawnych,
d) pisemnym oświadczeniem o wzajemnej zgodności kosztorysu inwestorskiego, kosztorysu ofertowego, przedmiaru, specyfikacji technicznych i rozwiązań projektowych, że zawartość wersji elektronicznej jest zgodna (identyczna) z wersją papierową.
3. Wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenia, o których mowa w ust. 2  stanowią integralną część przedmiotu niniejszej umowy.

§ 7
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonaną dokumentację na okres 2 lat. 
2. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty odbioru ostatecznego dokumentacji.
4. W ramach gwarancji Wykonawca będzie odpowiedzialny za usuniecie wszelkich wad 
w dokumentacji , które ujawnią się w okresie gwarancji i które wynikają:
- z nieprawidłowego wykonania jakiejkolwiek części dokumentacji,
- z jakiegokolwiek działania lub zaniedbania Wykonawcy,
3. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi także po terminie określonym w ust. 1, jeżeli reklamował wadę w dokumentacji przed upływem tego terminu.
4. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w dokumentacji, ujawnionych w okresie gwarancji, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, to Zamawiający może zlecić usuniecie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad w dokumentacji będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.
5. Wykonawca udziela Zamawiającemu także rękojmi na okres 2 lat. Termin rękojmi rozpoczyna bieg od dnia następnego po dniu odbioru ostatecznego dokumentacji.



§ 8
1. Wykonawca odpowiada za dobór podwykonawców pod względem wymaganych kwalifikacji oraz za jakość prac powierzonych podwykonawcom jak również  za  wady  przedmiotu  umowy   i  zaniechania  osób, z  których  pomocą  zobowiązanie  umowne  wykonuje, jak  za  własne  działanie lub zaniechanie. 
2. Wykonawca odpowiada za zapewnienie niezbędnej wykwalifikowanej kadry potrzebnej do realizacji umowy.
3. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów  odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

§ 9 płatności częściowe
1. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 2 ust. 1 stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe zgodne z Tabelą opracowań projektowych. Podziały działek wykonane w ramach projektu rozliczane będą kosztorysowo.
Wynagrodzenie za odebrane opracowania będzie płatne przelewem na konto Wykonawcy na podstawie faktury VAT wraz z  załączonym protokołem odbioru ostatecznego wykonanej dokumentacji. 
2. Dopuszcza się możliwość fakturowania częściowego
a) podstawą wystawienia faktury częściowej jest podpisany protokół zdawczo – odbiorczy odbioru częściowego  prac do wysokości kwot za zrealizowanie poszczególnych opracowań zawartych w Tabeli opracowań projektowych,
b) fakturowanie częściowe na zasadach wskazanych w § 9 ust. 2 litera a) jest możliwe jedynie na wniosek Wykonawcy,  w wypadku wyrażenia przez Zamawiającego pisemnej zgody na wystawienie faktury częściowej. Zamawiający mimo wykonania przez Wykonawcę poszczególnych opracowań zawartych w Tabeli opracowań projektowych oraz podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego odbioru częściowego nie jest zobowiązany do uwzględnienia wniosku Wykonawcy i wyrażenia zgody na wystawienie faktury częściowej. Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu żadne roszczenia do Zamawiającego,
c) wartość faktur częściowych nie może przekroczyć 70% wartości umownej za przedmiot umowy.
3.    Faktury wystawiane będą na adres: Województwo Kujawsko – Pomorskie Pl. Teatralny 2, 87  
       – 100 Toruń, NIP 9561969536
płatnik: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy ul. Dworcowa 80, 85 – 010 Bydgoszcz 
Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie do 30 dni licząc od daty jej doręczenia Zamawiającemu.
4. Jako termin dokonana zapłaty wynagrodzenia uważany będzie dzień złożenia przez Zamawiającego w banku polecenia przelewu.

§ 10
1. Wszelkie  zmiany  i  uzupełnienia  treści  umowy  wymagają  dla  swej  ważności formy pisemnej  w  postaci  aneksu  podpisanego  przez  obie  strony dotyczących w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: 
1.1. Zmiana podwykonawcy - na pisemny wniosek Wykonawcy, dopuszcza się zmianę 
podwykonawcy, wprowadzenie nowego podwykonawcy lub rezygnację z udziału podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamówienia. Zamiana może nastąpić wyłącznie po przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczenia podwykonawcy o jego rezygnacji z udziału w realizacji przedmiotu zamówienia oraz o braku roszczeń podwykonawcy wobec Wykonawcy z tytułu realizacji usług. Jeżeli zmiana dotyczy podmiotu trzeciego, na zasobach którego Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający dopuści zmianę pod warunkiem, że nowy podwykonawca wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazane na etapie postępowania o udzielenie zamówienia przez dotychczasowego podwykonawcę. Zmiany podwykonawcy można dokonać jedynie, jeżeli wykonywanie części usług przez podwykonawcę zostało wskazane przez Wykonawcę w ofercie, 
1.2. Zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad przedmiotem umowy, których nie można było przewidzieć w chwili sporządzenia niniejszej specyfikacji i w chwili zawarcia umowy, a których zmiana ma bezpośredni wpływ na wykonanie umowy  np. gdyby wskutek wydarzeń losowych osoby wskazane w umowie nie mogły pełnić swoich czynności w okresie obowiązywania umowy.
W przypadku osób sprawujących nadzór nad realizacją umowy ze strony Wykonawcy zmiana którejkolwiek z osób musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i zaakceptowana pisemnie przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje zmianę  wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osób wskazanych w ofercie Wykonawcy, a dokonana zmiana nie spowoduje wydłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy.
1.3. Zmiany prowadzące do likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy,
1.4. Zmiany wynagrodzenia w przypadku:
a) zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług (VAT);
b) Zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę; 
c) Zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
d) wystąpienia zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6, stanowiącego nie więcej niż 20% zamówienia podstawowego za zgodą Zamawiającego i na warunkach określonych w XXI SIWZ.
e) określonym w art. 144 ust. 1 pkt. 2, pkt. 3 i pkt. 6 ustawy Pzp.
1.5. Zmiana nazwy zadania wynikająca z uregulowania stanu prawnego pasa drogowego.
1.6. Zmiana terminu realizacji zamówienia w przypadku: 
a) przerw w realizacji opracowania dokumentacji powstałych z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, których nie można było przewidzieć w chwili sporządzenia niniejszej specyfikacji i w chwili zawarcia umowy; 
b) wystąpiła niezgodność pomiędzy częścią opisową a kartograficzną ewidencji gruntów,
c) przedłużeniu uległy procedury administracyjne na etapie wydawania opinii, uzgodnień, postanowień i decyzji administracyjnych  z przyczyn nie wynikających z winy Wykonawcy,
d) zlecanie przez Zamawiającego prac dodatkowych, zamiennych lub uzupełniających  jeżeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu zakończenia realizacji umowy, a których konieczności zlecenia Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili sporządzenia niniejszej specyfikacji i w chwili zawarcia umowy;  
e) zmiany spowodowane siłą wyższą uniemożliwiającą wykonanie przedmiotu umowy np. wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych odbiegających od typowych
f) zmiany przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy,
2. Zmiany uzasadnione okolicznościami, o których mowa wart. 357 1 k.c. - Jeżeli  powodu 
nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie świadczenia byłoby połączone 
z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażąco stratą, czego strony nie przewidziały przy zawarciu umowy, sąd może po rozważeniu interesów stron, zgodnie z zasadami współżycia społecznego, oznaczać sposób wykonania zobowiązania, wysokość świadczenia lub nawet orzec o rozwiązaniu umowy.
3. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może   wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
4. Natomiast nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy PZP: 
4.1. 	zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana  rachunku bankowego); 
4.2. zmiana danych teleadresowych.

§  11
1. Odpowiedzialność za niewykonania lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych strony ponosić będą   na ogólnych zasadach kodeksu cywilnego oraz przez zapłatę kary umownej z następujących tytułów i w następujących wysokościach:
A. Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia  Zamawiającemu kar umownych z tytułu:
a)  zwłoki  w  wykonaniu  dokumentacji w terminie określonym w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 0,2% wynagrodzenia netto za dokumentację, określonego § 2 ust. 1  umowy, za każdy dzień zwłoki liczony od dnia w którym dokumentacja powinna być złożona zgodnie z § 3 ust 1 umowy .
b) zwłoki w usunięciu wad w dokumentacji w wysokości 0,2% wynagrodzenia netto za dokumentację, określonego § 2 ust. 1  umowy, za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego, w którym wady miały być usunięte.
c) zwłoki w wykonywaniu zadań określonych  w § 1 ust. 4 lit. h) pkt 16)  w wysokości 100 zł za każdy dzień zwłoki liczony od dnia następnego w którym należało odpowiedzieć na przekazane pytania.
d) zwłoki w wykonywaniu zadań określonych  w § 1 ust. 4 lit. h) pkt 15) i 18)  w wysokości 100 zł za każdy dzień zwłoki liczony od dnia następnego wyznaczonego przez Zamawiającego.
e) zwłoki w wykonywaniu zadań określonych  w § 1 ust. 4 lit. h) pkt 20) w wysokości 100 zł za każdy dzień zwłoki liczony od dnia następnego w którym harmonogram miał  być przekazany.
f)  odstąpienia  od  umowy  przez  którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy  w wysokości  10 % wynagrodzenia  umownego netto za dokumentację, określonego w § 2 ust. 1  umowy.
Kary powyższe mogą być stosowane kumulatywnie.

B. Nienależytym wykonaniem umowy jest min:
a) niewykonanie pełnego zakresu prac określonych w umowie,
b)  niezgodność z obowiązującymi przepisami w zakresie objętym umową,
c) udokumentowane stwierdzenie w trakcie realizacji zadania konieczności przeprojektowania lub uzupełnienia opracowanej wadliwie dokumentacji, powodującej wykonanie zwiększonego zakresu robót,
d) nierzetelnego sporządzenia dokumentacji, skutkującego koniecznością wprowadzenia do niej zmian na etapie organizacji przetargu na realizację zadania, na etapie zawierania umowy z wykonawcą robót budowlanych lub etapie realizacji lub odbioru robót.


C.   Zamawiający  zobowiązany  jest  do  zapłacenia  kary  umownej  Wykonawcy z  tytułu:   
a) odstąpienia  od  umowy  z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego, innych niż wymienione w ust. 2 niniejszego paragrafu, w wysokości 10% wynagrodzenia netto za dokumentację, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy.    

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od niej w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego za wykonanie części przedmiotu umowy.
3. Niezależnie od kar umownych przewidzianych w niniejszej umowie strony mogą dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych w przypadku, gdy szkoda przekracza wysokość otrzymanych kar umownych.

§  12
1. W przypadku niewłaściwego wykonania umowy w szczególności błędnego wykonania wbrew wskazówką Zamawiającego lub w przypadku przekroczenia poszczególnych terminów w wymiarze powyżej 14 dni Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy.
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku uniemożliwienia jej wykonania z winy Zamawiającego.
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie.

§  13
1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym   mowa w § 2, tj. kwotę ................. zł na wymagany okres rękojmi za wady,  który wynosi 2 lata.
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócone Wykonawcy po uznaniu przez  Zamawiającego zamówienia za należycie wykonane tj. dostarczenie kompletnej dokumentacji,  w terminach  jak niżej:
1). 70% wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty odbioru ostatecznego,  
2). 30% wysokości zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty upłynięcia okresu rękojmi za wady.
3. Okres gwarancji wynosi 2 lata od daty odbioru ostatecznego dokumentacji.

§ 14
1. W  razie  sporu  związanego  z  wykonaniem  umowy  Wykonawca zobowiązany jest  wyczerpać  drogę  postępowania  polubownego, kierując swoje   roszczenia  do Zamawiającego. Powyższy zapis nie oznacza zapisu na sąd polubowny.
2. Zamawiający  zobowiązany  jest  do  pisemnego  ustosunkowania  się  do  roszczeń   Wykonawcy  w   ciągu  21  dni  od  chwili  zgłoszenia  roszczeń, które musi następować w formie pisemnej.
3. Jeżeli  Zamawiający  odmówi  uznania  roszczenia  w  terminie, o  którym  mowa  w ust. 2 Wykonawca  może  zwrócić  się  do  sądu  cywilnego właściwego  dla siedziby  Zamawiającego.

§ 15
1. W  sprawach  nie  uregulowanych  postanowieniami  niniejszej  umowy  mają  zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy w szczególności Ustawy Prawo Budowlane,  Kodeksu  Cywilnego, Prawo Zamówień Publicznych.
2. Wykonawca nie może dokonać przeniesienia swoich wierzytelności  wobec Zamawiającego  na osoby lub podmioty trzecie  bez uprzedniej zgody Zamawiającego. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody  nie będzie ważna i stanowić będzie istotne naruszenie postanowień umowy uprawniające Zamawiającego do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.   

§ 16
Umowę  niniejszą  sporządzono  w dwóch  jednobrzmiących  egzemplarzach, po  jednym dla  każdej  ze  stron.   




Zamawiający:                                                                                          Wykonawca:
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Załącznik nr 6 do SIWZ

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
 
na
„Opracowanie dokumentacji projektowej dla Rozbudowy skrzyżowania drogi woj. Nr 241 Tuchola – Sępólno Krajeńskie – Rogoźno (ul. Kościuszki) z ul. Odrodzenia i ul. Ks. Jerzego Popiełuszki w m. Sępólno Krajeńskie”.

Wniosek swym zakresem obejmuje opracowanie przez wykonawcę dokumentacji projektowej dla rozbudowy na rondo skrzyżowania ul. Kościuszki (DW 241) – Odrodzenia – bł. Ks. Jerzego Popiełuszki w Sępólnie Krajeńskim, wraz ze skutecznym złożeniem wniosku o wydanie decyzji ZRID. 
Projekt należy wykonać w oparciu o będące w posiadaniu przez ZDW Bydgoszcz opracowanie koncepcji poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu ul. Kościuszki – Odrodzenia – 27 Stycznia w Sępólnie Krajeńskim, przy wykorzystaniu wariantu 1 koncepcji (budowy ronda). Zamawiający informuje, że udostępni Wykonawcy projektu przedmiotową koncepcję, w skład której wchodzi:

· Opracowanie koncepcji poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.
· Raport audytu BRD – stan istniejący.
· Raport audytu BRD – koncepcje projektowe.

Składając ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia wskazanego w pkt. 3.1. Instrukcji dla Wykonawców, Wykonawca zobowiązuje się w razie zawarcia umowy na jej wykonanie do pełnienia nadzoru autorskiego nad realizacją robót wykonywanych w oparciu o opisaną niżej dokumentację projektową.  
Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do prezentacji postępów prac, w tym do zgłaszania ewentualnych problemów niezbędnych do rozstrzygnięcia przez Zamawiającego, co najmniej raz na miesiąc w okresie realizacji umowy. Przedstawiciele Zamawiającego mają prawo do zapoznania się z przebiegiem i postępem prac na każdym etapie realizacji zadania. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia na pierwszej radzie technicznej notatki z przeprowadzonej wizji w terenie z przedstawicielem Rejonu Dróg Wojewódzkich w Tucholi, ul. Przemysłowa 4.

Dokumentację projektową należy wykonać zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tj. z dnia 10 maja 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1129). Wszelkie parametry projektowe należy przyjąć z zachowaniem warunków zawartych rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tj. z dnia 23 grudnia 2015 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 124).

Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa do występowania w jego imieniu z wnioskami o uzyskanie niezbędnych decyzji, pozwoleń, postanowień, uzgodnień, opinii i warunków bez składania wniosku o ZRID po wcześniejszym wystąpieniu Wykonawcy do Zamawiającego o ich udzielenie.
Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej, na podstawie której możliwe będzie uzyskanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. Dokumentacja ma obejmować przygotowanie wszystkich materiałów niezbędnych do wystąpienia z wnioskiem o wydanie decyzji ZRID oraz opracowanie niezbędnej dokumentacji geodezyjnej, która ma umożliwić regulację prawną nieruchomości zajętych istniejącym pasem drogowym (w tym wykonanie wymaganych projektów podziałów nieruchomości – dla każdej działki oddzielnie).


Opracowanie dokumentacji geodezyjnej dla złożenia wniosku o uzyskanie decyzji ZRID umożliwiającej również regulację prawną nieruchomości zajętych istniejącym pasem drogowym (w tym wykonanie wymaganych projektów podziałów nieruchomości – dla każdej działki oddzielnie), musi zostać wykonane przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia do wykonywania projektów podziału nieruchomości.

Opracowanie materiałów wyjściowych do projektowania

Warunki do projektowania:
•	rondo jednopasowe typu małego
•	średnica wyspy środkowej – DW = 10 m
•	szerokość pierścienia - 2,5 m
•	średnica zewnętrzna ronda – DZ = 26 m
•	szerokości wlotów – SW = 3,5 m
•	szerokości wylotów – SU = 4,0 m
• 	klasa drogi G
•	nośność nawierzchni 100kN/oś
•	wykonanie warstwy profilowej
•	wykonanie warstwy wiążącej
•	wykonanie warstwy ścieralnej
•	wykonanie podbudowy na podstawie wykonanych przez wykonawcę projektu badań geotechnicznych 
•	przebudowa i budowa zjazdów
•	przebudowa i budowa przepustów pod zjazdami
•	elementy BRD, wg potrzeb
•	kategoria ruchu wg wykonanych pomiarów
•	przebudowa istniejących przepustów
•	oznakowanie poziome i pionowe
•	uwzględnić potrzeby osób niepełnosprawnych (np. poprzez wykonanie ryflowanych elementów nawierzchni  tworzących system informacji dla osób niewidomych)
•	prace branżowe związane z realizacją przebudowy drogi (uwzględnić i rozwiązać kolizje branżowe związane z realizacja przebudowy drogi)	
•	stabilizacja trwała granic pasa drogowego oraz dodatkowo ustawienie słupków rozgraniczających z napisem „pas drogowy” co 50 m.
•	w dokumentacji projektowej uwzględnić powiązania z istniejącą siecią drogową oraz drogami dojazdowymi do pól i posesji, przy czym należy ograniczyć liczbę i częstość zjazdów poprzez sprawdzenie ich zasadności,  dokonać tego w uzgodnieniu z Zamawiającym i w zaopiniowaniu przez samorządy lokalne.
•	oświetlenie ronda

Zamawiający przekażę po podpisaniu umowy wyniki pomiarów natężenia ruchu wykonanych w 2015 r. 

Wykonawca pozyska we własnym zakresie:
a/ materiały archiwalne będące w zasobach odpowiednich instytucji,
b/warunki budowy, przebudowy, remontu wydane przez administratorów obiektów i urządzeń potrzebne do opracowań projektowych,
c/ wypisy i wyrysy z planów  zagospodarowania miejscowości w niezbędnym zakresie,
d/ niezbędne uzgodnienia i warunki branżowe oraz stosownych zarządców dróg

Ogólne wymagania dla Wykonawcy
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowań projektowych, w taki sposób aby założone cele projektu zostały osiągnięte zgodnie z umową.
Podstawowe obowiązki projektanta w zakresie odpowiedzialności zawodowej oraz wymagania dla projektowanych obiektów określa ustawa prawo budowlane oraz ustawa o samorządzie zawodowym .
Obiekt budowlany należy projektować zgodnie z przepisami, w tym techniczno budowlanymi (w tym z rozporządzeniami) oraz zasadami wiedzy technicznej. Obiekty budowlane należy projektować tak, aby zapewnić optymalną ekonomiczność budowy i eksploatacji. Obiekty budowlane należy projektować z zastosowaniem technologii robót i materiałów - kierując się zasadą projektowania optymalnych rozwiązań dla osiągnięcia założonych celów.
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi opracowaniami projektowymi i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowień podczas wykonywania opracowań projektowych. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do projektów, sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem opracowań projektowych.
Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawcę pokryje Wykonawca.

Przedmiotem zadania jest przygotowanie kompletnej dokumentacji projektowej, dla wszystkich wymaganych branż, w skład której wchodzą: projekt budowlany (PZT w wersji edytowalnej w formacie *.dgn), projekt wykonawczy, przedmiar robót, kosztorys inwestorski, kosztorys ofertowy - również w wersji edytowalnej .xls), specyfikacja techniczna wraz ze skutecznym złożeniem wniosku o uzyskanie decyzji ZRID. Poprzez skuteczne złożenie wniosku o wydanie decyzji ZRID należy rozumieć złożenie wniosku, który będzie skutkował wszczęciem postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ZRID.

W przypadku wymaganej ingerencji w tereny kolejowe, odpowiedni zakres mapy do celów projektowych należy pozyskać z właściwego ośrodka geodezyjnego PKP – dotyczy również zatwierdzenia podziałów nieruchomości.
Dla wszystkich działek objętych inwestycją należy pozyskać aktualne wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów. Dla wszystkich działek objętych inwestycją należy uzyskać zgody uprawniające do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane.
W ramach realizacji przedmiotu zamówienia należy uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach lub pisemne stanowisko organu władnego do jej wydania o braku konieczności jej uzyskania. 
W ramach realizacji przedmiotu zamówienia należy uzyskać również decyzję pozwolenie wodnoprawne lub pisemne stanowisko organu władnego do jej wydania o braku konieczności jej uzyskania dla inwestycji.
W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi również wykonanie i uzyskanie zatwierdzenia dla projektów stałej i czasowej organizacji ruchu wraz z opinią właściwego organu w zakresie szczegółowych rozwiązań geometrycznych. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729 z późn. zm.) dla przyjętej geometrii uzyskać opinie organu zarządzającego ruchem.

Należy wykonać wymagane projekty podziału nieruchomości (nieruchomości – dla każdej działki oddzielnie.
W przypadku braku materiałów geodezyjnych lub kartograficznych ustalić (bez rozgraniczenia) położenie znaków granicznych wszystkich działek przyległych do pasa drogowego.
W/w prace wykonać dla pasa drogowego w zakresie niezbędnym do wykonania dokumentacji objętej przedmiotowym zamówieniem. Prace geodezyjne należy wykonać odpowiednio dla strony prawej 
lub lewej drogi wojewódzkiej, po której projektowana będzie droga rowerowa.

· Wykonawca w dniu podpisania umowy przedstawi harmonogram realizacji umowy z podaniem terminów realizacji poszczególnych zadań wraz z uzyskaniem wymaganych decyzji, pozwoleń, postanowień, uzgodnień, opinii i warunków. Jakakolwiek zmiana harmonogramu wymaga pisemnej zgody Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.

· Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do prezentacji postępów prac, w tym do niezwłocznego zgłaszania ewentualnych problemów niezbędnych do rozstrzygnięcia przez Zamawiającego, co najmniej raz na miesiąc w okresie realizacji umowy (w formie zestawienia postępu prac i uzyskanych decyzji, pozwoleń, postanowień, uzgodnień, opinii i warunków – wraz z kompletem w/w uzgodnień/opinii/decyzji uzyskanych w danym okresie sprawozdawczym), przy czym przedstawiciele Zamawiającego mają prawo do zapoznania się z przebiegiem i postępem prac na każdym etapie realizacji zadania. 

· Wykonawca będzie przesyłał do Zamawiającego kopie uzyskanych decyzji, pozwoleń, postanowień, uzgodnień, opinii i warunków w dniu kolejnym po ich uzyskaniu. 

· Wszystkie decyzje/uzgodnienia/opinie, winny być w oryginałach załączone do egz. Nr1 PB. Na okładce tego egzemplarza należy umieścić napis w kolorze czerwonym „Egzemplarz zawiera oryginały uzgodnień”.

· Wszystkie oryginalne dokumenty, które nie zostały zamieszczone w PB, winny być przekazane w oddzielnej teczce. W tej samej teczce powinny znaleźć się kserokopie dokumentów załączonych 
do PB potwierdzone „za zgodność” i opisem, iż oryginały znajdują się w PB. Dotyczy to zarówno samych pism jak i załączników graficznych. Teczka powinna zawierać tabelaryczny spis wszystkich dokumentów oraz daty ich ważności.

· Wniosek o uzyskanie decyzji ZRID należy przygotować zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2031 ze zm.).

· Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu protokołu z przeprowadzonej, przed rozpoczęciem właściwych prac projektowych, wizji w terenie z przedstawicielem Rejonu Dróg Wojewódzkich w Tucholi. Nadto, należy wykonać inwentaryzację wszystkich nieruchomości (działek) podlegających podziałowi i wykupowi wraz z dokumentacją zdjęciową. Inwentaryzacja powinna zawierać protokoły indywidualne dla każdej nieruchomości wraz z dokładną lokalizacją istniejących zjazdów opisaną w sposób szczegółowy, poprzez wykonanie dokumentacji zdjęciowej oraz jednoznaczne wskazanej lokalizacji zjazdu, np. współrzędne GPS. Zestawienie zjazdów ma być wykonane w formie wydruków i plików PDF. Materiały mają zostać przekazane Zamawiającemu skompletowane w oddzielnych skoroszytach, dla każdej działki, opisane w sposób jednoznaczny – komplet skoroszytów umieścić w jednej teczce kartonowej z rączką, opatrzonej wykazem zawartości teczki. Archiwizacja wyżej opisanych materiałów na płytach CD powinna być wykonana w sposób łatwy do jednoznacznego zidentyfikowania dla każdej nieruchomości.

· Dokumentacja projektowa nie może określać technologii robót, materiałów, maszyn i urządzeń w sposób utrudniający uczciwą konkurencję. Należy dążyć do opisu elementu minimalnymi parametrami i cechami, jakie ma posiadać i które są istotne z punktu widzenia funkcjonalności elementu. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się wskazanie w dokumentacji projektowej na znak towarowy, patent z uzasadnionych względów technologicznych, ekonomicznych, organizacyjnych, jeżeli obowiązek taki wynika z odrębnych przepisów. W takim przypadku powinien zostać zawarty dopisek o dopuszczeniu rozwiązań równoważnych.

· W przypadku zmiany przepisów w trakcie przygotowywania dokumentacji, ale przed jej odbiorem, należy treść i zakres projektu dostosować do obowiązujących przepisów na dzień przekazania Zamawiającemu.

· Dokumentację projektową należy odpowiednio skompletować w oddzielnych teczkach kartonowych z rączką z wykazem zawartości na każdej z teczek.

· W przypadku niekompletności dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania dokumentacji uzupełniającej lub pokrycia w całości kosztów jej wykonania.

· Przy opracowywaniu dokumentacji należy wprowadzić do dokumentacji obowiązujący kilometraż drogi wojewódzkiej uzyskany od Zamawiającego po wcześniejszym wystąpieniu Wykonawcy 
do Zamawiającego o jego udzielenie.

· W trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, realizowane na podstawie dokumentacji projektowej będącej przedmiotem niniejszego zamówienia, 
aż do wyłonienia wykonawcy robót budowlanych, Wykonawca będzie przygotowywał pisemne odpowiedzi na pytania i ewentualne zmiany dokumentacji projektowej, których konieczność będzie wynikała z zadawanych pytań i udzielanych odpowiedzi, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie dłuższym niż 3 dni od dnia przekazania pytania Wykonawcy.

· Po przekazaniu dokumentacji zostanie ona zweryfikowana przez Zamawiającego w ciągu 14 dni roboczych, a następnie po stwierdzeniu, że dokumentacja została prawidłowo wykonana oraz złożona w ilości przewidzianej w opisie przedmiotu zamówienia, zostanie sporządzony protokół odbioru podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego wskazanego w umowie. Kopia protokołu zostanie przekazana Wykonawcy.

· Protokół odbioru końcowego, podpisany przez upoważnionego przedstawiciela/przedstawicieli wskazanych w umowie, jest podstawą do wystawienia faktury za wykonaną dokumentację projektową.

· W przypadku stwierdzenia niezgodności wykonanej dokumentacji projektowej z założonymi wymaganiami oraz opisem przedmiotu zamówienia, dokumentacja projektowa zostanie zwrócona Wykonawcy, celem jej poprawienia, z wyznaczeniem terminu naniesienia poprawek. Koszty transportu dokumentacji ponosi jej Wykonawca.

· Za błędy projektowe w dokumentacji projektowej, której zakres jest określony w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tj. z dnia 10 maja 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1129) odpowiada Wykonawca
· Uaktualnienia projektów stałej i tymczasowej na czas realizacji robót organizacji ruchu w momencie realizacji dokumentacji przez Zamawiającego wykonawca zobowiązuje się do jego aktualizacji w ciągu 14 dni kalendarzowych (w okresie udzielonej gwarancji) od powiadomienia za pomocą poczty elektronicznej lub faxem również z potwierdzeniem odbioru otrzymania.


Zakres przedmiotu zamówienia.

W ramach opracowania wykonać:
- projekt budowlany i wykonawczy wykonać w 4 egzemplarzach dla każdej z branż oddzielnie, jak również w zakresie gruntów, które nie należą do pasa drogowego dróg publicznych
- skutecznie złożyć wniosek o wydanie decyzji ZRID  dla inwestycji objętej dokumentacją projektową będącej przedmiotem zamówienia (wniosek o ZRID należy przekazać Zamawiającemu w wersji papierowej oraz edytowalnej w formacie *.doc lub *.docx); złożenie wniosku musi skutkować zawiadomieniem organu wydającego decyzję o wszczęciu postępowania administracyjnego,
- Projekt budowlany wykonać w 4 egzemplarzach w oryginale wraz z wersją elektroniczną na komputerowym nośniku informacji. 
- dokonać oceny podłoża gruntowego dla posadowienia projektowanych elementów w pasie drogowym,
- opracować projekty budowlane oraz wykonawcze,
- w przypadku konieczności przebudowy istniejącego uzbrojenia wykonać projekty branżowe, które będą elementem składowym projektu budowlanego i projektu wykonawczego,
- w ramach opracowania dokumentacji należy, m. in.: opracować projekt zagospodarowania terenu na mapie do celów projektowych, sporządzić szczegółowy opis techniczny, wykonać przekroje konstrukcyjne, wykonać szczegóły konstrukcyjne, sporządzić zestawienie zjazdów (po uprzedniej inwentaryzacji), wykonać dokumentacje branżowe na przebudowę infrastruktury podziemnej lub naziemnej w przypadku takiej potrzeby, wykonać profile podłużne dla DW oraz wszystkich wlotów skrzyżowań, sporządzić zestawienia masy profilowej i robót ziemnych, 
- pozyskać wyrysy i wypisy z ewidencji gruntów dla wszystkich działek objętych projektem, 
- w ramach opracowania projektowego przewidzieć rozwiązania zapewniające sprawne i skuteczne odwodnienie nawierzchni w pasie drogowym
- opracować projekty wykonawcze – 4 egzemplarze + wersja elektroniczna na komputerowym nośniku informacji z rozszerzeniem *.dgn, *dxf (część rysunkowa) oraz * PDF wszystkich branż oraz zbiory shape file z rozszerzeniem (shp, shx, dbf) z opisem warstw i atrybutów, przekazać na komputerowym nośniku informacji. Pliki rastrowe tworzące podkład do projektu tworzyć muszą ciąg drogi umieszczony w układzie geodezyjnym „2000” (EPSG 2177). Celem opracowania projektu wykonawczego jest uzyskanie niezbędnych danych dla potrzeb wykonania, odbioru i rozliczenia robót budowlanych. Podstawa dla opracowania projektu wykonawczego jest projekt budowlany. Projekt wykonawczy powinien zawierać rozszerzenia ww. opracowania o zagadnienia istotne z punktu widzenia wykonania robót. Dokumentacja w wersji elektronicznej winna być przystosowana do odczytu i edycji w środowisku GIS w oparciu o „Wytyczne do wykonania dokumentacji powykonawczej dla ułatwienia importu i aktualizacji Systemu Ewidencji w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy”.
- opracować projekty stałej organizacji ruchu i czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót oraz uzyskać dla nich zatwierdzenie Urzędu Marszałkowskiego wraz z zatwierdzeniem rozwiązań geometrycznych przyjętych w projekcie budowlanym i projekcie wykonawczym,
- uzyskać opinię Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim
- wykonać audyt BRD dla projektu.

Zatwierdzony projekt tymczasowej na czas prowadzenia robót organizacji ruchu -  należy opracować w postaci:
·  graficznej w 4 egzemplarzach,

Zatwierdzony projekt stałej organizacji ruchu należy opracować w postaci:
· graficznej w 4 egzemplarzach,
· cyfrowej,
· zbiory z rozszerzeniem *dgn (w wersji V 5-8) oraz zbiory shape file z rozszerzeniem (shp, shx, dbf) z opisem warstw i atrybutów, przekazać na komputerowym nośniku informacji. Pliki rastrowe tworzące podkład do projektu tworzyć muszą ciąg drogi umieszczony w układzie geodezyjnym „2000” (EPSG 2177). W przypadku dołączania plików referencyjnych do projektu, główny plik zawierający projekt powinien mieć w sobie aktywne ścieżki dostępu do plików referencyjnych.
· projekty organizacji ruchu przystosować do odczytu i edycji w środowisku GIS w oparciu o „Wytyczne do wykonania dokumentacji powykonawczej dla ułatwienia importu i aktualizacji Systemu Ewidencji w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy”.
· Opracowanie w formie cyfrowej winno charakteryzować się następującymi parametrami:
· znaki pionowe jako zgrupowany obiekt, który poddaje się rozgrupowaniu za pomocą narzędzia Drop Element.
· symbol oraz przepisany pod nim kilometr znaku jako edytowalny tekst, wielkością dopasowany do grafiki znaku pionowego, niezmiennie w całym opracowaniu.
· symbol słupka jak i odnośnik prowadzący do grafiki znaku nie stanowią grupy obiektów z w/w grafiką znaku,
· zachowanie czytelności grafiki oznakowania jak i tekstów opisujących oznakowanie przy wydrukach 1:1 000,
· należy dostarczyć plik w formacie *dgn zawierający wszystkie użyte w opracowaniu znaki pionowe, jako pogrupowane obiekty wielkości odpowiadające użytej w opracowaniu oraz wszystkie typy i odmiany użytych znaków pionowych w plikach *svg i *png osobno dla każdego znaku
· w przypadku, gdy opracowanie zostanie wykonane w innym niż posiadające w sobie zapis do formatu *dgn oprogramowaniu, należy dostarczyć także pliki, z których dokonywana była konwersja do formatu *dgn,
- opracować dokumentację przetargową - przedmiar, kosztorys inwestorski, kosztorys ofertowy (również w wersji edytowalnej .xls), szczegółowe specyfikacje techniczne - z podziałem na kategorie dróg dla każdej z branż oddzielnie, jak również w zakresie gruntów, które nie należą do pasa drogowego dróg publicznych
· Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla wszystkich branż – odpowiednio do przedmiaru robót (4 egzemplarze dla Zamawiającego + wersja elektroniczna na komputerowym nośniku informacji) – powinny zawierać szczegółowe wymagania dla wykonawcy robót w zakresie: sprzętu, materiałów, transportu, wykonania robót, kontroli jakości robót, obmiarów robót, odbiorów robót i płatności za roboty.
· przedmiar robót  dla wszystkich branż (4 egzemplarze dla Zamawiającego + wersja elektroniczna na komputerowym nośniku informacji w formacie danych kompatybilnych z MS Excel),
· kosztorys ofertowy dla wszystkich branż (4 egzemplarze dla Zamawiającego + wersja elektroniczna na komputerowym nośniku informacji w formacji danych kompatybilnych z MS Excel) 
· zbiorcze zestawienie kosztów dla wszystkich branż (4 egzemplarze dla Zamawiającego + wersja elektroniczna na komputerowym nośniku informacji w formacie danych kompatybilnych z MS Excel),
· kosztorys inwestorski  jest to opracowanie projektowe wykonywane w celu oceny kosztów budowy i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlano – montażowych (2 egzemplarze dla Zamawiającego + wersja elektroniczna na komputerowym nośniku informacji w formacie danych kompatybilnych z MS Excel), z uwzględnieniem podatku VAT.
· w przedmiarze oraz w kosztorysie ująć wyniesienie i trwałą stabilizację w terenie granic pasa drogowego powstałego w wyniku wydania decyzji ZRID
- uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach (w przypadku konieczności wykonania zamówienie obejmuje sporządzenie KIP, Raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko), a w przypadku braku potrzeby jej uzyskania uzyskać opinię właściwego organu o braku konieczności jej uzyskania. Wykonawca złoży – w imieniu Zamawiającego – wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia wraz z załącznikami, przy czym treść tych załączników musi zostać zaakceptowana przez Zamawiającego przed złożeniem wniosku. Wykonawca przekaże jeden egzemplarz wniosku Zamawiającemu. Wykonawca będzie uczestniczył w procesie uzyskiwania wszystkich wymaganych opinii i przedmiotowych decyzji poprzez udzielenie wyjaśnień i dokonywanie potrzebnych zmian i uzupełnień w opracowaniach projektowych. Po uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji Wykonawca przekaże Zamawiającemu komplet materiałów – załączniki do wniosku o decyzję środowiskową w 4 egzemplarzach.
- uzyskać decyzje pozwolenie wodnoprawne lub stanowisko właściwego organu o braku konieczności jej uzyskania,
- uzyskać we własnym zakresie i na własny koszt materiały wyjściowe do projektowania, tj.: aktualną mapę sytuacyjno – wysokościową do celów projektowych w skali 1:500, mapę ewidencyjną gruntów oraz skrócone wypisy z ewidencji gruntów itd.; 
- uzyskać na własny koszt i własnym staraniem wszystkie niezbędne materiały, decyzje, pozwolenia, postanowienia, uzgodnienia, opinie i warunki,
- należy wykonać wymagane projekty podziału nieruchomości (nieruchomości – dla każdej działki oddzielnie) oraz po zatwierdzeniu podziałów należy wyznaczyć i utrwalić na gruncie nowe punkty graniczne, według zasad określonych w przepisach dotyczących geodezji i kartografii (wraz ze sporządzeniem protokołu i włączeniu do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dokumentów geodezyjnych opracowanych w toku czynności wyznaczenia i utrwalenia nowych punktów granicznych)
- wymagane przygotowanie informacji BIOZ ze względu na specyfikę obiektów budowlanych, objętych projektem, określającej jednoznacznie konieczność opracowania planu BIOZ przed rozpoczęciem robót realizowanych na podstawie przedmiotowej dokumentacji

W ramach opracowania projektowego przewidzieć rozwiązania zapewniające sprawne i skuteczne odwodnienie nawierzchni w pasie drogowym.

Wykonać projekty branżowe dla wymaganej przebudowy istniejącego uzbrojenia w tym, np. kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, przestawienie/wymiana słupów, wycinka drzewostanu wraz 
z ewentualnym projektem nasadzeń zastępczych. 
Przewidzieć wymaganą do realizacji regulację wysokościową /dyslokację istniejącego uzbrojenia naziemnego. Wszelka ingerencja w istniejące uzbrojenie wymaga zgody jego gestora. Uzyskać uzgodnienia gestorów uzbrojenia występującego w zakresie opracowania niezależnie czy występuje fizyczna kolizja czy nie.
Dla terenu niezbędnego do czasowego zajęcia w związku z prowadzeniem robót w zakresie nieprzewidzianym zapisami „specustawy drogowej”, należy uzyskać od właścicieli gruntów oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 
Uwzględnić wymagane wycinki zieleni kolidującej z rozwiązaniami projektowymi układu drogowego.

Rozpoznanie podłoża gruntowego

Odwierty należy wykonać w obrębie projektowanych nawierzchni w celu zidentyfikowania warunków geotechnicznych. Rozpoznanie będzie podstawą do sporządzenia projektu konstrukcji nawierzchni. 

Geotechniczne warunki posadowienia

Geotechniczne warunki należy przedstawić w formie opinii geotechnicznej. Niezależnie od formy, opracowanie (część tekstowa i graficzna) powinno dostarczyć kompletne dane niezbędne do projektowania, budowy i eksploatacji obiektu budowlanego. Poziom szczegółowości opracowania należy dostosować odpowiednio do rodzaju obiektu. Zawartość opracowania oraz zakres i rodzaj badań geotechnicznych powinny odpowiadać wymaganiom rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie geotechnicznych warunków posada wiania obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 463 z późn. zm.) w zależności od formy opracowania i kategorii geotechnicznej obiektu. W celu określenia grupy nośności podłoża drogi, rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych należy wykonać do głębokości nie mniejszej niż 2,0 m poniżej spągu konstrukcji nawierzchni istniejącej drogi lub co najmniej 2,0 m poniżej przewidywanej maksymalnej głębokości prowadzenia robót ziemnych. Opracowanie powinno być oparte na badaniach geotechnicznych (polowych i laboratoryjnych). 

Dokumentacja geologiczno-inżynierska oraz hydrogeologiczna

Dokumentację geologiczno-inżynierską należy sporządzić w zależności od kategorii geotechnicznej obiektu.

Mapa do celów projektowych

Mapę do celów projektowych należy opracować w postaci wektorowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego zgodnie z obowiązującymi przepisami. Nie dopuszcza się mapy jednostkowej w postaci rastrowej lub hybrydowej. Mapę do celów projektowych należy opracować w skali 1 : 500. Mapa powinna zawierać w swojej treści przebieg projektowanych i uzgodnionych przez właściwy PZUDP sieci uzbrojenia terenu lub informację o braku takich uzgodnień w zakresie objętym opracowaniem. Granice działek ewidencyjnych, wchodzących w zakres planowanej inwestycji, mają być przedstawione na mapie do celów projektowych na podstawie dokumentacji geodezyjnej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego po przeprowadzonej analizie, potwierdzającej zgodność tej dokumentacji z obowiązującymi standardami technicznymi. W przypadku braku takiej dokumentacji lub danych, które nie spełniają standardów technicznych, dane dotyczące przebiegu granic ewidencyjnych należy pozyskać w wyniku terenowych pomiarów geodezyjnych, poprzedzonych ustaleniem przebiegu tych granic na gruncie, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Sposób określenia przebiegu granic działek ewidencyjnych ma zostać opisany w legendzie mapy do celów projektowych. 


Pomiar wysokościowy

W celu optymalnego i prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia pod względem wysokościowym, należy dokonać pomiaru wysokościowego terenu przeznaczonego pod inwestycję. Zamawiający wymaga wykonania przekrojów poprzecznych w rozstawie nie większym niż 20m oraz w innych miejscach charakterystycznych dla przyjętych rozwiązań. Ponadto należy dokonać pomiarów wysokościowych wszystkich zjazdów celem określenia ich spadku podłużnego (od krawędzi jezdni do granicy pasa drogowego oraz od krawędzi jezdni do bramy). Inwentaryzacji wysokościowej podlegają również wszystkie elementy odwodnienia, studnie, włazy, zawory itp. – elementy, dla których wymagane będzie wysokościowe dostosowanie do przyjętych rozwiązań projektowych. W zależności od potrzeb, wynikających z opracowań branżowych, należy dokonać innych specjalistycznych pomiarów. 

Dokumentacja do regulacji prawnej nieruchomości zajętych istniejącym i projektowanym pasem drogowym
Dokumentację należy sporządzić w zakresie niezbędnym do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, o nabyciu z mocy prawa, własności działek leżących w istniejącym pasie drogowym, na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego, na podstawie art. 60 lub 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r. Nr 133, poz. 872, z późn. zm.) lub w zakresie niezbędnym do uzyskania decyzji o podziale nieruchomości na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. z dnia 30 października 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1774). Wykonawca jest zobowiązany do aktywnego uczestnictwa w procedurze uzyskiwania decyzji ZRID. W związku z tym, w przypadku konieczności uzupełnienia złożonych dokumentów do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, Wykonawca zobowiązany jest wnieść stosowne poprawki/uzupełnienia/wyjaśnienia w wymaganym w wezwaniu terminie.

Termin realizacji: do 15.12.2018 r.

Termin 30.11.2018 r. – za wykonanie umowy uznaje się uzyskanie zawiadomienia organu wydającego decyzję ZRID o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ZRID. 

Pełnienie nadzoru autorskiego

Projektant zobowiązany jest do pełnienia nadzoru autorskiego , a koszt nadzoru zawarty jest w oferowanej cenie
Nadzór autorski obejmuje następujące czynności:
a) podstawowe, określone wymogami prawa budowlanego tj. art. 20 ust. 1 pkt 3, 3a, 4, a w szczególności:
- stwierdzenia w toku wykonywania robót budowlanych zgodności ich realizacji z dokumentacja techniczną poprzez udział w radzie budowy /naradach technicznych, komisjach/ przynajmniej 1 raz w miesiącu,
- uzgodnienia możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej w odniesieniu do materiałów i konstrukcji oraz rozwiązań technicznych i technologicznych, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inżyniera kontraktu pełniącego funkcję inspektora nadzoru w terminie 14 dni od daty otrzymania takiego wniosku.
-  wyjaśnienia wątpliwości dotyczących dokumentacji projektowej i zawartych w niej rozwiązań oraz uzupełnienie szczegółów dokumentacji projektowej w terminie  wyznaczonym przez Zamawiającego nie dłuższym niż 14 dni.

b) dodatkowe, określone wymaganiami Zamawiającego, a polegające  na wykonaniu obowiązku:
-  dokonywanie zmian rysunków, specyfikacji lub innych dokumentów , których potrzeba zmiany może zaistnieć z przyczyn Zamawiającego, w terminie  wyznaczonym przez Zamawiającego nie dłuższym niż 14 dni.
-  czuwanie by zakres wprowadzonych zmian nie spowodował istotnej zmiany zatwierdzonego projektu budowlanego wymagającej uzyskania nowego pozwolenia na budowę.
- zatwierdzenia do realizacji dokumentacji technicznej opracowanej przez wykonawcę robót budowlanych w terminie 14 dni od daty jej przekazania do zaopiniowania, w szczególnych przypadkach termin ten może ulec zmianie za zgodą Zamawiającego.

c) udokumentowanie wykonania przez projektanta sprawującego nadzór autorski, aktualizacji rozwiązań projektowych nastąpi poprzez:
- wprowadzenie zmian na rysunkach wchodzących w skład dokumentacji projektowej,
- opracowanie rysunków zamiennych lub szkiców, albo nowych projektów opatrzonych datą, 
   podpisem oraz informacją jaki element dokumentacji zastępują,
- dokonanie wpisów do dziennika budowy,
- opracowanie protokołów lub notatek służbowych.

Kontrola i odbiór opracowań projektowych

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość, rzetelność, zgodność z obowiązującymi przepisami, normami, wytycznymi i instrukcjami, nowoczesność i ekonomiczność zastosowanych rozwiązań technicznych. Przedmiot i wykonanie zamówienia winny spełniać wymagania stanowione treścią art. 20 ust 1, 2, 3 i 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 – Prawo budowlane (tj. z dnia 9 lutego, Dz. U z 2016, poz. 290).
Wykonawca zobowiązany jest uzyskać pozytywne opinie i uzgodnienia odpowiednich instytucji.

- nadzór procesu projektowego przez Zamawiającego
Wykonawca zobowiązany jest do prezentacji postępów prac w tym do zgłaszania ewentualnych problemów niezbędnych do rozstrzygnięcia przez zamawiającego, co najmniej raz na miesiąc w okresie realizacji umowy /na radzie technicznej/, przy czym przedstawiciele Zamawiającego wymienieni w specyfikacji istotnych warunków zamówienia maja prawo do zapoznania się z przebiegiem i postępem prac na każdym etapie realizacji zadania. 
Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia na pierwszej radzie technicznej notatki z przeprowadzonej wizji w terenie z przedstawicielem Rejonu Dróg Wojewódzkich w Tucholi.
Proponowane rozwiązania techniczne Wykonawca będzie konsultował z Zamawiającym.
Wykonawca będzie przesyłał do Zamawiającego kopie uzyskanych decyzji, pozwoleń, postanowień, uzgodnień, opinii i warunków w dniu kolejnym po ich uzyskaniu. 
 
- harmonogram prac projektowych, stanowiący załącznik do umowy.
Harmonogram prac projektowych należy przekazać Zamawiającemu w dniu podpisania umowy 
z podaniem terminów realizacji poszczególnych zadań wraz z uzyskaniem wymaganych decyzji, pozwoleń, postanowień, uzgodnień, opinii i warunków. Jakakolwiek zmiana harmonogramu wymaga pisemnej zgody Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy. Wykonawca projektu powinien podchodzić do projektowania w sposób zdyscyplinowany w dostosowaniu do ogólnego harmonogramu prac projektowych zaakceptowanego przez Zamawiającego. W razie potrzeby Wykonawca wystąpi do Zamawiającego z wnioskiem o zmianę harmonogramu, przedstawi swoją propozycje wraz z uzasadnieniem przyczyny zmian.

- szata graficzna
Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, która spełnia następujące wymagania:
- zapewnia czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści,
- część opisowa będzie pisana na komputerze,
- jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisów, norm i wytycznych,
- ilość arkuszy rysunkowych będzie ograniczona do niezbędnego minimum,
- całość dokumentacji będzie oprawiona w twardą, wytrzymałą oprawę, na odwrocie której będzie  
  spis treści,
- rysunki będą wykonane wg zasad rysunku technicznego,
- każdy rysunek powinien być opatrzony metryką, podobnie jak strony tytułowe i okładki 
   poszczególnych części składowych opracowania projektowego.

Dokumentacja powinna być opracowana w formie papierowej oraz w formie elektronicznej  przekazanej na nośniku informacji (ilość egzemplarzy i wersja zapisu wg powyższych punktów).

Dokumentację projektową należy odpowiednio skompletować w oddzielnych teczkach kartonowych 
z rączką z wykazem zawartości na każdej z teczek. Do kompletowania dokumentacji projektowej 
nie należy stosować kartonów archiwizacyjnych.

-  obmiar opracowań projektowych
Obmiar opracowań projektowych, przeprowadzony przed częściowym lub ostatecznym odbiorem opracowań projektowych, będzie określać faktyczny zakres wykonywanych opracowań projektowych oraz ich wartości zgodnie z umowa, w jednostkach ustalonych w Tabeli opracowań projektowych.

Wyniki obmiaru oraz wartości będą wpisane lub załączone do Protokołu zdawczo-odbiorczego w formie zestawienie wartości zakończonych opracowań projektowych, które powinno zawierać ilości i wartości oraz zsumowanie wykonanych i odbieranych pozycji Tabeli opracowań projektowych.

-  odbiór opracowań projektowych
Rodzaje odbiorów opracowań projektowych
Opracowania projektowe podlegają następującym etapom odbioru:
a) odbiorowi częściowemu,
b) odbiorowi ostatecznemu,

Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na finalnej ocenie Dokumentów do odbioru częściowego sporządzonych dla:
- zakończonych opracowań projektowych oraz - w przypadku przerwania umowy /zawieszenia lub rozwiązania umowy/ dla rozpoczętych i nie zakończonych opracowań projektowych wg stopnia zaawansowania.
Odbioru częściowego dokonuje się dla tych pozycji Formularza cenowego, które posiadają termin realizacji wcześniejszy niż termin najpóźniejszy (tzw. Termin zakończenia) zawarty w umowie.
Odbioru częściowego dokonuje Zamawiający na podstawie Dokumentów do odbioru częściowego sporządzonych i dostarczonych przez Wykonawcę. 
Jeżeli Zamawiający będzie miał zastrzeżenia do Dokumentów do odbioru częściowego lub do zgodności opracowań projektowych z wymaganiami umowy, Wykonawca powinien przedłożyć takie wyjaśnienia i uzupełnienia jakie Zamawiający uzna za konieczne i dokonać korekt, jakie zostaną pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą uzgodnione.
Jeżeli Zamawiający nie będzie miał zastrzeżenia do przedłożonych Dokumentów do odbioru częściowego, dokona odbioru częściowego. Potwierdzeniem dokonania odbioru będzie podpisanie Protokołu Zdawczo – Odbiorczego (częściowy). Zamawiający  w ciągu 10 dni roboczych sprawdzi przekazane materiały i podpisze protokół zdawczo – odbiorczy, który będzie podstawą do wystawienia faktury.
Wykonawca dostarcza w ramach odbioru częściowego wraz z protokołem zdawczo – odbiorczym opracowanie dokumentacyjne w jednym egzemplarzu.

 Odbiór ostateczny
Zasady odbioru ostatecznego
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie Dokumentów do odbioru ostatecznego sporządzonych dla:
– opracowania projektowego, które posiada najpóźniejszy termin realizacji (tzw. Termin zakończenia) zawarty w umowie oraz
– w przypadku przerwania umowy /zawieszenia lub rozwiązania umowy/  dla wszystkich nie zakończonych opracowań projektowych wg stopnia zaawansowania.
Odbioru ostatecznego dokonuje Zamawiający na podstawie Dokumentów do odbioru ostatecznego sporządzonych i dostarczonych przez Wykonawcę. W toku odbioru ostatecznego Zamawiający oceni również realizacje ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów częściowych.
Jeżeli Zamawiający ma zastrzeżenia do Dokumentów do odbioru ostatecznego lub do zgodności opracowań projektowych z wymaganiami umowy, Wykonawca powinien przedłożyć takie wyjaśnienia i uzupełnienia jakie Zamawiający uzna za konieczne i dokonać korekt, jakie zostaną pomiędzy Zamawiającym i Wykonawca uzgodnione.
Jeżeli Zamawiający nie będzie miał zastrzeżeń do przedłożonych Dokumentów do odbioru ostatecznego, wyznaczy datę odbioru ostatecznego. Potwierdzeniem dokonania odbioru będzie podpisanie Protokołu zdawczo – odbiorczego (ostatecznego). Zamawiający  w ciągu 10 dni roboczych sprawdzi przekazane materiały i podpisze protokół zdawczo – odbiorczy, który będzie podstawą do wystawienia faktury.

Przedmiot odbiorów
Opracowania projektowe będące przedmiotem zamówienia, uznaje się za wykonane zgodnie z umową i wymaganiami Zamawiającego, jeżeli wszystkie elementy kontroli przez Zamawiającego dały wyniki pozytywne. Przedmiotowe opracowania projektowe podlegają odbiorowi częściowemu lub ostatecznemu.

Płatności
Dla pozycji Tabeli opracowań projektowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji Tabeli opracowań projektowych.
Cena ryczałtowa poszczególnych pozycji Tabeli opracowań projektowych będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej pozycji. 
Podziały działek wykonane w ramach projektu rozliczane będą kosztorysowo.
Płatność odbywać się będzie zgodnie z umową. 

Istotne postanowienia umowy

1.1. Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia zmian i uzupełnień w dokumentacji projektowej w zakresie wynikającym z obowiązków nałożonych przez organ wydający decyzję ZRID – na każdym etapie postępowania administracyjnego.
1.2. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia kar umownych z tytułu:
- opóźnienia w wykonaniu zamówienia,
- odstąpienia od umowy przez Wykonawcę,
- odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
- nierzetelnego sporządzenia dokumentacji, skutkującego koniecznością wprowadzenia do niej zmian na etapie organizacji przetargu na realizację zadania, na etapie zawierania umowy 
z wykonawcą robót budowlanych lub na etapie realizacji lub odbioru robót,
- zwłoki w przedłożeniu harmonogramu realizacji umowy z podaniem terminów realizacji poszczególnych zadań wraz z uzyskaniem wymaganych decyzji, pozwoleń, postanowień, uzgodnień, opinii i warunków,
- zwłoki w usunięciu wad
- niewywiązania się w okresie:
· 14 dni od wezwania z aktualizacji kosztorysów (w przypadku, gdy tracą ważność),
· 40 dni od wezwania z aktualizacji wszelkich decyzji, pozwoleń, postanowień, uzgodnień, opinii i warunków (w przypadku, gdy tracą ważność).
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w terminie 14 dni od daty otrzymania, wystawionej przez Zamawiającego, noty księgowej zawierającej żądanie zapłaty kary.
W razie zwłoki w zapłacie kary umowne Zamawiający może potrącić należną mu karę z dowolnej należności Wykonawcy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej szkody rzeczywistej, wraz z odsetkami.
1.3. Wykonawca w dniu podpisania umowy przedłoży harmonogram realizacji umowy z podaniem terminów realizacji poszczególnych etapów wraz z uzyskaniem wymaganych decyzji, pozwoleń, postanowień, uzgodnień, opinii i warunków. Jakakolwiek zmiana harmonogramu wymaga pisemnej zgody Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.
1.4. Wykonawca jest zobowiązany w okresie gwarancji do aktualizacji kosztorysów (ważność 6 miesięcy od dnia sporządzenia), aktualizacji wszelkich decyzji, pozwoleń, postanowień, uzgodnień, opinii i warunków. (w przypadku, gdy tracą ważność) na wezwanie Zamawiającego. Czas realizacji aktualizacji – dla kosztorysów 14 dni od dnia wezwania oraz 40 dni dla decyzji, pozwoleń, postanowień, uzgodnień, opinii i warunków od dnia wezwania.
1.5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu błędów projektowych skutkujących zwiększeniem kosztów robót budowlanych. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczeń z tego tytułu do wysokości 100% wartości poniesionych dodatkowych kosztów.
1.6. Wykonawca wraz z przekazaniem dokumentacji projektowej przedłoży również oświadczenia:
· że dostarczony projekt wykonany jest zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi oraz, że zostaje wydany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.
· że dostarczony projekt jest wolny od jakichkolwiek wad fizycznych i od wad prawnych,
· o wzajemnej zgodności kosztorysu inwestorskiego, kosztorysu ofertowego, przedmiaru, specyfikacji technicznych i rozwiązań projektowych,
· o zgodności wersji elektronicznej dokumentacji z wersją papierową.
· o zgodności dokumentacji z decyzją środowiskową
1.7. Wykonawca oświadcza, że posiada prawa autorskie, prawa majątkowe oraz prawa zależne do utworów w rozumieniu ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych, które zostały wytworzone w trakcie realizacji przedmiotu umowy i w ramach wynagrodzenia:
- przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do utworów,
- zezwala Zamawiającemu na dokonanie opracowań i zmian utworów, na korzystanie z opracowań utworów oraz ich przeróbek oraz na rozporządzanie tymi opracowaniami wraz z przeróbkami, tj. udziela Zamawiającemu praw zależnych.

Podstawowe przepisy prawne, które należy stosować przy realizacji przedmiotowego zadania:
- ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania 
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2031, z późn. zm.), 
[bookmark: target_link_mfrxilrsgyydmnzsha3tkltqmfyc]- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (tj. z dnia 26 sierpnia 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1232),
[bookmark: target_link_mfrxilrsgyydmnztga4tmltqmfyc]- ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale  społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. z dnia 26 sierpnia 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1235) ,
[bookmark: target_link_mfrxilrtgeydqmjugazdeltqmfyc]- ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. z dnia 27 lutego 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz.460),
- rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tj. z dnia 23 grudnia 2015 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 124) ,
- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409, z późn. zm.),
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tj. z dnia 10 maja 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1129),
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków
ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z późn. zm.),
- ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012, poz. 1137 z późn. zm.),
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393 z późn. zm.),
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729 z późn. zm.),
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389 z późn. zm.),
- rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462, z późn. zm.),
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz.1126, z późn. zm.),
[bookmark: target_link_mfrxilrtgeydqmjzgeydiltqmfyc]- ustawa z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. z dnia 18 marca 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 520)
- rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 25, poz. 133, z późn. zm.),
- ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 145),
[bookmark: target_link_mfrxilrtgiydqnrqhaztsltqmfyc]- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. z dnia 21 września 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1651),
- ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.),
- ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. z dnia 30 października 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1774)
- ustawa z dnia 13 października 1998 r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r., Nr 133, poz. 872, z późn. zm.),
[bookmark: target_link_mfrxilrtgaydqmbrgiztsltqmfyc]- ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. prawo geologiczne i górnicze (tj. z dnia 30 stycznia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 196) ,
- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. z 2011 r., Nr 288, poz. 1696, z późn. zm.),
- rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie geotechnicznych warunków posada wiania obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 463, z późn. zm.),
[bookmark: target_link_mfrxilrtge2tqmzwgizdeltqmfyc]- ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (tj. z dnia 26 maja 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 880) ,
- rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 r., Nr 63, poz. 735, z późn. zm.),
- pozostałe właściwe normy i przepisy dla poszczególnych branż.








Załącznik nr 7 do SIWZ



OŚWIADCZENIE W ZAKRESIE WYPEŁNIENIA 
OBOWIĄZKU INFORMACYJNEG ( RODO)
„Opracowanie dokumentacji projektowej dla Rozbudowy skrzyżowania drogi woj. Nr 241 Tuchola – Sępólno Krajeńskie – Rogoźno (ul. Kościuszki) z ul. Odrodzenia i ul. Ks. Jerzego Popiełuszki w m. Sępólno Krajeńskie”.


Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*




_________________ dnia __ __ 2018 roku                                
                                                                     	
			           
                                                                                                        
                                                                         ……..........................................................................................
czytelny podpis lub podpis z pieczątką imienną osoby upoważnionej/                                                                                                                                                                                                                                                   osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy



1 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). 
* W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, treść oświadczenia należy przekreślić i podpisać je zgodnie z formularzem.
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