UMOWA Nr ZDW N4.362.27.2020

z dnia ……………. r.

zawarta pomiędzy:

Województwem Kujawsko-Pomorskim

Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń

NIP 9561969536

w imieniu którego działa:

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy

ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz

zwanym  dalej „Zamawiającym”, którego reprezentują:

Przemysław Dąbrowski		–      		Dyrektor Zarządu Dróg 									Wojewódzkich

przy kontrasygnacie

Justyny Herzberg 			–	    	Głównego Księgowego

a:

……………………..

……………………………..
……………………………

…………………………

zwaną dalej „Wykonawcą”, którą reprezentuje:

……………………			– 		……………………

łącznie zwanymi „Stronami”, a każdy podmiot odrębnie „Stroną”.

Niniejsza umowa jest wynikiem wyboru przez Zamawiającego oferty w prowadzonym postępowaniu w trybie zapytania ofertowego poniżej kwoty 30 000 euro zgodnie z art. 6a ustawy Pzp

§ 1

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pt.:

NADZORY BRANŻOWE dla zadania: Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż działek nr 196, 197,198 i 199 na działkach ewid. nr 129, 250 i 251 położonych w obrębie 5 oraz utwardzenie zjazdu istniejącego z drogi wojewódzkiej na działce ewid. nr 207, wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 241 w Sępólnie Krajeńskim- nadzór branży elektrycznej

§ 2

- Zamówienie dotyczy nadzoru branżowego nad robotami:

branża elektryczna :

- montaż szafki oświetlenia ulic SOU

- ułożenie kabli zasilających typu YAKY4×252

- ułożenie kabli oświetleniowych obwodowych typu YAKY5×162

- ustawienie słupów oświetleniowych stalowych okrągłych stożkowych ocynkowanych h=5,0m

- ustawienie fundamentów prefabrykowanych żelbetowych

- montaż opraw oświetleniowych z panelem LED typu ASTAR 210 LU OB o mocy min. 20W

- montaż wysięgników jednoramiennych do opraw oświetleniowych o długości 0,5m 
i wysokości 0,5m

- zakładanie rur ochronnych dwudzielnych o średnicy zewn. 75 mm w miejscach kolizyjnych.

- W okresie gwarancji Inspektorzy Nadzoru robót branżowych są zobowiązani do uczestniczenia we wszystkich odbiorach gwarancyjnych oraz w odbiorze pogwarancyjnym wyznaczonych przez Zamawiającego.

- W okresie gwarancyjnym Inspektorzy Nadzoru branżowego są również zobowiązani do uczestniczenia w kontrolach  budowy wyznaczonych przez organy nadzoru budowlanego lub inne organy posiadające odpowiednie uprawnienia do kontroli.

- Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji robót objętych umową.

§ 3

1. Wykonawca ustanawia Inspektora Nadzoru Branży elektrycznej w osobie:

…………………………………………

Projektant wskazany powyżej będzie współpracował z Zamawiającym. Wskazana osoba powinna przynależeć do właściwej izby samorządu zawodowego.

2. Zamawiający ustanawia osobę prowadzącą sprawę ze strony ZDW Bydgoszcz:

- p. Aldona Staszczyk - Jaroch, tel.: 52 37 05 736

§ 4

Termin wykonania zamówienia - od dnia podpisania umowy w terminie wykonywania robót budowlanych (max. do 30.09.2020 r.), rozliczenia zadania oraz w okresie gwarancji i rękojmi udzielonej przez Wykonawcę robót budowlanych. – szczegółowy termin wykonania zamówienia zostanie ustalony po rozstrzygnięciu przetargu na roboty budowlane ZDW.N4.361.10.2020 i nie będzie on przekraczał (dla Wykonawcy robót budowlanych) 30.09.2020 r.

§ 5

1. Do obowiązków Wykonawcy branżowych nadzorów - Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego należy:

- Pełnienie czynności inspektora nadzoru zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo    Budowlane ( Dz. U. z 2017r. nr 2017, poz. 1332), przepisami wykonawczymi do niej, warunkami pozwolenia na budowę lub zgłoszenia oraz projektami budowlanymi i wykonawczymi.

- Sprawdzanie prawidłowości zakresu rzeczowego wykonanych robót i jego zgodności z umową zawartą pomiędzy inwestorem, a wykonawcą robót.

- Sprawdzanie wykazów robót wykonanych, pod względem rzeczowym i finansowym.

- Udział w naradach koordynacyjnych organizowanych przez Zamawiającego (Rada Budowy) oraz kontrola realizacji ustaleń i decyzji podjętych na Radzie Budowy.

- Sporządzanie bieżącej dokumentacji fotograficznej na każdym etapie   prowadzenia robót, opatrzonej datą i opisem. Dokumentacja fotograficzna będzie stanowić załącznik do raportu końcowego.

- Uzyskiwanie od projektantów wyjaśnień dotyczących projektów i zawartych w nich rozwiązań.

- Raz w tygodniu nadzór powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy.

- Wyjaśnienie skarg i spraw społecznych związanych z realizacją projektów w terminie 7 dni od przekazanie skargi lub sprawy przez Zamawiającego.

- Inspektor Nadzoru zobowiązany jest do stałej kontroli w czasie trwania robót (nie dotyczy okresów przestojów).

- Kontrola prowadzenia dziennika budowy i dokonywania wpisów przez kierowników robót.

- Weryfikacja wystąpień ws. robót dodatkowych, sporządzanie protokołów konieczności robót branżowych,  informowanie w tej kwestii koordynatora inspektorów

- Udział w odbiorach robót branżowych oraz udział w odbiorach końcowych dotyczących poszczególnych zadań.

- Sprawdzenie operatu kolaudacyjnego.

- Sporządzenie raportu końcowego.

- Wykonawca (Kierownik Budowy) zgłosi Zamawiającemu i Inspektorowi branżowemu gotowość do odbioru robót w formie pisemnej. Wpis o tym powinien być dokonany 
w dzienniku budowy z jednoczesnym powiadomieniem o nim inspektora nadzoru. Inspektor w terminie 7 dni kalendarzowych od daty wpisu do dziennika budowy ma obowiązek przystąpić do odbioru tych robót. Odbiór dokonany będzie po zakończeniu wszystkich robót określonych niniejszą umową i rozpocznie się nie później niż 30 dni od daty powiadomienia. Do odbioru końcowego Wykonawca robót zobowiązany jest skompletować 
i przedstawić dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru robót zgodnie z poniższym:

- Do odbioru końcowego wymagane:

- powykonawcza dokumentacja projektowa (czy projekt zamienny, rysunki zamienne, dokumentacja uwzględniająca zmiany wprowadzone w trakcie realizacji, itp.). Dokumentacja powykonawcza w formie papierowej oraz dodatkowo w formie cyfrowej dostosowana (uwzględniająca) do Systemu Ewidencji Dróg Wojewódzkich,

- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza dokonane przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń,

- protokoły badań i sprawdzeń, recepty i ustalenia techniczne,

- protokół odbioru stałej organizacji ruchu,

- dziennik budowy,

- wyniki pomiarów kontrolnych,

- deklaracje zgodności z PN lub aprobatą techniczną oznaczoną znakiem budowlanym „B”,

- deklaracje zgodności z PN – EN lub europejską aprobatą techniczną EAT oznaczoną znakiem CE,

- dla wyrobów znajdujących się w wykazie określonym przez Komisję Europejską wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa – deklaracje zgodności wydane przez producenta (bez znaku CE),

- opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań 
i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru,

- sprawozdanie technologiczne,

- oświadczenia kierownika budowy o których mowa w art. 57 ust. 1 pkt. 2 lit. „a”, lit. „b” Prawa Budowlanego,

- operat kolaudacyjny należy przedstawić w wersji papierowej oraz cyfrowej (*.pdf),

- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza robót przyjęta do zasobów geodezyjnych we właściwym Starostwie w formie papierowej oraz w formie cyfrowej dostosowana (uwzględniającą) System Ewidencji Dróg Wojewódzkich,

- rozliczenie rzeczowo-finansowe wykonanych robót w formie tabelarycznej,

- dokumentacja fotograficzna z prowadzenia robót,

- uzyskanie wszelkich wymaganych przepisami obowiązującego prawa oraz przepisami szczegółowymi oraz decyzjami dotyczącymi przedmiotu niniejszego zamówienia zezwoleń, decyzji, postanowień, uzgodnień, opinii i ich pełna realizacja z poniesieniem wynikających z nich opłat i kosztów włącznie,

- wykonanie i poniesienie kosztów (o ile zostały pominięte w dokumentacji projektowej, a ich poniesienie będzie niezbędne do należytego wykonania umowy - uwzględnić w kosztach ogólnych budowy)

- uregulowanie opłat i kosztów nadzoru budowy i odbioru elementów przedmiotu Zamówienia prowadzonego przez służby utrzymania sieci

- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego robót  w formie pisemnej.  Odbiór końcowy dokonany będzie po zakończeniu  wszystkich robót  określonych niniejszą umową.

- Odbiór robót – końcowy dokonany zostanie komisyjnie z udziałem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiającego, Inspektora Nadzoru, Inspektorów Nadzoru Robót Branżowych. Odbiór końcowy robót dokonany zostanie komisyjnie z udziałem przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego, Inspektora Nadzoru, Inspektorów Nadzoru Robót Branżowych oraz Zarządzającego ruchem na drogach wojewódzkich tj. Urząd Marszałkowski w Toruniu.

- Odbiór końcowy ma na celu przekazanie Zamawiającemu ustalonego przedmiotu umowy do eksploatacji po sprawdzeniu jego należytego wykonania.

- W dniu zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego  Wykonawca robót przekaże Inspektorowi Nadzoru komplet dokumentów.

- Zamawiający w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty zawiadomienia go o zakończeniu przedmiotu umowy i osiągnięcia  gotowości do odbioru, wyznaczy termin, miejsce, godzinę odbioru końcowego przedmiotu umowy zawiadamiając o tym terminie Wykonawcę.

Zamawiający rozpocznie odbiór końcowy nie później niż 30 dni od daty zawiadomienia go o zakończeniu przedmiotu umowy i osiągnięcia gotowości do odbioru.

- Zamawiający ma prawo przerwać odbiór końcowy jeżeli Wykonawca nie wykonał:

  - przedmiotu umowy w całości, nie wykonał wymaganych badań i sprawdzeń

  - przedstawił dokumentów o których mowa w pkt 3.6

- Strony postanawiają, że termin usunięcia przez Wykonawcę wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym, w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym lub w okresie rękojmi 
i gwarancji wynosić będzie 14 dni kalendarzowych, chyba, że w trakcie odbioru strony postanowią inaczej.

- Zamawiający nie przewiduje odbiorów częściowych.

§ 6

1.   Wykonawca zobowiązuje się wykonywać powierzone czynności sumiennie i fachowo.

2. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać bieżących instrukcji i wskazówek oraz informować Zamawiającego o wszystkich istotnych sprawach a zwłaszcza o dostrzeżonych uchybieniach w realizacji robót.

3.  Strony zobowiązują się do wzajemnego i niezwłocznego powiadamiania się na piśmie 
o zaistniałych przeszkodach w wypełnianiu wzajemnych zobowiązań w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.

§ 7

1.  Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określonego  w § 1 umowy strony ustalają na podstawie złożonej w dniu  ………... oferty w kwocie:

……………… zł netto

……………… vat

……………… zł brutto

- Wynagrodzenie określone w ust.1 nie podlega waloryzacji.

- Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy jest wynagrodzeniem ryczałtowym.

- W przypadku zmiany przez władzę ustawodawczą procentowej stawki podatku VAT określonej w umowie, kwoty brutto dla niezafakturowanej części wynagrodzenia zostaną dostosowane odpowiednio aneksem do niniejszej umowy.

- Wynagrodzenie Wykonawcy będzie rozliczane na podstawie faktur VAT wystawianych przez Wykonawcę jeden raz w miesiącu.

- Należność z tytułu faktur będą płatne przez Zamawiającego przelewem na konto Wykonawcy wskazane na wystawionej fakturze.

- Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie do 21 dni licząc od daty jej otrzymania. Datą zapłaty jest dzień wydania polecenia przelewu bankowego.

- Fakturę należy wystawić na Województwo Kujawsko – Pomorskie Pl. Teatralny 2, 87 – 100 Toruń, NIP 9561969536, natomiast odbiorcą faktury i płatnikiem będzie Zarząd Dróg Wojewódzkich, ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz. Należności z tytułu faktury będą płatne przez Zamawiającego przelewem na konto Wykonawcy. Od dnia 18.04.2019r istnieje możliwość przesyłania do Zamawiającego ustrukturyzowanych faktur elektronicznych poprzez Platformę Elektronicznego Fakturowania (https://brokerpefexpert. efaktura.gov.pl/zaloguj) struktura numeru GLN 5907664502008. Płatność wynagrodzenia należnego Wykonawcy dokonana będzie przez Zamawiającego w terminie 30 dni od daty wpływu lub złożenia w kancelarii Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.

§ 8

  - W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 2

  - Wykonawca  zobowiązany  jest  do  zapłacenia  kary  umownej  Zamawiającemu z tytułu nie wykonania swoich obowiązków wymienionych w §2 i §5 powodujących opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 2 za każdy dzień opóźnienia.

  - W wypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 2

  - Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w następujących wypadkach:

a) jeżeli Wykonawca nie podjął się wykonania obowiązków wynikających z niniejszej umowy lub przerwał ich wykonanie, zaś przerwa ta trwała dłużej niż 4 dni kalendarzowych;

b) jeżeli Wykonawca wykonuje swe obowiązki w sposób nienależyty i pomimo pisemnego wezwania przez Zamawiającego lub osobę przez niego upoważnioną wskazaną w § 8  umowy nie nastąpiła poprawa w wykonywaniu tych obowiązków;

5. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość otrzymanych kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 9

Wszelkie  zmiany  i  uzupełnienia  treści  umowy  wymagają  dla  swej  ważności formy pisemnej w postaci aneksu  podpisanego przez obie strony dotyczących w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:

KATALOG ZMIAN

1. Zmiana terminu realizacji zamówienia w przypadku:

- zmiany terminu zakończenia realizacji robót budowlanych nad którymi prowadzony jest nadzór branżowy,

2. Powierzenie obowiązków osobom innym niż wymienione w §3 ust. 1 wyłącznie za zgodą 
i akceptacją Zamawiającego, pod warunkiem że będą one spełniać wszystkie wymogi dotyczące doświadczenia i kwalifikacji zgodnie z zapytaniem ofertowym.

3. Zmiany prowadzące do likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy.

4. Zmiany wynagrodzenia w przypadku:

a)   zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług (VAT);

5. Zmianie uległy przepisy prawne istotne dla realizacji zamówienia;

6. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

§ 10

1.	W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się ogólnie obowiązujące przepisy, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego.

2.	Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności 
w drodze podpisanego przez strony aneksu.

3.	Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 11

Wykonawca nie może dokonać przeniesienia swoich wierzytelności wobec Zamawiającego na osoby lub podmioty trzecie bez uprzedniej zgody Zamawiającego. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie będzie ważna i stanowić będzie istotne naruszenie postanowień umowy.

§ 12

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY                                                                               WYKONAWCA

załącznik do umowy nr ZDW.N4.362.27.2020

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

zawarta dnia  ………… r.

(zwana dalej „Umową”)

pomiędzy:

Województwem Kujawsko-Pomorskim

Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń

NIP 956-196-95-36

w imieniu którego działa:

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy

ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz

zwany w dalszej części umowy „Administratorem danych” reprezentowany przez:

Przemysław Dąbrowski 	– 			Dyrektor

a

……………………

……………………

…………………..

zwaną/ym w dalszej części umowy „Podmiotem przetwarzającym”

reprezentowanym przez:

……………….		– 			……………….

§ 1

Powierzenie przetwarzania danych osobowych

- Administrator danych powierza Podmiotowi przetwarzającemu, w trybie art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE-ogólne rozporządzenie  o ochronie danych- RODO (zwanego w dalszej części „Rozporządzeniem”) dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu określonym w niniejszej Umowie.

- Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie 
z niniejszą umową, Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.

- Podmiot przetwarzający oświadcza, iż stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymogi Rozporządzenia.

§2

Zakres i cel przetwarzania danych

- Podmiot przetwarzający będzie przetwarzał powierzone na podstawie umowy dane:

  - Wykaz właścicieli nieruchomości przeznaczonych do nabycia lub czasowego zajęcia 
w związku z budową drogi wojewódzkiej,

  - Decyzje administracyjne,

  - Dane osobowe ujęte w dokumentacji przetargowej,

  - Dane osób fizycznych współpracujących z Zarządem Dróg Wojewódzkich 
w Bydgoszczy w oparciu o umowy cywilno-prawne (zlecenia, o dzieło),

  - Umowy.

- Powierzone przez Administratora danych, dane osobowe będą przetwarzane przez Podmiot przetwarzający wyłącznie w celu realizacji umowy ZDW.N4.361.27.2019 
z dnia ……………

§ 3

Obowiązki podmiotu przetwarzającego

- Podmiot przetwarzający zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia.

- Podmiot przetwarzający zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych.

- Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy.

- Podmiot przetwarzający zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy, (o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporządzenia) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zarówno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu.

- Podmiot przetwarzający po zakończeniu świadczenia usług związanych 
z przetwarzaniem  zwraca Administratorowi wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych.

- W miarę możliwości Podmiot przetwarzający pomaga Administratorowi w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia.

- Podmiot przetwarzający po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki zgłasza je administratorowi, jednak nie później niż 48h .

§ 4

Prawo kontroli

- Administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy środki zastosowane przez Podmiot przetwarzający przy przetwarzaniu 
i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia umowy.

- Administrator danych może przeprowadzić kontrolę w godzinach pracy Podmiotu przetwarzającego i z minimum (5) pięciodniowym jego uprzedzeniem o planowanej kontroli i zakresie.

- Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie wskazanym przez Administratora danych nie dłuższym niż 7 dni.

- Podmiot przetwarzający udostępnia Administratorowi wszelkie informacje niezbędne 
do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia.

§ 5

Dalsze powierzenie danych do przetwarzania

- Podmiot przetwarzający może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Administratora danych.

- Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na pisemne polecenie Administratora danych chyba, że obowiązek taki nakłada na Podmiot przetwarzający prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Podmiot przetwarzający. W takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Podmiot przetwarzający informuje Administratora danych o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny.

- Podwykonawca, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały nałożone na Podmiot przetwarzający w niniejszej Umowie.

- Podmiot przetwarzający ponosi pełną odpowiedzialność wobec Administratora za nie wywiązanie się ze spoczywających na podwykonawcy obowiązków ochrony danych.

§ 6

Odpowiedzialność Podmiotu przetwarzającego

- Podmiot przetwarzający jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych niezgodnie z treścią umowy, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym.

- Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Administratora danych o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania przez Podmiot przetwarzający danych osobowych określonych w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, skierowanych do Podmiotu przetwarzającego, a także o wszelkich planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania w Podmiocie przetwarzającym tych danych osobowych, w szczególności prowadzonych przez inspektorów upoważnionych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Niniejszy ustęp dotyczy wyłącznie danych osobowych powierzonych przez Administratora danych.

- Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do naprawienia szkody wyrządzonej Administratorowi danych w wyniku naruszenia obowiązków ochrony danych osobowych z winy swoich pracowników. W szczególności zobowiązuje się d pokrycia poniesionych przez Administratora danych kosztów procesu i zastępstwa procesowego, a także odszkodowania na rzecz osoby, której naruszenie dotyczyło.

§ 7

Czas obowiązywania umowy

- Niniejsza umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia przez czas określony w umowie głównej ZDW.N4.361.27.2020

- Każda ze stron może wypowiedzieć niniejszą umowę z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.

§ 8

Rozwiązanie umowy

- Administrator danych może rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym gdy Podmiot przetwarzający:

- pomimo zobowiązania go do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli nie usunie ich w wyznaczonym terminie;

- przetwarza dane osobowe w sposób niezgodny z umową;

- powierzył przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody Administratora danych;

§ 9

Zasady zachowania poufności

- Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Administratora danych i od współpracujących z nim osób oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”).

- Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania 
w tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez pisemnej zgody Administratora danych w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika 
z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy.

§ 10

Postanowienia końcowe

- Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach dla każdej ze stron.

- W sprawach nieuregulowanych zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego oraz Rozporządzenia.

- Sądem właściwym dla rozpatrzenia sporów wynikających z niniejszej umowy będzie sąd właściwy Administratora danych.”

Administrator danych 		Podmiot przetwarzający

__________________		___________________