Załącznik nr 4 do ogłoszenia

Wzór umowy nr ZDW.N4.362.44.2020

z dnia …………..2020 r.

zawarta pomiędzy stronami:

Województwem Kujawsko – Pomorskim

PL. Teatralny 2, 87-100 Toruń

NIP: 9561969536

w imieniu którego działa:

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy

ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz

zwanym  dalej „Zamawiającym” którego reprezentują:

Przemysław Dąbrowski     -      Dyrektor

przy kontrasygnacie

…………………..…..	     -      ………….

a

…………………………………………………………

zwaną dalej „Wykonawcą”, którą reprezentują:

………………………………………………………………………

Niniejsza umowa jest wynikiem wyboru przez Zamawiającego oferty w prowadzonym postępowaniu 
w trybie zapytania ofertowego poniżej kwoty 30 000 € zgodnie z art. 6a Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

§ 1

1. Zamawiający  powierza, a  Wykonawca przyjmuje do wykonania:

Usunięcie zagrożeń dotyczących kolizji elektroenergetycznych na ciągu głównym drogi wojewódzkiej nr 265 i na skrzyżowaniach z drogami bocznymi w ramach realizacji zadania p.n.: "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski - Gostynin od km 0+003 do km 19+117".

2. Opis przedmiotu zamówienia:

- Zakres:

- roboty rozbiórkowe kolidującej infrastruktury elektroenergetycznej: słupy, przewody, przyłącza,

- ustawienie nowych słupów w nowych lokalizacjach,

- montaż elementów infrastruktury elektroenergetycznej: konstrukcje wsporcze, przewody, przyłącza, oprawy oświetleniowe, uziomy, odgromniki, bezpieczniki, itp.

- dopuszczenie do prac przez gestora sieci elektroenergetycznej,

- przygotowanie dokumentacji powykonawczej i odbiór robót.

- Ponadto wykonanie przebudowy kolizji słupów elektroenergetycznych w następujących lokalizacjach:

- km 2+900 ÷ 3+150 - skrzyżowanie drogi wojewódzkiej nr 265 z drogą gminną,

- km 6+300 - skrzyżowanie drogi wojewódzkiej nr 265 z drogą gminną,

- km12+600 - skrzyżowanie drogi wojewódzkiej nr 265 z drogą gminną,

- km 13+850 - jezdnia drogi wojewódzkiej nr 265,

- km 14+800 - skrzyżowanie drogi wojewódzkiej nr 265 z drogą gminną,

- km 15+450 - skrzyżowanie drogi wojewódzkiej nr 265 z drogą gminną,

- Wykonywanie robót należy uzgodnić i skoordynować z Głównym Wykonawcą trwającej obecnie realizacji zadania p.n.: "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski - Gostynin od km 0+003 do km 19+117".

§ 2

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 umowy strony ustalają 
na podstawie złożonej w dniu ………..2020 r. oferty w kwocie:

……………………………… zł brutto

# 2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy  jest wynagrodzeniem kosztorysowym.

3. Wynagrodzenie określone w ust.1 nie podlega waloryzacji.

§ 3

- Wynagrodzenie Wykonawcy będzie rozliczane na podstawie faktury VAT wystawianej przez Wykonawcę.

- Należność z tytułu faktur będą płatne przez Zamawiającego przelewem na konto Wykonawcy wskazane na wystawionej fakturze.

- Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktury w terminie do 21 dni licząc od daty jej otrzymania 
i  zaakceptowania. Za datę zapłaty uważać się będzie datę polecenia przelewu pieniędzy na rachunek Wykonawcy.

- Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem VAT.

- Faktury wystawiane będą na adres: nabywca - Województwo Kujawsko – Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, NIP 9561969536, płatnik - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, 
ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz. Należności z tytułu faktury będą płatne przez Zamawiającego przelewem na konto Wykonawcy. Zamawiający informuje, że istnieje możliwość przesyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych poprzez Platformę Elektronicznego Fakturowania (https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl/zaloguj) struktura numeru GLN 5907664502008.

- W przypadku nieterminowej płatności należności Wykonawca ma prawo naliczyć Zamawiającemu odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki.

§ 4

Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zamówienia w terminie 40 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

§ 5

- Ze strony Wykonawcy odpowiedzialny za realizację usługi będzie: …………………..

tel. ………………, e-mail: ……………………………….

- Ze strony Zamawiającego odpowiedzialny za realizację umowy będzie: Adam Ciechanowski Kierownik projektu, tel. 666 849 012. e-mai.: a.ciechanowski@zdw-bydgoszcz.pl

- W trakcie realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca ma obowiązek dokonywania z Zamawiającym uzgodnień co do sposobu realizacji umowy.

§ 6

- Odstąpienie i rozwiązanie umowy

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 
W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie należnego wynagrodzenia z tytułu wykonania części umowy, co stwierdza się protokołem zdawczo-odbiorczym.

- Zamawiający może odstąpić od umowy w każdym czasie. Odstąpienie od umowy następuje poprzez pisemne oświadczenie Zamawiającego.

- Jeżeli Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub zakończeniem realizacji przedmiotu zamówienia, tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał go ukończyć w czasie umówionym, Zamawiający może, bez wyznaczenia terminu dodatkowego, od umowy odstąpić jeszcze przed upływem terminu wykonania przedmiotu zamówienia.

- Zamawiający może rozwiązać umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia jeżeli:

- Wykonawca nienależycie wykonuje umowę,

- zaistnieją okoliczności niezależne od Zamawiającego.

- Wykonawca może rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia jeżeli:

- Zamawiający zawiadomił Wykonawcę, że na skutek zaistnienia nieprzewidzianych uprzednio okoliczności nie będzie mógł wywiązać się z zobowiązań umownych, w szczególności finansowych,

- Zamawiający odmawia odbioru przedmiotu zamówienia bez uzasadnionych przyczyn.

- Zamawiający może rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia jeżeli:

- ogłoszono likwidację Wykonawcy, z wyjątkiem likwidacji przeprowadzonej w celu przekształcenia,

- stwierdzono wady opracowania, których Wykonawca nie usunął w wyznaczonym terminie, uniemożliwiające jego wykorzystanie.

§ 7

      - Wszelkie  zmiany  i  uzupełnienia  treści  umowy  wymagają  dla  swej  ważności formy pisemnej  
w  postaci  aneksu  podpisanego  przez  obie  strony dotyczących w przypadku wystąpienia 
co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:

1.1. Zmiana podwykonawcy - na pisemny wniosek Wykonawcy, dopuszcza się zmianę 
podwykonawcy, wprowadzenie nowego podwykonawcy lub rezygnację z udziału podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamówienia. Zamiana może nastąpić wyłącznie 
po przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczenia podwykonawcy o jego rezygnacji z udziału 
w realizacji przedmiotu zamówienia oraz o braku roszczeń podwykonawcy wobec Wykonawcy z tytułu realizacji usług. Jeżeli zmiana dotyczy podmiotu trzeciego, na zasobach którego Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający dopuści zmianę pod warunkiem, że nowy podwykonawca wykaże spełnianie warunków 
w zakresie nie mniejszym niż wskazane na etapie postępowania o udzielenie zamówienia przez dotychczasowego podwykonawcę. Zmiany podwykonawcy można dokonać jedynie, jeżeli wykonywanie części usług przez podwykonawcę zostało wskazane przez Wykonawcę 
w ofercie,

1.2. Zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad przedmiotem umowy, których 
nie można było przewidzieć w chwili sporządzenia niniejszej specyfikacji i w chwili zawarcia umowy, a których zmiana ma bezpośredni wpływ na wykonanie umowy  np. gdyby wskutek wydarzeń losowych osoby wskazane w umowie nie mogły pełnić swoich czynności w okresie obowiązywania umowy.

W przypadku osób sprawujących nadzór nad realizacją umowy ze strony Wykonawcy zmiana którejkolwiek z osób musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i zaakceptowana pisemnie przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje zmianę  wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji 
i doświadczenia osób wskazanych w ofercie Wykonawcy, a dokonana zmiana nie spowoduje wydłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy.

1.3. Zmiany prowadzące do likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy,

1.4. Zmiany wynagrodzenia w przypadku:

  - zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług (VAT);

  - rezygnacji przez Zamawiającego z części prac;

  - gdy konieczne będzie zwiększenie wynagrodzenia w wyniku konieczności wykonania dodatkowego zakresu prac, których nie można było przewidzieć 
na etapie sporządzania oferty.

  - Zmiana terminu realizacji zamówienia:

- w przypadku przerw w realizacji przedmiotu zamówienia powstałych z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, których nie można było przewidzieć w chwili sporządzenia specyfikacji oraz zwierania umowy,

- z powodu uwarunkowań społecznych (protesty, listy, petycje itp.),

- w przypadku zlecenia przez Zamawiającego prac dodatkowych, zamiennych 
lub uzupełniających, jeżeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu zakończenia realizacji umowy, a których konieczności zlecenia Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili sporządzania specyfikacji i umowy,

- z powodu działania Siły wyższej lub z powodu następstw działania Siły wyższej tzn. niezależnego od Stron losowego zdarzenia zewnętrznego, któremu nie można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności. Za Siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności:  stan epidemii oraz pożar, powódź i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne.

      - Zmiany uzasadnione okolicznościami, o których mowa wart. 357 1 k.c. - Jeżeli  powodu 
nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażąco stratą, czego strony nie przewidziały przy zawarciu umowy, sąd może po rozważeniu interesów stron, zgodnie z zasadami współżycia społecznego, oznaczać sposób wykonania zobowiązania, wysokość świadczenia lub nawet orzec 
o rozwiązaniu umowy.

      - Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

      - Natomiast nie stanowi zmiany umowy:

4.1.zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana  rachunku bankowego);

4.2.	zmiana danych teleadresowych.

§  8

1.  Odpowiedzialność za niewykonania lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych strony ponosić będą na ogólnych zasadach kodeksu cywilnego oraz przez zapłatę kary umownej z następujących tytułów i w następujących wysokościach:

A. Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia  Zamawiającemu kar umownych z tytułu:

a)  zwłoki  w  wykonaniu  robót w terminie określonym w § 4 niniejszej umowy, z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, określonego § 2 ust. 1  umowy, za każdy dzień zwłoki liczony od dnia w którym robota powinna być zakończona zgodnie
 z § 4 umowy.

b)  odstąpienia  od  umowy  przez  którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 
w wysokości  10 % wynagrodzenia  umownego brutto, określonego w § 2 ust. 1  umowy.

Kary powyższe mogą być stosowane kumulatywnie

B. Nienależytym wykonaniem umowy jest min:

a) niewykonanie pełnego zakresu prac określonych w umowie,

b)  niezgodność z obowiązującymi przepisami w zakresie objętym umową,

C.   Zamawiający  zobowiązany  jest  do  zapłacenia  kary  umownej  Wykonawcy z  tytułu:

a) odstąpienia  od  umowy  z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego, innych niż wymienione 
w ust. 2 niniejszego paragrafu, w wysokości 10% wynagrodzenia brutto za robotę, o którym mowa 
w § 2 ust. 1 umowy.

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od niej w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego za wykonanie części przedmiotu umowy.

3. Niezależnie od kar umownych przewidzianych w niniejszej umowie strony mogą dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych w przypadku, gdy szkoda przekracza wysokość otrzymanych kar umownych.

§  9

1. W przypadku niewłaściwego wykonania umowy w szczególności błędnego wykonania wbrew wskazówką Zamawiającego lub w przypadku przekroczenia poszczególnych terminów 
w wymiarze powyżej 14 dni Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy.

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku uniemożliwienia jej wykonania 
z winy Zamawiającego.

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 
i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 10

- Wykonawca udziela 84 miesięcy gwarancji na przedmiot zamówienia od dnia odbioru końcowego.

§ 11

1. W  sprawach  nie  uregulowanych  postanowieniami  niniejszej  umowy  mają  zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy w szczególności Ustawy Prawo Budowlane, Kodeksu  Cywilnego, Prawo Zamówień Publicznych.

2. Wykonawca nie może dokonać przeniesienia swoich wierzytelności  wobec Zamawiającego  na osoby lub podmioty trzecie  bez uprzedniej zgody Zamawiającego. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody  nie będzie ważna i stanowić będzie istotne naruszenie postanowień umowy uprawniające Zamawiającego do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

§ 12

Umowę  niniejszą  sporządzono  w dwóch  jednobrzmiących  egzemplarzach, po  jednym dla  każdej  
ze  stron.

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                      WYKONAWCA: