**WZÓR UMOWY**

zawarta pomiędzy:

1. **Województwem Kujawsko – Pomorskim**
2. **Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń**
3. **NIP 9561969536**
4. w imieniu którego działa

**Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy**

ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz

zwanym dalej „**Zamawiającym**” w imieniu którego działają:

**Przemysław Dąbrowski - Dyrektor**

przy kontrasygnacie

**Justyny Herzberg - Głównego Księgowego**

a

zwanym/ą dalej **„Wykonawcą”**, którego reprezentuje:

**…………………………………………………………………………………………….……**

**ul………………………….. ………………………..**

**NIP ………………………. REGON ………………. KRS ……………………..**

zwaną dalej **„Wykonawcą”**, którego reprezentuje:

**…………………………………………………………………………………………………..**

łącznie zwanymi „**Stronami**”, a każdy podmiot odrębnie „**Stroną**”.

**§ 1**

**Przedmiot umowy**

* + - 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi sprawowania nadzoru branż telekomunikacyjnej i elektroenergetycznej nad realizacją zadania: **„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 543 Paparzyn - Szabda w miejscowości Jabłonowo Zamek”**
			2. Zamówienie dotyczy nadzoru branżowego nad całością robót branż telekomunikacyjnej
			i elektroenergetycznej tj.
1. Branża telekomunikacyjna:

• likwidacja kolizji sieci telekomunikacyjnej z inwestycją

1. Branża elektroenergetyczna:

• likwidacja kolizji sieci energetycznej z inwestycją,

• likwidacja słupa oświetleniowego,

• budowa nowego oświetlenia wraz z linią zasilającą.

* + - 1. Strony zobowiązane są do:
1. współdziałania w realizacji przedmiotu zamówienia,
2. wzajemnego i niezwłocznego powiadamiania się na piśmie o zaistniałych przeszkodach,
w wypełnianiu wzajemnych zobowiązań w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.
	* + 1. Wykonawca oświadcza, iż posiada kwalifikacje do wykonania przedmiotu z należytą starannością i zobowiązuje się wykonać go zgodnie z obowiązującymi przepisami.
			2. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać bieżących instrukcji i wskazówek Zamawiającego, oraz informować Zamawiającego o wszystkich dostrzeżonych uchybieniach po stronie Wykonawcy robót budowlanych.

**§ 2**

**Termin wykonywania umowy**

* + - 1. Realizacja przedmiotu umowy odbywać się będzie w terminie wykonywania robót budowlanych (tj. od dnia podpisania przez Zamawiającego umowy z Wykonawcą robót budowlanych) do zakończenia realizacji robót.
			2. Zakładany podstawowy termin realizacji robót budowlanych: **6 miesięcy od daty podpisania umowy z Wykonawcą robót,** który zostanie wyłoniony w odrębnym postępowaniu. Do terminu wykonania zamówienia nie wlicza się okresu zimowego tj. od 15-go grudnia do 15-go marca oraz nie wlicza się jednomiesięcznego terminu pomiędzy złożeniem wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie a terminem uzyskania pozwolenia na użytkowanie.
			3. Zmiana Wykonawcy robót pozostaje bez wpływu na zobowiązania wynikające z niniejszej umowy.
			4. Zamawiający zastrzega możliwość zawieszenia realizacji przedmiotu umowy. Zawieszenie realizacji następuje poprzez zawiadomienie w formie pisemnej ze wskazaniem terminu rozpoczęcia okresu zawieszenia realizacji oraz jego okresu. Okres zawieszenia nie może trwać dłużej niż 6 miesięcy. Zawieszenie realizacji umowy może nastąpić w przypadku konieczności dokonania wyboru nowego Wykonawcy robót budowlanych (procedura przetargowa).
			5. W przypadku zawieszenia realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca nie będzie wykonywał żadnych obowiązków wynikających z umowy, z wyjątkiem czynności niezbędnych do zabezpieczenia prac wykonanych przed zawieszeniem realizacji przedmiotu umowy oraz czynności niezbędnych do przywrócenia pełnego wykonywania umowy. Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za okres zawieszenia realizacji przedmiotu umowy.

**§ 3**

**Wartość przedmiotu umowy**

* + - 1. Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe netto w kwocie:

…………………..PLN

powiększonej o podatek VAT (23%)

………………… PLN

co stanowi wynagrodzenie ryczałtowe brutto:

…………………… PLN

* + - 1. Wynagrodzenie określone w ust. 1, zostało wyliczone przez Wykonawcę na podstawie jego własnej kalkulacji, odpowiada zakresowi całości usług wymaganych do wykonania przedmiotu umowy oraz obejmuje wszystkie koszty w szczególności koszty: wynagrodzenia wraz z narzutami, koszty dojazdów na plac budowy, do siedziby Zamawiającego, oraz koszty związane z nadzorem nad robotami dodatkowymi / uzupełniającymi wykonywanymi przez Wykonawcę robót budowlanych.
			2. Wykonawca nie będzie mógł żądać podwyższenia wynagrodzenia chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru i kosztów prac.
			3. Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji.

**§ 4**

**Zasady rozliczeń i płatności**

* + - 1. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie do 30 dni licząc od daty jej doręczenia i akceptacji przez Zamawiającego. Za datę zapłaty uważać się będzie datę wydania dyspozycji polecenia przelewu kwoty na rachunek Wykonawcy.
			2. Faktura wystawiona będzie: nabywca: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Pl. Teatralny 2,
			87-100 Toruń, NIP 9561969536, płatnik: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz. Zamawiający informuje, że istnieje możliwość przesyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych poprzez Platformę Elektronicznego Fakturowania (https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl/zaloguj) struktura numeru GLN 5907664502008.
			3. Zamawiający dopuszcza odbiory i płatności częściowe na poniższych zasadach:
1. wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1) wypłacane będzie proporcjonalnie do wartości odbiorowej robót budowlanych (sprzedaży),
2. do momentu odbioru końcowego suma faktur płatności częściowych nie może przekroczyć 90 % wartości wynagrodzenia umownego brutto,
3. wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 (za udział) wypłacane będzie, za okresy miesięczne (jeżeli w danym miesiącu doszło do wykonania usługi). Do faktury Wykonawca dołącza zestawienie ilości wykonanych usług (udział projektanta w naradzie / radzie technicznej / radzie budowy lub wizja w terenie)
	* + 1. Podstawą wypłaty wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 3 będzie protokół odbioru częściowego.
			2. Podstawą wypłaty wynagrodzenia końcowego, będzie protokół odbioru końcowego - po zakończeniu odbioru końcowego robót budowlanych i usunięciu ewentualnych wad/usterek w nim stwierdzonych.

**§ 5**

**Nadzór nad realizacją umowy, zasady przesyłania korespondencji**

* + - 1. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Zamawiającego jest Inspektor Nadzoru branży drogowej – ………………….., tel. ……………..
			2. Korespondencja w ramach niniejszej umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będzie sporządzana w formie pisemnej w języku polskim. Korespondencja winna zostać opatrzona tytułem i numerem umowy oraz przekazywana drogą elektroniczną, osobiście lub za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi pocztowe.
			3. Strony zobowiązane są do niezwłocznego potwierdzania otrzymania korespondencji otrzymanej za pośrednictwem poczty elektronicznej, poprzez wysłanie zwrotnej wiadomości o treści: Potwierdzam otrzymanie korespondencji.
			4. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania się do poleceń Zamawiającego. W przypadku, kiedy Wykonawca stwierdzi, że polecenie wykracza poza uprawnienia Zamawiającego lub poza zakres umowy ma prawo odmówić wykonania polecenia. W terminie 2 dni, licząc od dnia otrzymania takiego polecenia, Wykonawca powiadomi pisemnie o odmowie wykonania polecenia Zamawiającego.
			5. Zamawiający przekaże swoją decyzję Wykonawcy w terminie 3 dni, licząc od daty otrzymania powiadomienia. Decyzja Zamawiającego jest decyzją ostateczną.

**§ 6**

**Zespół Wykonawcy**

* + - 1. Przedmiot umowy będzie wykonywał **Inspektor nadzoru robót telekomunikacyjnych** – …………………………….………., tel. …………………... oraz **Inspektor nadzoru robót elektroenergetycznych**…………………………….………., tel. …………………...
			2. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich czynności niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia.

**§ 7**

**Obowiązki Wykonawcy**

Do obowiązków Wykonawcy należą, wszystkie czynności niezbędne do prawidłowego wykonania usługi, a w szczególności:

1. Pełnienie czynności inspektora nadzoru zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2020 poz. 1333 z późn. zm.), przepisami wykonawczymi do niej, warunkami pozwolenia na budowę lub zgłoszenia oraz projektami budowlanymi i wykonawczymi.
2. Sprawowanie nadzoru nad robotami branżowymi co najmniej dwa razy w tygodniu na budowie – obecności należy udokumentować wpisem w dzienniku budowy.
3. Sprawdzanie prawidłowości zakresu rzeczowego wykonanych robót i jego zgodności z umową zawartą pomiędzy inwestorem, a Wykonawcą robót w zakresie branż telekomunikacyjnej i elektroenergetycznej.
4. Uzgadnianie z Zamawiającym proponowanych rozwiązań zamiennych/ robót dodatkowych/

robót zaniechanych/ robót uzupełniających, w zakresie branż telekomunikacyjnej i elektroenergetycznej, akceptacja po uzyskaniu pozytywnej opinii Zamawiającego.

1. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę nie ujętych w dokumentacji projektowej odkrytych w trakcie realizacji innych sieci i potrzeby ich przebudowy – Inspektor musi uzgodnić taką konieczność przebudowy z Zamawiającym;
2. Sprawdzanie wykazów robót wykonanych częściowo, pod względem rzeczowym i finansowym w zakresie branży telekomunikacyjnej i elektroenergetycznej;
3. Udział w naradach koordynacyjnych (Rady Budowy) w trakcie trwania robót kanalizacyjnych, organizowanych przez Zamawiającego na jego wniosek oraz kontrola realizacji ustaleń i decyzji podjętych na Radzie Budowy;
4. Sporządzanie bieżącej dokumentacji fotograficznej w trakcie prowadzenia robót, na każdym etapie robót, opatrzonej datą i opisem, która będzie dołączana do raportu końcowego;
5. Uzyskiwanie od projektanta wyjaśnień wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań w zakresie branży telekomunikacyjnej i elektroenergetycznej;
6. Kontrola prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie wpisów w dzienniku budowy przez Kierownika budowy/kierowników robót;
7. Sprawdzenie dokumentacji do odbioru technicznego i końcowego oraz udział w odbiorach technicznym i końcowym;
8. Sprawdzenie dokumentów do odbioru technicznego oraz operatu kolaudacyjnego;
9. Sporządzenie raportu końcowego (zatwierdzonego przez Zamawiającego);
10. W okresie gwarancji Inspektor jest zobowiązany do uczestniczenia we wszystkich odbiorach gwarancyjnych oraz odbiorze pogwarancyjnym wyznaczonym przez Zamawiającego;
11. W okresie gwarancyjnym Inspektor jest również zobowiązany do uczestniczenia w kontrolach budowy wyznaczonych przez organy nadzoru budowlanego lub inne organy posiadające odpowiednie uprawnienia do kontroli;
12. Inspektor zobowiązany jest do weryfikowania protokołów konieczności pod kątem zamówienia, jakości i zgodności z SST, na etapie ich sporządzania;
13. Inspektor zobowiązany jest do sprawdzenia, wniesienie ewentualnych uwag a następnie potwierdzenia sprzedaży Wykonawcy;
14. Wykonawca zobowiązany jest do opiniowania i weryfikacji wszystkich dokumentów przedkładanych przez Wykonawcę robót w zakresie robót zaniechanych, zamiennych, uzupełniających i dodatkowych;
15. Inspektor po zakończeniu robót, a przed rozpoczęciem odbioru końcowego robót, przedłoży Zamawiającemu Raport końcowy, zawierający co najmniej:
16. Informacja o Zadaniu

Krótki opis zadania – inwestycji, orientacja, lokalizacja

1. Dokumentacja projektowa
* Założenia projektowe
* Zmiany projektowe w trakcie realizacji
1. Wykonawstwo i zakres robót
* Postęp robót
* Uwagi do poszczególnych asortymentów robót w ujęciu STWiORB
* Osiągnięcia jakości robót w zgodności ze Specyfikacjami Technicznymi – dla wszystkich robót objętych zadaniem
* Zaistniałe wady i przyczyny ich wystąpienia
* Podsumowanie realizacji zadania wraz z oceną techniczną
1. Uwagi i wnioski z przebiegu realizacji umowy
2. Dokumentacja fotograficzna.

**§ 9**

**Kary umowne**

1. Strony postanawiają, że w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania postanowień niniejszej Umowy obowiązującą formą odszkodowania będą kary umowne.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne :
3. w przypadku opóźnienia w realizacji Zadania z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy usługi – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto - za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,
4. w przypadku opóźnienia w usunięciu wad Zadania z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy usługi – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto - za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,
5. w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności Inspektora na terenie budowy w wymiarze określonym w umowie – 500,00 zł za każdy przypadek,
6. w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności Inspektora w trakcie odbiorów częściowych, odbioru końcowego – 500,00 zł za każdy przypadek,
7. za nieprzekazanie w terminie (przed obiorem końcowym) Zamawiającemu raportu końcowego w wysokości 100,00 zł za każdy dzień zwłoki,
8. za nieprzystąpienie do wykonywania Usługi w okresie gwarancji i rękojmi dla robót w wysokości 500,00 zł za każdy przypadek. W przypadku nieprzystąpienia przez Wykonawcę do realizacji Usługi w okresie gwarancji i rękojmi na wezwanie Zamawiającego, Zamawiający będzie uprawniony do zlecenia wykonania usługi podmiotowi trzeciemu na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy,
9. z tytułu odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 15 % wartości umownej brutto.
10. Łączna wartość kar umownych, które Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę, nie może przekroczyć 25 % wynagrodzenia Wykonawcy brutto.
11. Kary umowne wskazane w ustępach powyższych mogą być naliczane kumulatywnie.
12. Stronom przysługuje prawo do odszkodowania uzupełniającego za ewentualne poniesione szkody.
13. Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia wezwania.
14. Strony zgodnie oświadczają, że Zamawiający należności z tytułu kar umownych ma prawo potrącić z jakąkolwiek wierzytelnością Wykonawcy przysługującą mu z niniejszego lub innego stosunku prawnego zawartego z Zamawiającym.
15. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub innych zobowiązań wynikających z umowy.

**§ 10**

**Odstąpienie od umowy**

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o wystąpieniu przynajmniej jednej okoliczności, jeżeli:
2. Wykonawca przerwał realizację usługi i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
3. przedmiot niniejszej Umowy będzie wykonywać podmiot inny niż Wykonawca,
4. przedmiot niniejszej Umowy będą wykonywać inne osoby, niż zaakceptowane przez Zamawiającego,
5. pomimo uprzedniego wezwania Wykonawcy do zaprzestania naruszeń wraz z wyznaczeniem dodatkowego terminu (nie krótszego niż 7 dni), Wykonawca nadal wykonuje usługę w sposób sprzeczny z umową, opisem przedmiotu zamówienia oraz wskazaniami Zamawiającego,
6. opóźnienie w wykonaniu Zadania przekroczy 30 dni w stosunku do terminu zakończenia robót określonego w umowie, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
7. kary umowne nałożone na Wykonawcę osiągnęły limit 10 % wynagrodzenia brutto,
8. wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należytego mu z tytułu wykonania części umowy.
9. Odstąpienie od umowy na podstawie ust. 1 pkt od 1) do 6) jest odstąpieniem z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
10. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności określonych w ust. 1 i musi zawierać uzasadnienie.
11. Jeżeli Zamawiający zażądał od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących okoliczności uzasadniających odstąpienie od umowy, Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia wyjaśnień nie później, niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania żądania od Zamawiającego, a brak odpowiedzi w tym terminie Strony uważają za przyznanie przez Wykonawcę zawinionego przez niego spowodowania tych okoliczności. W przypadku złożenia wyjaśnień termin, w ciągu którego Zamawiający może odstąpić od umowy, liczy się od dnia złożenia tych wyjaśnień.
12. Odstąpienie od umowy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zapłaty kar umownych.

**§ 11**

**Zmiany postanowień zawartej umowy oraz warunki dokonania zmian**

1. Wszelkie zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następujących zmian:
3. Zmiana osób wskazanych do realizacji umowy – w przypadku zmiany osób wskazanych w treści oferty, zaproponowane osoby muszą spełniać wymagania określone w zapytaniu, natomiast gdyby zmiana miała dotyczyć osoby, której doświadczenie było oceniane w kryterium doświadczenia, zaproponowana osoba musi posiadać co najmniej tożsame doświadczenie jak osoba zastępowana (uzyskać w kryterium oceny tyle samo punktów),
4. Zmiana wysokości wynagrodzenia – w przypadku przedłużenia realizacji umowy ponad zakładany okres 6 miesięcy - w związku z przedłużeniem terminu wykonywania robót budowlanych, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy usługi, na następujących zasadach:

- w przypadku przedłużenia wykonywania usług o okres powyżej 2 miesięcy, od 3 miesiąca Wykonawcy przysługuje dodatkowe wynagrodzenie miesięczne obliczone według wzoru:

$dodatkowe wynagrodzenie=\frac{Wynagrodzenie określone w §3 ust. 1 }{6 miesięcy} $

W przypadku świadczenia usługi przez część miesiąca - wynagrodzenie zostanie ustalone proporcjonalnie do ilości dni świadczenia usługi.

1. Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikająca z braku personelu Wykonawcy będzie traktowana jako przyczyna leżąca po stronie Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do przedłużenia terminu wykonania umowy, z wyjątkiem sytuacji, gdy przerwa w wykonywaniu Umowy będzie wynikała z braku personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawców, wywołanego epidemią. Taka przerwa, która będzie wynikała z braku personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawców, wywołanego epidemią koronawirusa będzie uznana za przerwę nie leżącą po stronie Wykonawcy i taka przerwa będzie uprawniała Wykonawcę do przedłużenia terminu wykonania umowy. Wykazanie powyższych okoliczności obciąża w całości Wykonawcę.

**§ 12**

**Podwykonawcy**

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy osobiście. W przypadku gdy część usług składających się na przedmiot umowy Wykonawca zleci Podwykonawcom, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu poświadczone przez siebie kopie umów o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia. Za działania Podwykonawców Wykonawca odpowiada jak za własne.
2. Wynagrodzenie Podwykonawców, o których mowa w ust. 1, płatne jest przez Wykonawcę.
3. Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
4. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą.

**§ 13**

**Prawa autorskie**

1. W przypadku powstania w trakcie realizacji przedmiotu umowy utworów, w rozumieniu ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych w ramach wynagrodzenia Wykonawca:
2. przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do utworów,
3. zezwala Zamawiającemu na dokonanie opracowań i zmian utworów, na korzystanie z opracowań utworów oraz ich przeróbek oraz na rozporządzanie tymi opracowaniami wraz z przeróbkami, tj. udziela Zamawiającemu praw zależnych.
4. Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa w ust.1. następuje:
5. z chwilą odbioru poszczególnych utworów przez Zamawiającego (do nabycia praw nie wymaga się uprzedniej akceptacji Zamawiającego przekazywanych utworów),
6. bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie następujących pól eksploatacji:
* użytkowania utworów lub ich części na własny użytek oraz na użytek osób trzecich w celach związanych z realizacją zadań Zamawiającego, w tym w szczególności przekazania utworów lub ich części innym Wykonawcom jako podstawę do wykonania innych opracowań projektowych, Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako część SIWZ, innym Wykonawcom jako podstawę do wykonania lub nadzorowania robót budowlanych, osobom trzecim biorącym udział w procesie inwestycyjnym,
* utrwalenia utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności na nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.),
* zwielokrotniania utworów dowolną technika w dowolnej ilości, w tym techniką magnetyczną na kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie jakakolwiek techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
* wprowadzania utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu,
* wyświetlania i publicznego odtwarzania poszczególnych utworów, nadawania całości lub wybranych fragmentów utworów za pomocą wizji albo fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemną,
* nadawania za pośrednictwem satelity,
* reemisji,
* wymiany nośników, na których poszczególne utwory utrwalono,
* wykorzystania w utworach multimedialnych,
* wykorzystywania w całości lub fragmentów utworów do celów promocyjnych i reklamy,
* wprowadzania zmian i skrótów,
* sporządzenia wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak i lektora,
* publicznego udostępniania utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez niego wybranym.
* wykorzystywanie w jakichkolwiek celach Zamawiającego związanych z inwestycją w szczególności w celu budowy,
* dokonywanie opracowań, zmian, adaptacji, przeróbek w Utworze powstałych w związku z realizacją umowy przez Wykonawcę robót budowlanych lub aktualizacji przedmiotowej dokumentacji oraz korzystanie i rozporządzanie tak zmienioną dokumentacją,
* wykorzystanie dokumentacji lub dokumentacji zmienionej jak wyżej do rozbudowy, przebudowy, rekonstrukcji, renowacji, wyburzenia oraz wszelkich innych zmian całości lub części Inwestycji oraz wszelkich innych konstrukcji, jakich dotyczyć będzie dokumentacja lub zmieniona dokumentacja,
* prawa do dalszego przenoszenia autorskich praw majątkowych na osoby trzecie na wszystkich polach eksploatacji wskazanych powyżej.
1. Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do utworów Zamawiający nabywa własność wszystkich egzemplarzy, na których utwory zostały utrwalone.
2. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując umowę będzie przestrzegał przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i nie naruszy praw majątkowych osób trzecich, a utwory przekaże Zamawiającemu w stanie wolnym od obciążeń prawami tych osób. Wykonawca ponosi względem Zamawiającego odpowiedzialność za wszelkie wady prawne i konsekwencje istnienia tych wad ujawnione lub mogące się ujawnić w przyszłości w związku z realizacją przedmiotu umowy.
3. W przypadku, gdy jakikolwiek podmiot trzeci wystąpi z roszczeniem odszkodowawczym albo roszczeniem o naruszenie osobistych lub majątkowych praw autorskich do przedmiotu zamówienia, Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o tym fakcie. Wówczas Wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia do sporu po stronie Zamawiającego w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia. Wykonawca zwróci Zamawiającemu wszelkie poniesione przez niego koszty związane z koniecznością zapłaty odszkodowań na rzecz podmiotów trzecich, o których mowa w zadaniu pierwszym, w tym koszty procesu wraz z kosztami zastępstwa procesowego, z zastrzeżeniem, że na Wykonawcy ciąży obowiązek zwrotu Zamawiającemu kosztów stwierdzonych prawomocnym wyrokiem sądowym, z wyłączeniem z wyłączeniem ugód, w tym ugód sądowych, zawartych bez uprzedniej zgody Wykonawcy.
4. Jeżeli do czasu odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do utworów nie zostaną przeniesione na Zamawiającego, przejście tych praw na Zamawiającego nastąpi z chwilą odstąpienia.

**§ 14**

**Ochrona danych osobowych**

1. Administrator danych powierza Podmiotowi przetwarzającemu, w trybie art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO (zwanego w dalszej części „Rozporządzeniem”), dane osobowe pracowników (współpracowników) do przetwarzania na potrzeby niniejszej umowy.
2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.
3. Podmiot przetwarzający oświadcza, iż stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymogi Rozporządzenia.
4. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Administratora Danych i od współpracujących z nim osób oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”).
5. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez pisemnej zgody Administratora Danych w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy.

**§ 15**

**Postanowienia końcowe**

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się ogólnie obowiązujące przepisy, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

**§ 16**

1. Wykonawca nie może dokonać przeniesienia swoich wierzytelności wobec Zamawiającego na osoby lub podmioty trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie będzie ważna i stanowić będzie istotne naruszenie postanowień umowy uprawniające Zamawiającego do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
2. W przypadku Wykonawcy będącego w Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiającego na wyrażenie zgody na dokonanie ww. czynności występują łącznie wszyscy członkowie Konsorcjum.
3. Zamawiający nie wyrazi zgody na dokonanie czynności określonej w ust. 1 dopóki Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczeń wszystkich Podwykonawców, których wynagrodzenie byłoby regulowane ze środków objętych wierzytelnością będącą przedmiotem czynności przedstawionej do akceptacji.

**§ 17**

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

**ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA**