##### **ZDW N4.362.29.2014 zw Bydgoszcz 01.08.2014**

#### 

#### 

#### 

**Dotyczy zapytania ofertowego na: Przeprowadzenie nadzorów branżowych dotyczących realizacji projektów współfinansowanych w ramach RPO WK-P w latach 2007-2013 z podziałem na części:**

**Część nr 1- Projekt nr 2 pt. "Budowa rond w ciągach dróg wojewódzkich".**

**Część nr 2 - Projekt nr 4 pt. "Przebudowa obiektów mostowych w ciągach dróg wojewódzkich”**

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy zwany dalej „Zamawiającym” zaprasza do złożenia ofert na przeprowadzenie nadzorów branżowych**.**

**I. Opis przedmiotu zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie nadzorów branżowych w zakresie realizacji projektów współfinansowanych w ramach RPO WK-P w latach 2007-2013 z podziałem na części:

**Cześć 1- Projekt nr 2 pt."Budowa rond w ciągach dróg wojewódzkich":**

1. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 534 poprzez rozbudowę skrzyżowania ul. Kętrzyńskiego z ul. 11 listopada w Wąbrzeźnie w km 34+225 na rondo, wykonanie odwodnienia i oświetlenia
2. Przebudowa drogi wraz z odtworzeniem kanalizacji deszczowej drogi wojewódzkiej 266 w miejscowości Sędzin na odcinku od km 28+950 do km 29+490, dł.0,540km
3. Budowa obejścia miasta Nakła nad Notecią na kierunku Pd-Pn w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 Rogoźno-Tuchola, część III -rondo ul. Poznańska"

**Część 2- Projekt nr 4 pt. ”Przebudowa obiektów mostowych w ciągach dróg wojewódzkich”**

1. Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 560 relacji Brodnica – Sierpc w km 0+251 w   
   m. Brodnica wraz z dojazdami od km 0+035 do km 0+591.

**II. Zamówienie swym zakresem obejmuje pełnienie nadzorów inwestorskich w zakresie:**

**Cześć 1- Projekt nr 2 pt. "Budowa rond w ciągach dróg wojewódzkich":**

1. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 534 poprzez rozbudowę skrzyżowania ul. Kętrzyńskiego z ul. 11 listopada w Wąbrzeźnie w km 34+225 na rondo, wykonanie odwodnienia i oświetlenia

- pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru branży:

* wodno – kanalizacyjnej,
* elektrycznej,
* gazowej

*Roboty budowlane branżowe realizowane będą na podstawie dokumentacji projektowej załączonej na stronie internetowej ZDW* [*http://bip.zdw-bydgoszcz.pl/?app=zamowienia&nid=1033&y=2014&status=1&info=2*](http://bip.zdw-bydgoszcz.pl/?app=zamowienia&nid=1033&y=2014&status=1&info=2)

1. Przebudowa drogi wraz z odtworzeniem kanalizacji deszczowej drogi wojewódzkiej 266 w miejscowości Sędzin na odcinku od km 28+950 do km 29+490, dł.0,540 km

- pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru branży:

* wodno – kanalizacyjnej,

*Roboty budowlane branżowe realizowane będą na podstawie dokumentacji projektowej załączonej na stronie internetowej ZDW* [*http://bip.zdw-bydgoszcz.pl/?app=zamowienia&nid=1033&y=2014&status=1&info=2*](http://bip.zdw-bydgoszcz.pl/?app=zamowienia&nid=1033&y=2014&status=1&info=2) *.*

1. Budowa obejścia miasta Nakła nad Notecią na kierunku Pd-Pn w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 Rogoźno-Tuchola, część III -rondo ul. Poznańska"

- pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru branży:

* wodno – kanalizacyjnej,
* elektrycznej,
* gazowej,
* teletechnicznej

*Roboty budowlane branżowe realizowane będą na podstawie dokumentacji projektowej załączonej na stronie internetowej ZDW* [*http://bip.zdw-bydgoszcz.pl/?app=zamowienia&nid=1033&y=2014&status=1&info=2*](http://bip.zdw-bydgoszcz.pl/?app=zamowienia&nid=1033&y=2014&status=1&info=2) *.*

**Część 2- Projekt nr 4 pt. ” Przebudowa obiektów mostowych w ciągach dróg wojewódzkich”**

1. Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 560 relacji Brodnica – Sierpc w km 0+251 w   
   m. Brodnica wraz z dojazdami od km 0+035 do km 0+591.

- pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru branży:

* sanitarnej,
* teletechnicznej

*Roboty budowlane branżowe realizowane będą na podstawie dokumentacji projektowej dostępnej na stronie internetowej* ZDW <http://bip.zdw-bydgoszcz.pl/?app=zamowienia&nid=1033&y=2014&status=1&info=2> *.*

**III. Do zakresu obowiązków Inspektora Nadzoru dla części 1 i części 2 należy:**

1. Pełnienie czynności inspektora nadzoru zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2013 poz. 1409 – z późniejszymi zmianami), przepisami wykonawczymi do niej, pozwoleniem na budowę oraz projektami budowlanymi i wykonawczymi.
2. Sprawdzanie prawidłowości zakresu rzeczowego wykonanych robót i jego zgodności z umową zawartą pomiędzy inwestorem, a wykonawcą robót;
3. Sprawdzanie wykazów robót wykonanych częściowo, pod względem rzeczowym i finansowym;
4. Sporządzanie raportów miesięcznych z działalności obejmującej prowadzenie nadzoru i przekazanie go do Zamawiającego na koniec każdego miesiąca;
5. Współpraca z Zamawiającym w zakresie administrowania projektu: przekazywanie informacji o stanie zaawansowania robót pod względem finansowym i rzeczowym, informacji o zagrożeniach, konfliktach na budowie itp.;
6. Udział w naradach koordynacyjnych (Rada Budowy – raz w miesiącu) organizowanych przez Wykonawcę robót lub Zamawiającego, sporządzenie notatki z narady oraz dopilnowanie realizacji ustaleń i decyzji podjętych na Radzie Budowy;
7. Sporządzanie bieżącej dokumentacji fotograficznej w trakcie prowadzenia robót, na każdym etapie robót, opatrzonej data i opisem, która będzie dołączana do raportów miesięcznych;
8. Uzyskiwanie od projektanta wyjaśnień wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań;
9. Wyjaśnienie skarg i spraw społecznych związanych z realizacją inwestycji w terminie 7 dni kalendarzowych od przekazanie skargi lub sprawy przez Zamawiającego;
10. Inspektor Nadzoru zobowiązany jest do ciągłej kontroli w czasie trwania robót (nie dotyczy przestojów);
11. Dokonywanie wpisów w dzienniku budowy;
12. Sprawdzenie operatu kolaudacyjnego, uczestniczenie w odbiorze końcowym;
13. Sporządzenie raportu końcowego (zatwierdzonego przez Zamawiającego – Inspektora branży Drogowej).

Funkcję koordynatora robót branżowych na poszczególnych częściach/projektach będzie pełnił Inspektor Nadzoru branży drogowej/mostowej Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.

**IV. Terminy realizacji projektów:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp | NAZWA PROJEKTU | HARMONOGRAM TERMINÓW REALIZACJI ROBÓT |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | **Projekt nr 2 pt."Budowa rond w ciągach dróg wojewódzkich":**  1. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 534 poprzez rozbudowę skrzyżowania ul. Kętrzyńskiego z ul. 11 listopada w Wąbrzeźnie w km 34+225 na rondo, wykonanie odwodnienia i oświetlenia | **sierpień 2014r do kwiecień 2015r** |
| 2. Przebudowa drogi wraz z odtworzeniem kanalizacji deszczowej drogi wojewódzkiej 266 w miejscowości Sędzin na odcinku od km 28+950 do km 29+490, dł.0,540km | **sierpień 2014r do listopad 2014r** |
| 3. Budowa obejścia miasta Nakła nad Notecią na kierunku Pd-Pn w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 Rogoźno-Tuchola, część III -rondo ul. Poznańska" | **sierpień 2014r do czerwiec 2015r** |
| 2 | **Projekt nr 4 pt. ” Przebudowa obiektów mostowych w ciągach dróg wojewódzkich”**  1. Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 560 relacji Brodnica – Sierpc w km 0+251 w m. Brodnica wraz z dojazdami od km 0+035 do km 0+591. | **sierpień 2014r do 31 lipca 2015r** |

**Tabela I**

Z uwagi na możliwość nie przyznania środków pochodzących z UE, Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości przedmiotu zamówienia na mniejszą.

**V. Termin**

## Zamawiający wymaga wykonania zamówienia dla części 1 i części 2 w terminie: od dnia zawarcia umowy do dat wskazanych w Tabeli I,

## Ustala się, że nadzór branżowy sprawowany będzie przez czas realizacji robót budowlanych oraz w okresie gwarancji i okresie pogwarancyjnym. Okres gwarancji dla robót budowlanych wynosi 5 lat od daty odbioru końcowego wykonanych robót budowlanych na poszczególnych zadaniach.

## **VI. O wykonanie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy**

a) dysponujący następującymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

**dotyczy części 1**

1. **Inspektor nadzoru – branża wodno - kanalizacyjna**

Kwalifikacje

- uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, o których mowa w ustawie Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2013 poz. 1409 – z późniejszymi zmianami) lub odpowiadające im uprawnienia nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,

- doświadczenie osiągnięte na co najmniej 1 zadaniu inwestycyjnym drogowym, wodno - kanalizacyjnym na stanowisku inspektora nadzoru/kierownika robót o wartości robót wodno – kanalizacyjnych co najmniej 300 000 zł brutto.

1. **Inspektor nadzoru – branża elektryczna**

Kwalifikacje:

- uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjno inżynieryjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, o których mowa w ustawie Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2013 poz. 1409 – z późniejszymi zmianami) lub odpowiadające im uprawnienia nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,

- doświadczenie osiągnięte na co najmniej 1 zadaniu inwestycyjnym drogowym na stanowisku inspektora nadzoru/kierownika robót o wartości robót elektrycznych co najmniej 500 000 zł brutto.

1. **Inspektor nadzoru – branża gazowa**

Kwalifikacje:

- uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjno inżynieryjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyj­nych, gazowych, o których mowa w ustawie Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2013 poz. 1409 – z późniejszymi zmianami) lub odpowiadające im uprawnienia nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,

- doświadczenie osiągnięte na co najmniej 1 zadaniu inwestycyjnym drogowym na stanowisku inspektora nadzoru/kierownika robót o wartości robót gazowych co najmniej 150 000 zł brutto.

1. **Inspektor nadzoru – branża teletechniczna**

Kwalifikacje:

- uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności telekomunikacyjnej o których mowa w ustawie Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2013 poz. 1409 – z późniejszymi zmianami) lub odpowiadające im uprawnienia nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,

- doświadczenie osiągnięte na co najmniej 1 zadaniu inwestycyjnym drogowym na stanowisku inspektora nadzoru/kierownika robót o wartości robót telekomunikacyjnych co najmniej 7 000 zł brutto.

Dopuszcza się, aby stanowisko inspektora nadzoru robót wodno – kanalizacyjnych, elektrycznych, gazowych i teletechnicznych pełniła ta sama osoba, jeśli posiada wymagane kwalifikacje.

W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art.12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2008, nr 63 poz. 394 ze zm.)

**dotyczy części 2**

1. **Inspektor nadzoru – branża wodno - kanalizacyjna**

Kwalifikacje:

- uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, o których mowa w ustawie Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2013 poz. 1409 – z późniejszymi zmianami) lub odpowiadające im uprawnienia nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,

- doświadczenie osiągnięte na co najmniej 1 zadaniu inwestycyjnym drogowym, wodno – kanalizacyjnym lub mostowym na stanowisku inspektora nadzoru/kierownika robót o wartości robót wodno – kanalizacyjnych co najmniej 300 000 zł brutto.

**2. Inspektor nadzoru – branża teletechniczna**

Kwalifikacje:

- uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności telekomunikacyjnej o których mowa w ustawie Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2013 poz. 1409 – z późniejszymi zmianami) lub odpowiadające im uprawnienia nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,

- doświadczenie osiągnięte na co najmniej 1 zadaniu inwestycyjnym drogowym lub mostowym na stanowisku inspektora nadzoru/kierownika robót o wartości robót telekomunikacyjnych co najmniej 200 000 zł brutto.

Dopuszcza się, aby stanowisko inspektora nadzoru robót wodno – kanalizacyjnych i teletechnicznych pełniła ta sama osoba, jeśli posiada wymagane kwalifikacje.

W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art.12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2008, nr 63 poz. 394 ze zm.)

# **VII. Opis sposobu obliczenia ceny**

## 1. Ceną oferty będzie cena brutto określona w Formularzu oferty odpowiednio dla części załącznik nr 1 lub załącznik nr 2 powstałej z sumy cen wszystkich zadań – dotyczy części nr 1 i zadania dotyczy części nr 2.

## 2. Cena jest to wartość wyrażona w pieniądzu w walucie PLN wraz z podatkiem Vat w wysokości 23%. Każdy wykonawca może zaproponować tylko jedna cenę i nie może jej zmienić. Rozliczenie pomiędzy zamawiającym a wykonawcą prowadzone będzie w PLN.

3. Cena oferty będzie ceną ryczałtową, która obowiązywać będzie przez okres ważności umowy i pozostanie niezmieniona. Zmiana ceny możliwa jest w przypadku wystąpienia robót dodatkowych lub uzupełniających oraz w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT.

4. Cena powinna uwzględniać wszystkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytego wykonania zamówienia, także koszty dojazdów na wskazane przez Zamawiającego miejsce.

5. Ceny określone przez Wykonawcę w Formularzu oferty nie będą zmieniane w toku realizacji zamówienia i nie będą podlegały waloryzacji.

## **VIII. Kryteria oceny ofert**

## Zamawiający będzie oceniał oferty dla każdej z części według następujących kryteriów:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr:** | **Nazwa kryterium:** | **Waga:** |
| 1 | Cena | 100% |

Oferta z najkorzystniejszym bilansem kryteriów oceny ofert wskazana będzie jako najkorzystniejsza

W przypadku zainteresowania wykonaniem zamówienia proszę o złożenie oferty na załączonym odpowiednio dla części nr 1 formularzu oferty nr 1, dla części nr 2 formularzu oferty   
nr 2 /osobiście, pisemnie, faksem, e-mailem/ w terminie do **11 sierpnia 2014r** **do godziny 13.00** do Wydziału Zamówień Publicznych:

* pok. nr 5, ul. Fordońska 6, Bydgoszcz 85-085
* nr fax: 52-37-05-740
* e-mail: a.kominiak@zdw-bydgoszcz.pl

**W przypadku złożenia oferty na dwie części Wykonawca może złożyć załączniki nr 3 oraz aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej w jednym egzemplarzu, natomiast załącznik nr 1 i załącznik nr 2, załącznik nr 3 i załącznik nr 4 załącznik nr 5 i załącznik nr 6 odpowiednio dla części.**

**IX. Prosimy dołączyć do oferty:**

|  |
| --- |
| 1. Formularz oferty odpowiednio dla części - załącznik nr 1, załącznik nr 2 |
| 2.Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacją  o ich kwalifikacjach, doświadczeniu i wykształceniu niezbędnych do wykonania zamówienia odpowiednio dla części – załącznik nr 3, załącznik nr 4 |
| 3. Oświadczenie dotyczące wymaganych uprawnień odpowiednio dla części – załącznik nr 5, załącznik nr 6 |
| 4. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej, |

Załączniki:

- załącznik nr 1, 2, 3, 4, 5, 6

- wzór umowy

|  |
| --- |
| Sprawę prowadzi:  Anna Kominiak  tel. 52 37 05 718 |

****

Załącznik nr 1

|  |  |
| --- | --- |
| Pełna nazwa Wykonawcy |  |
| Adres siedziby Wykonawcy |  |
| Ulica |  |
| Miejscowość, kod pocztowy |  |
| Województwo |  |
| Adres do korespondencji |  |
| NIP |  |
| REGON / KRS |  |
| Nr telefonu do kontaktu |  |
| Nr faxu do kontaktu |  |
| Adres e-mail do kontaktu |  |
| Imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktowania się z Zamawiającym |  |

### **FORMULARZ OFERTY**

### **dotyczy części nr 1**

**Do: Zarządu Dróg Wojewódzkich**

**w Bydgoszczy**

**ul. Fordońska 6, 85-085 Bydgoszcz**

**Nawiązując do zaproszenia dotyczącego zapytania ofertowego na:**

**Przeprowadzenie nadzorów branżowych dotyczących realizacji projektów współfinansowanych w ramach RPO WK-P w latach 2007-2013 z podziałem na części:**

**Część nr 1- Projekt nr 2 p.t. "Budowa rond w ciągach dróg wojewódzkich".**

My niżej podpisani

......................................................................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz:

......................................................................................................................................................................

*(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców)*

1. **Składamy ofertę za cenę (łączna wszystkich nadzorów):**

cena brutto

w tym:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | NAZWA PROJEKTU | INSPEKTOR NADZORU | wartość netto | VAT 23% | wartość brutto |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | **Projekt nr 2 pt."Budowa rond w ciągach dróg wojewódzkich":** |  |  |  |  |
| 1. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 534 poprzez rozbudowę skrzyżowania ul. Kętrzyńskiego z ul. 11 listopada w Wąbrzeźnie w km 34+225 na rondo, wykonanie odwodnienia i oświetlenia | **Branża wod-kan** |  |  |  |
| **Branża elektryczna** |  |  |  |
| **Branża gazowa** |  |  |  |
| 2. Przebudowa drogi wraz z odtworzeniem kanalizacji deszczowej drogi wojewódzkiej 266 w miejscowości Sędzin na odcinku od km 28+950 do km 29+490, dł.0,540km | **Branża wod-kan** |  |  |  |
| 3. Budowa obejścia miasta Nakła nad Notecią na kierunku Pd-Pn w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 Rogoźno-Tuchola, część III -rondo ul. Poznańska" | **Branża wod-kan** |  |  |  |
| **Branża elektryczna** |  |  |  |
| **Branża teletechniczna** |  |  |  |
| **Branża gazowa** |  |  |  |
| **RAZEM**  (Powstałą cenę brutto wpisać w pkt. 1 Formularza oferty) | | | | |  |

**2) Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie:** od dnia zawarcia umowy do:

|  |  |
| --- | --- |
| **Projekt nr 2 pt."Budowa rond w ciągach dróg wojewódzkich":**  1. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 534 poprzez rozbudowę skrzyżowania ul. Kętrzyńskiego z ul. 11 listopada w Wąbrzeźnie w km 34+225 na rondo, wykonanie odwodnienia i oświetlenia | **do kwietnia 2015r** |
| 2. Przebudowa drogi wraz z odtworzeniem kanalizacji deszczowej drogi wojewódzkiej 266 w miejscowości Sędzin na odcinku od km 28+950 do km 29+490, dł.0,540km | **do listopada 2014r** |
| 3. Budowa obejścia miasta Nakła nad Notecią na kierunku Pd-Pn w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 Rogoźno-Tuchola, część III -rondo ul. Poznańska" | **do czerwca 2015r** |

## Ustala się, że nadzór branżowy sprawowany będzie przez czas realizacji robót budowlanych oraz w okresie gwarancji i okresie pogwarancyjnym. Okres gwarancji dla robót budowlanych wynosi 5 lat od daty odbioru końcowego wykonanych robót budowlanych na poszczególnych zadaniach.

**3) Warunki płatności 30 dni od daty przyjęcia faktury przez Zamawiającego.**

**4) W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do realizacji zamówienia.**

Załącznikami do niniejszej oferty są:

a) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

b)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*.........................................................................................*

(czytelny podpis lub podpis z pieczątką imienną osoby upoważnionej/ osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dn. \_\_\_\_\_\_



**Załącznik nr 2**

|  |  |
| --- | --- |
| Pełna nazwa Wykonawcy |  |
| Adres siedziby Wykonawcy |  |
| Ulica |  |
| Miejscowość, kod pocztowy |  |
| Województwo |  |
| Adres do korespondencji |  |
| NIP |  |
| REGON / KRS |  |
| Nr telefonu do kontaktu |  |
| Nr faxu do kontaktu |  |
| Adres e-mail do kontaktu |  |
| Imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktowania się z Zamawiającym |  |

### **FORMULARZ OFERTY**

### **dotyczy części nr 2**

**Do: Zarządu Dróg Wojewódzkich**

**w Bydgoszczy**

**ul. Fordońska 6, 85-085 Bydgoszcz**

**Nawiązując do zaproszenia dotyczącego zapytania ofertowego na:**

**Przeprowadzenie nadzorów branżowych dotyczących realizacji projektów współfinansowanych w ramach RPO WK-P w latach 2007-2013 z podziałem na części:**

**Część nr 2 - Projekt nr 4 p.t. " Przebudowa obiektów mostowych w ciągach dróg wojewódzkich”**

**1. Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 560 relacji Brodnica – Sierpc w km 0+251 w   
m. Brodnica wraz z dojazdami od km 0+035 do km 0+591.**

My niżej podpisani

......................................................................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz:

......................................................................................................................................................................

*(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców)*

**1) Składamy ofertę za cenę (łączna wszystkich nadzorów):**

cena brutto

w tym:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | NAZWA PROJEKTU | INSPEKTOR NADZORU | wartość netto | VAT 23% | wartość brutto |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1 | **Projekt nr 4 p.t. " Projekt nr 4 pt. ” Przebudowa obiektów mostowych w ciągach dróg wojewódzkich”** |  |  |  |  |
| Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 560 relacji Brodnica – Sierpc w km 0+251 w m. Brodnica wraz z dojazdami od km 0+035 do km 0+591 | **Branża wod-kan** |  |  |  |
| **Branża teletechniczna** |  |  |  |
| **RAZEM**  (Powstałą cenę brutto wpisać w pkt. 1 Formularza oferty) | | | | |  |

**2) Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie:** od dnia zawarcia umowy do:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | **Projekt nr 4 p.t.” Przebudowa obiektów mostowych w ciągach dróg wojewódzkich”**  Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 560 relacji Brodnica – Sierpc w km 0+251 w m. Brodnica wraz z dojazdami od km 0+035 do km 0+591 | **Sierpień 2014r do 31 lipca 2015r** |

## Ustala się, że nadzór branżowy sprawowany będzie przez czas realizacji robót budowlanych oraz w okresie gwarancji i okresie pogwarancyjnym. Okres gwarancji dla robót budowlanych wynosi 5 lat od daty odbioru końcowego wykonanych robót budowlanych na zadaniu.

**3) Warunki płatności 30 dni od daty przyjęcia faktury przez Zamawiającego.**

**4) W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do realizacji zamówienia.**

Załącznikami do niniejszej oferty są:

a) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

b)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*......................................................................*

(czytelny podpis lub podpis z pieczątką imienną osoby upoważnionej/

osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dn. \_\_\_\_\_\_\_



**Załącznik nr 3**

Nazwa wykonawcy …................................................................................

Adres wykonawcy …................................................................................

**Dotyczy zapytania ofertowego na: Przeprowadzenie nadzorów branżowych dotyczących realizacji projektów współfinansowanych w ramach RPO WK-P w latach 2007-2013 z podziałem na części:**

**Część nr 1- Projekt nr 2 p.t. "Budowa rond w ciągach dróg wojewódzkich".**

# Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacją o ich kwalifikacjach, doświadczeniu i wykształceniu niezbędnych do wykonania zamówienia

**Dotyczy części nr 1**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwisko i imię** | **Stanowisko/funkcja**  **w przedmiotowym zamówieniu** | **Kwalifikacje**  /uprawnienia/ | **Doświadczenie zawodowe** |
| **Wykształcenie** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
|  | Inspektor nadzoru  branża wod-kan. |  | - doświadczenie osiągnięte na co najmniej 1 zadaniu inwestycyjnym drogowym, wodno – kanalizacyjnym na stanowisku inspektora nadzoru/kierownika robót o wartości robót wodno – kanalizacyjnych co najmniej 300 000 zł brutto. |
|  |
|  | Inspektor nadzoru  branża teletechniczna |  | - doświadczenie osiągnięte na co najmniej 1 zadaniu inwestycyjnym drogowym na stanowisku inspektora nadzoru/kierownika robót o wartości robót telekomunikacyjnych co najmniej 7 000 zł brutto. |
|  |
|  | Inspektor nadzoru  branża elektryczna |  | - doświadczenie osiągnięte na co najmniej 1 zadaniu inwestycyjnym drogowym na stanowisku inspektora nadzoru/kierownika robót o wartości robót elektrycznych co najmniej 500 000 zł brutto. |
|  |
|  | Inspektor nadzoru  branża gazowa |  | - doświadczenie osiągnięte na co najmniej 1 zadaniu inwestycyjnym drogowym na stanowisku inspektora nadzoru/kierownika robót o wartości robót gazowych co najmniej 150 000 zł brutto. |
|  |

*..................................................................................*

(czytelny podpis lub podpis z pieczątką imienną osoby upoważnionej/

osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dn. \_\_\_\_\_\_\_



**Załącznik nr 4**

Nazwa wykonawcy …................................................................................

Adres wykonawcy …................................................................................

**Dotyczy zapytania ofertowego na: Przeprowadzenie nadzorów branżowych dotyczących realizacji projektów współfinansowanych w ramach RPO WK-P w latach 2007-2013 z podziałem na części:**

**Część nr 2 - Projekt nr 4 p.t. ” Przebudowa obiektów mostowych w ciągach dróg wojewódzkich”**

**Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 560 relacji Brodnica – Sierpc w km 0+251 w m. Brodnica wraz z dojazdami od km 0+035 do km 0+591**

# Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacją o ich kwalifikacjach, doświadczeniu i wykształceniu niezbędnych do wykonania zamówienia

**Dotyczy części nr 2**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwisko i imię** | **Stanowisko/funkcja**  **w przedmiotowym zamówieniu** | **Kwalifikacje**  /uprawnienia/ | **Doświadczenie zawodowe** |
| **Wykształcenie** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
|  | Inspektor nadzoru  branża wod-kan. |  | - doświadczenie osiągnięte na co najmniej 1 zadaniu inwestycyjnym drogowym, wodno – kanalizacyjnym lub mostowym na stanowisku inspektora nadzoru/kierownika robót o wartości robót wodno – kanalizacyjnych co najmniej  300 000 zł brutto. |
|  |
|  | Inspektor nadzoru  branża teletechniczna. |  | - doświadczenie osiągnięte na co najmniej 1 zadaniu inwestycyjnym drogowym lub mostowym na stanowisku inspektora nadzoru/kierownika robót o wartości robót wodno – kanalizacyjnych co najmniej  200 000 zł brutto. |
|  |

*..................................................................................*

(czytelny podpis lub podpis z pieczątką imienną osoby upoważnionej/

osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dn. \_\_\_\_\_\_



**Załącznik nr 5**

Nazwa wykonawcy …................................................................................

Adres wykonawcy …................................................................................

**Dotyczy zapytania ofertowego na: Przeprowadzenie nadzorów branżowych dotyczących realizacji projektów współfinansowanych w ramach RPO WK-P w latach 2007-2013 z podziałem na części:**

**Część nr 1- Projekt nr 2 p.t. "Budowa rond w ciągach dróg wojewódzkich".**

**Część nr 2 - Projekt nr 4 p.t.” Przebudowa obiektów mostowych w ciągach dróg wojewódzkich”**

**Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 560 relacji Brodnica – Sierpc w km 0+251 w m. Brodnica wraz z dojazdami od km 0+035 do km 0+591**

# **OŚWIADCZENIE WYKONAWCY**

# **w sprawie uprawnień pracowników przewidzianych do wykonania zamówienia**

**dotyczy części nr 1**

Działając w imieniu:

................................................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………

/ *nazwa Wykonawcy /*

będąc należycie upoważnionym do jego reprezentowania oświadczam, że: **osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia – wymienione w załączniku nr 3 do SIWZ – posiadają wymagane uprawnienia.**

*..................................................................................*

(czytelny podpis lub podpis z pieczątką imienną osoby upoważnionej/

osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dn. \_\_\_\_\_\_\_

**

**Załącznik nr 6**

Nazwa wykonawcy …................................................................................

Adres wykonawcy …................................................................................

**Dotyczy zapytania ofertowego na: Przeprowadzenie nadzorów branżowych dotyczących realizacji projektów współfinansowanych w ramach RPO WK-P w latach 2007-2013 z podziałem na części:**

**Część nr 1- Projekt nr 2 p.t. "Budowa rond w ciągach dróg wojewódzkich".**

**Część nr 2 - Projekt nr 4 p.t. "Przebudowa obiektów mostowych w ciągach dróg wojewódzkich”**

**Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 560 relacji Brodnica – Sierpc w km 0+251 w   
m. Brodnica wraz z dojazdami od km 0+035 do km 0+591**

# **OŚWIADCZENIE WYKONAWCY**

# **w sprawie uprawnień pracowników przewidzianych do wykonania zamówienia**

**dotyczy części nr 2**

Działając w imieniu:

................................................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………

/ *nazwa Wykonawcy /*

będąc należycie upoważnionym do jego reprezentowania oświadczam, że: **osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia – wymienione w załączniku nr 4 do SIWZ – posiadają wymagane uprawnienia.**

*..................................................................................*

(czytelny podpis lub podpis z pieczątką imienną osoby upoważnionej/

osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dn. \_\_\_\_\_\_\_

**

*Projekt współfinansowany z EFRR Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013, oś priorytetowa I – Rozwój Infrastruktury Technicznej, działanie 1.1 – Infrastruktura Drogowa.*

## Wzór umowy dla części nr 1

**UMOWA Nr ZDW N4.362…….2014**

**z dnia …………...2014r.**

zawarta pomiędzy:

**Zarządem Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, ul. Fordońska 6, 85-085 Bydgoszcz**

NIP: 554-22-19-944 REGON 092364160

zwanym dalej „Zamawiającym” w imieniu którego działają:

**Mirosław Kielnik - Dyrektor**

**Justyna Herzberg - Główny Księgowy**

a

……………………………………………

zwanym dalej „Wykonawcą” w imieniu którego działa:

………………………………………………………

zwanymi dalej „Stronami”

**Niniejsza umowa jest wynikiem wyboru przez Zamawiającego oferty w prowadzonym postępowaniu w trybie zapytania ofertowego poniżej kwoty 30 000 euro zgodnie z art. 4 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych**

**§ 1**

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania:

**Przeprowadzenie nadzorów branżowych dotyczących realizacji projektów współfinansowanych w ramach RPO WK-P w latach 2007-2013 z podziałem na części:**

**Część nr 1- Projekt nr 2 p.t. "Budowa rond w ciągach dróg wojewódzkich".**

zgodnie z:

- obowiązującymi przepisami, a w szczególności z ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2013 poz. 1409 – z późniejszymi zmianami), przepisami wykonawczymi do niej, pozwoleniem na budowę oraz projektami budowlanymi i wykonawczymi.

- zapytaniem ofertowym,

- ofertą złożoną w dniu ……………..2014r,

- harmonogramem rzeczowo – finansowym robót budowlanych nad którymi prowadzony jest nadzór inwestorski branżowy. Harmonogram rzeczowo – finansowy zostanie dostarczony Wykonawcy przez Zamawiającego po zawarciu umowy na wykonanie robót budowlanych.

**§ 2**

1. Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług związanych ze sprawowaniem **nadzoru inwestorskiego** w branżach:

a) Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 534 poprzez rozbudowę skrzyżowania ul. Kętrzyńskiego z ul. 11 listopada w Wąbrzeźnie w km 34+225 na rondo, wykonanie odwodnienia i oświetlenia

* wodno – kanalizacyjnej,
* elektrycznej,
* gazowej

b) Przebudowa drogi wraz z odtworzeniem kanalizacji deszczowej drogi wojewódzkiej 266 w miejscowości Sędzin na odcinku od km 28+950 do km 29+490, dł.0,540 km

* wodno – kanalizacyjnej,

c) Budowa obejścia miasta Nakła nad Notecią na kierunku Pd-Pn w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 Rogoźno-Tuchola, część III -rondo ul. Poznańska"

* wodno – kanalizacyjnej,
* elektrycznej,
* gazowej,
* teletechnicznej

**§ 3**

1. Wykonawca ustanawia Inspektorów Nadzoru inwestorskiego w osobach:

- …………………………..… posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności odpowiedniej dla branży wodno-kanalizacyjnej,

- …………………………….. posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności odpowiedniej dla branży elektrycznej,

- ……………………………. posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności odpowiedniej dla branży telekomunikacyjnej;

- ……………………………. posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności odpowiedniej dla branży gazowej;

- ……………………………. posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności odpowiedniej dla branżyteletechnicznej;

Uprawniony inspektor nadzoru musi posiadać aktualne zaświadczenia o przynależności do odpowiedniej branżowej izby samorządu zawodowego.

Uprawniony inspektor nadzoru stanowić będzie Zespół osób pełniących nadzór nad inwestycją – pod przewodnictwem Zamawiającego tj. Inspektora Nadzoru branży drogowej Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy wskazanych w ust. 2 niniejszej umowy.

2. Zamawiający ustanawia Inspektorów Nadzoru inwestorskiego branży drogowej na poszczególnych zadaniach w osobach:

a) Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 534 poprzez rozbudowę skrzyżowania ul. Kętrzyńskiego z ul. 11 listopada w Wąbrzeźnie w km 34+225 na rondo, wykonanie odwodnienia i oświetlenia

- Andrzej Cieślik, tel. 609 510 487

b) Przebudowa drogi wraz z odtworzeniem kanalizacji deszczowej drogi wojewódzkiej 266 w miejscowości Sędzin na odcinku od km 28+950 do km 29+490, dł.0,540km

- Marian Piątek, tel. 661 021 167

c) Budowa obejścia miasta Nakła nad Notecią na kierunku Pd-Pn w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 Rogoźno Tuchola, część III -rondo ul. Poznańska

- Adam Ciechanowski, tel. 666 849 012

**§ 4**

Zamawiający wymaga wykonania zamówienia w terminie: od dnia zawarcia umowy do:

|  |  |
| --- | --- |
| **Projekt nr 2 pt."Budowa rond w ciągach dróg wojewódzkich":**  1. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 534 poprzez rozbudowę skrzyżowania ul. Kętrzyńskiego z ul. 11 listopada w Wąbrzeźnie w km 34+225 na rondo, wykonanie odwodnienia i oświetlenia | **do kwietnia 2015r** |
| 2. Przebudowa drogi wraz z odtworzeniem kanalizacji deszczowej drogi wojewódzkiej 266 w miejscowości Sędzin na odcinku od km 28+950 do km 29+490, dł.0,540km | **do listopada 2014r** |
| 3. Budowa obejścia miasta Nakła nad Notecią na kierunku Pd-Pn w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 Rogoźno-Tuchola, część III -rondo ul. Poznańska" | **do czerwca 2015r** |

## Ustala się, że nadzór branżowy sprawowany będzie przez czas realizacji robót budowlanych oraz w okresie gwarancji i okresie pogwarancyjnym. Okres gwarancji dla robót budowlanych wynosi 5 lat od daty odbioru końcowego wykonanych robót budowlanych na poszczególnych zadaniach.

**§ 5**

1. Do obowiązków inspektorów nadzoru inwestorskiego branż – wod.-kan., elektrycznej, teletechnicznej i gazowej należą:

* Pełnienie czynności inspektora nadzoru zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2013 poz. 1409 – z późniejszymi zmianami), przepisami wykonawczymi do niej, pozwoleniem na budowę oraz projektami budowlanymi i wykonawczymi.
* Sprawdzanie prawidłowości zakresu rzeczowego wykonanych robót i jego zgodności z umową zawartą pomiędzy inwestorem, a wykonawcą robót;
* Sprawdzanie wykazów robót wykonanych częściowo, pod względem rzeczowym i finansowym;
* Sporządzanie raportów miesięcznych z działalności obejmującej prowadzenie nadzoru i przekazanie go do Zamawiającego na koniec każdego miesiąca;
* Współpraca z Zamawiającym w zakresie administrowania projektu: przekazywanie informacji o stanie zaawansowania robót pod względem finansowym i rzeczowym, informacji o zagrożeniach, konfliktach na budowie itp.;
* Udział w naradach koordynacyjnych (Rada Budowy – raz w miesiącu) organizowanych przez Wykonawcę robót lub Zamawiającego, sporządzenie notatki z narady oraz dopilnowanie realizacji ustaleń i decyzji podjętych na Radzie Budowy;
* Sporządzanie bieżącej dokumentacji fotograficznej w trakcie prowadzenia robót, na każdym etapie robót, opatrzonej data i opisem, która będzie dołączana do raportów miesięcznych;
* Uzyskiwanie od projektanta wyjaśnień wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań;
* Wyjaśnienie skarg i spraw społecznych związanych z realizacją inwestycji w terminie 7 dni kalendarzowych od przekazanie skargi lub sprawy przez Zamawiającego;
* Inspektor Nadzoru zobowiązany jest do ciągłej kontroli w czasie trwania robót (nie dotyczy przestojów);
* Dokonywanie wpisów w dzienniku budowy;
* Sprawdzenie operatu kolaudacyjnego, uczestniczenie w odbiorze końcowym;
* Sporządzenie raportu końcowego (zatwierdzonego przez Zamawiającego – Inspektora branży Drogowej).

**Osoby wskazane w § 3 ust. 2 niniejszej umowy będą informowały Wykonawcę (telefonicznie lub fax-em) w terminie 3 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem realizacji robót branżowych.**

**§ 6**

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać powierzone czynności sumiennie i fachowo.

2. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać bieżących instrukcji i wskazówek, oraz informować Zamawiającego o wszystkich istotnych sprawach a zwłaszcza o dostrzeżonych uchybieniach w realizacji robót.

3. Strony zobowiązują się do wzajemnego i niezwłocznego powiadamiania się na piśmie o zaistniałych przeszkodach w wypełnianiu wzajemnych zobowiązań w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.

**§ 7**

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia jest **ryczałtowe** (wg art.632 kodeksu cywilnego).

2. Zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawcy, która stanowi integralną część niniejszej umowy – łączna wartość wynagrodzenia Wykonawcy wynosi:

**………………………………… zł brutto**

w tym:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | NAZWA PROJEKTU | INSPEKTOR NADZORU | wartość netto | VAT 23% | wartość brutto |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | **Projekt nr 2 pt."Budowa rond w ciągach dróg wojewódzkich":** |  |  |  |  |
| 1. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 534 poprzez rozbudowę skrzyżowania ul. Kętrzyńskiego z ul. 11 listopada w Wąbrzeźnie w km 34+225 na rondo, wykonanie odwodnienia i oświetlenia | **Branża wod-kan** |  |  |  |
| **Branża elektryczna** |  |  |  |
| **Branża gazowa** |  |  |  |
| 2. Przebudowa drogi wraz z odtworzeniem kanalizacji deszczowej drogi wojewódzkiej 266 w miejscowości Sędzin na odcinku od km 28+950 do km 29+490, dł.0,540km | **Branża wod-kan** |  |  |  |
| 3. Budowa obejścia miasta Nakła nad Notecią na kierunku Pd-Pn w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 Rogoźno-Tuchola, część III -rondo ul. Poznańska" | **Branża wod-kan** |  |  |  |
| **Branża elektryczna** |  |  |  |
| **Branża teletechniczna** |  |  |  |
| **Branża gazowa** |  |  |  |
| **RAZEM** | | | | |  |

3. Wynagrodzenie uwzględnia wszystkie koszty jakie Wykonawca ponosi z tytułu realizacji przedmiotu umowy, także koszty dojazdów na wskazane przez Zamawiającego miejsce.

Wykonawcy nie należy się dodatkowe wynagrodzenie za zmianę terminu zakończenia zadania, w związku ze zmianą terminu realizacji robót.

4. Płatności:

Wynagrodzenie dla poszczególnych inspektorów branżowych płatne będzie fakturami częściowymi po wywiązaniu się ze wszystkich obowiązków określonych w § 5 niniejszej umowy

Faktura częściowa może być wystawiona tylko w okresie fakturowania częściowego robót.

5. Zamawiający dokona zapłaty faktury VAT w terminie 30 dni licząc od daty jej doręczenia i przyjęcia przez Zamawiającego.   
Za datę zapłaty uważać się będzie datę polecenia przelewu pieniędzy na rachunek Wykonawcy. tj. ……………………………………. Bank, oddział, nr konta ………………………………

**§ 8**

1. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 2

2. Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia kary umownej Zamawiającemu z tytułu nie wykonania swoich obowiązków wymienionych w § 5 powodujących opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust.2 za każdy dzień opóźnienia.

3. Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia kary umownej Zamawiającemu za niedopełnienie obowiązków Inspektora w wyniku, którego zadanie inwestycyjne pod nazwą **"Budowa rond w ciągach dróg wojewódzkich"** zostanie wykonane niezgodnie z projektem budowlano - wykonawczym, co może skutkować m.in. nieudzieleniem pozwolenia na użytkowanie, obniżeniem standardu wykonania, w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 2.

4. W wypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 2

5. Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w następujących wypadkach:

a) jeżeli Wykonawca nie podjął się wykonania obowiązków wynikających z niniejszej umowy lub przerwał ich wykonanie, zaś przerwa ta trwała dłużej niż 6 dni kalendarzowych;

b) jeżeli Wykonawca wykonuje swe obowiązki w sposób nienależyty i pomimo pisemnego wezwania przez Zamawiającego lub osobę przez niego upoważnioną wskazaną w § 8 umowy nie nastąpiła poprawa w wykonywaniu tych obowiązków;

6. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość otrzymanych kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

**§ 9**

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony dotyczących w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:

**KATALOG ZMIAN**

1. Zmiana terminu realizacji zamówienia w przypadku:

1. Zmiany terminu zakończenia realizacji robót budowlanych nad którymi prowadzone są nadzory branżowe,
2. w przypadku wprowadzenia dodatkowych wymagań dla inwestycji współfinansowanych z funduszy UE.

2. Powierzenie obowiązków osobom innym niż wymienione w §3 ust. 1wyłącznie za zgodą i akceptacją Zamawiającego, pod warunkiem że będą one spełniać wszystkiewymogi dotyczące doświadczenia i kwalifikacji zgodnie z zapytaniem ofertowym.

3. Zmiany prowadzące do likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy.

4. Zmiany wynagrodzenia w przypadku:

a) zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług (VAT);

5. Zmianie uległy przepisy prawne istotne dla realizacji zamówienia;

Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę.   
Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

**§ 10**

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się ogólnie obowiązujące przepisy , w szczególności przepisy kodeksu cywilnego.

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności w drodze podpisanego przez strony aneksu.

3. Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy   
dla siedziby Zamawiającego.

**§ 11**

Wykonawca nie może dokonać przeniesienia swoich wierzytelności wobec Zamawiającego na osoby lub podmioty trzecie bez uprzedniej zgody Zamawiającego. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie będzie ważna i stanowić będzie istotne naruszenie postanowień umowy.

**§ 12**

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

**ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA**

**

*Projekt współfinansowany z EFRR Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013, oś priorytetowa I – Rozwój Infrastruktury Technicznej, działanie 1.1 – Infrastruktura Drogowa.*

## Wzór umowy dla części nr 2

**UMOWA Nr ZDW N4.362…….2014**

**z dnia …………...2014r.**

zawarta pomiędzy:

**Zarządem Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, ul. Fordońska 6, 85-085 Bydgoszcz**

NIP: 554-22-19-944 REGON 092364160

zwanym dalej „Zamawiającym” w imieniu którego działają:

**Mirosław Kielnik - Dyrektor**

**Justyna Herzberg - Główny Księgowy**

a

……………………………………………

zwanym dalej „Wykonawcą” w imieniu którego działa:

………………………………………………………

zwanymi dalej „Stronami”

**Niniejsza umowa jest wynikiem wyboru przez Zamawiającego oferty w prowadzonym postępowaniu w trybie zapytania ofertowego poniżej kwoty 30 000 euro zgodnie z art. 4 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych**

**§ 1**

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania:

**Przeprowadzenie nadzorów branżowych dotyczących realizacji projektów współfinansowanych w ramach RPO WK-P w latach 2007-2013 z podziałem na części:**

**Część nr 2 - Projekt nr 4 p.t. Przebudowa obiektów mostowych w ciągach dróg wojewódzkich”**

**Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 560 relacji Brodnica – Sierpc w km 0+251 w m. Brodnica wraz z dojazdami od km 0+035 do km 0+591**

zgodnie z:

- obowiązującymi przepisami, a w szczególności z ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2013 poz. 1409 – z późniejszymi zmianami), przepisami wykonawczymi do niej, pozwoleniem na budowę oraz projektami budowlanymi i wykonawczymi.

- zapytaniem ofertowym,

- ofertą złożoną w dniu ……………..2014r,

- harmonogramem rzeczowo – finansowym robót budowlanych nad którymi prowadzony jest nadzór inwestorski branżowy. Harmonogram rzeczowo – finansowy zostanie dostarczony Wykonawcy przez Zamawiającego po zawarciu umowy na wykonanie robót budowlanych.

**§ 2**

1. Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług związanych ze sprawowaniem **nadzoru inwestorskiego** w branży:

a) Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 560 relacji Brodnica – Sierpc w km 0+251 w m. Brodnica wraz z dojazdami od km 0+035 do km 0+591

* wodno – kanalizacyjnej,
* teletechnicznej

**§ 3**

1. Wykonawca ustanawia Inspektora Nadzoru inwestorskiego w osobie:

- …………………………..… posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności odpowiedniej dla branży wodno-kanalizacyjnej,

- ……………………………. posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności odpowiedniej dla branży teletechnicznej;

Uprawniony inspektor nadzoru musi posiadać aktualne zaświadczenia o przynależności do odpowiedniej branżowej izby samorządu zawodowego.

Uprawniony inspektor nadzoru stanowić będzie Zespół osób pełniących nadzór nad inwestycją – pod przewodnictwem Zamawiającego tj. Inspektora Nadzoru branży mostowej Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy wskazanych w ust. 2 niniejszej umowy.

2. Zamawiający ustanawia Inspektora Nadzoru inwestorskiego branży mostowej w osobie:

- Józef Gackowski tel. 666 307 182.

**§ 4**

Zamawiający wymaga wykonania zamówienia w terminie: od dnia zawarcia umowy do **31 lipca 2015r.**

## Ustala się, że nadzór branżowy sprawowany będzie przez czas realizacji robót budowlanych oraz w okresie gwarancji i okresie pogwarancyjnym. Okres gwarancji dla robót budowlanych wynosi 5 lat od daty odbioru końcowego wykonanych robót budowlanych.

**§ 5**

1. Do obowiązków inspektorów nadzoru inwestorskiego branż – wod.-kan., teletechnicznej należą:

* Pełnienie czynności inspektora nadzoru zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2013 poz. 1409 – z późniejszymi zmianami), przepisami wykonawczymi do niej, pozwoleniem na budowę oraz projektami budowlanymi i wykonawczymi.
* Sprawdzanie prawidłowości zakresu rzeczowego wykonanych robót i jego zgodności z umową zawartą pomiędzy inwestorem, a wykonawcą robót;
* Sprawdzanie wykazów robót wykonanych częściowo, pod względem rzeczowym i finansowym;
* Sporządzanie raportów miesięcznych z działalności obejmującej prowadzenie nadzoru i przekazanie go do Zamawiającego na koniec każdego miesiąca;
* Współpraca z Zamawiającym w zakresie administrowania projektu: przekazywanie informacji o stanie zaawansowania robót pod względem finansowym i rzeczowym, informacji o zagrożeniach, konfliktach na budowie itp.;
* Udział w naradach koordynacyjnych (Rada Budowy – raz w miesiącu) organizowanych przez Wykonawcę robót lub Zamawiającego, sporządzenie notatki z narady oraz dopilnowanie realizacji ustaleń i decyzji podjętych na Radzie Budowy;
* Sporządzanie bieżącej dokumentacji fotograficznej w trakcie prowadzenia robót, na każdym etapie robót, opatrzonej data i opisem, która będzie dołączana do raportów miesięcznych;
* Uzyskiwanie od projektanta wyjaśnień wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań;
* Wyjaśnienie skarg i spraw społecznych związanych z realizacją inwestycji w terminie 7 dni kalendarzowych od przekazanie skargi lub sprawy przez Zamawiającego;
* Inspektor Nadzoru zobowiązany jest do ciągłej kontroli w czasie trwania robót (nie dotyczy przestojów);
* Dokonywanie wpisów w dzienniku budowy;
* Sprawdzenie operatu kolaudacyjnego, uczestniczenie w odbiorze końcowym;
* Sporządzenie raportu końcowego (zatwierdzonego przez Zamawiającego – Inspektora branży Drogowej).

**Osoba wskazana w § 3 ust. 2 niniejszej umowy będzie informowała Wykonawcę (telefonicznie lub fax-em) w terminie 3 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem realizacji robót branżowych.**

**§ 6**

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać powierzone czynności sumiennie i fachowo.

2. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać bieżących instrukcji i wskazówek, oraz informować Zamawiającego o wszystkich istotnych sprawach a zwłaszcza o dostrzeżonych uchybieniach w realizacji robót.

3. Strony zobowiązują się do wzajemnego i niezwłocznego powiadamiania się na piśmie o zaistniałych przeszkodach w wypełnianiu wzajemnych zobowiązań w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.

**§ 7**

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia jest **ryczałtowe** (wg art.632 kodeksu cywilnego).

2. Zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawcy, która stanowi integralną część niniejszej umowy – łączna wartość wynagrodzenia Wykonawcy wynosi:

**……………………… zł brutto**

W tym:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | NAZWA PROJEKTU | INSPEKTOR NADZORU | wartość netto | VAT 23% | wartość brutto |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | **Projekt nr 4 pt." Przebudowa obiektów mostowych w ciągach dróg wojewódzkich”** |  |  |  |  |
| Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 560 relacji Brodnica – Sierpc w km 0+251 w m. Brodnica wraz z dojazdami od km 0+035 do km 0+591 | **Branża wod-kan** |  |  |  |
| **Branża teletechniczna** |  |  |  |
| **RAZEM** | | | | |  |

3. Wynagrodzenie uwzględnia wszystkie koszty jakie Wykonawca ponosi z tytułu realizacji przedmiotu umowy, także koszty dojazdów na wskazane przez Zamawiającego miejsce.

Wykonawcy nie należy się dodatkowe wynagrodzenie za zmianę terminu zakończenia zadania, w związku ze zmianą terminu realizacji robót.

4. Płatności:

Wynagrodzenie dla inspektora branży wodno - kanalizacyjnej płatne będzie fakturami częściowymi po wywiązaniu się ze wszystkich obowiązków określonych w § 5 niniejszej umowy

Faktura częściowa może być wystawiona tylko w okresie fakturowania częściowego robót.

5. Zamawiający dokona zapłaty faktury VAT w terminie 30 dni licząc od daty jej doręczenia i przyjęcia przez Zamawiającego.   
Za datę zapłaty uważać się będzie datę polecenia przelewu pieniędzy na rachunek Wykonawcy. tj. ……………………………………. Bank, oddział, nr konta ………………………………

**§ 8**

1. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 2

2. Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia kary umownej Zamawiającemu z tytułu nie wykonania swoich obowiązków wymienionych w § 5 powodujących opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust.2 za każdy dzień opóźnienia.

3. Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia kary umownej Zamawiającemu za niedopełnienie obowiązków Inspektora w wyniku, którego zadanie inwestycyjne pod nazwą **" Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 560 relacji Brodnica – Sierpc w km 0+251 w m. Brodnica wraz z dojazdami od km 0+035 do km 0+591"** zostanie wykonane niezgodnie z projektem budowlano - wykonawczym, co może skutkować m.in. nieudzieleniem pozwolenia na użytkowanie, obniżeniem standardu wykonania, w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 2.

4. W wypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 2

5. Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w następujących wypadkach:

a) jeżeli Wykonawca nie podjął się wykonania obowiązków wynikających z niniejszej umowy lub przerwał ich wykonanie, zaś przerwa ta trwała dłużej niż 6 dni kalendarzowych;

b) jeżeli Wykonawca wykonuje swe obowiązki w sposób nienależyty i pomimo pisemnego wezwania przez Zamawiającego lub osobę przez niego upoważnioną wskazaną w § 8 umowy nie nastąpiła poprawa w wykonywaniu tych obowiązków;

6. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość otrzymanych kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

**§ 9**

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony dotyczących w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:

**KATALOG ZMIAN**

1. Zmiana terminu realizacji zamówienia w przypadku:

a) Zmiany terminu zakończenia realizacji robót budowlanych nad którymi prowadzone są nadzory branżowe,

b) w przypadku wprowadzenia dodatkowych wymagań dla inwestycji współfinansowanych z funduszy UE.

2. Powierzenie obowiązków osobom innym niż wymienione w §3 ust. 1wyłącznie za zgodą i akceptacją Zamawiającego, pod warunkiem że będą one spełniać wszystkiewymogi dotyczące doświadczenia i kwalifikacji zgodnie z zapytaniem ofertowym.

3. Zmiany prowadzące do likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy.

4. Zmiany wynagrodzenia w przypadku:

a) zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług (VAT);

5. Zmianie uległy przepisy prawne istotne dla realizacji zamówienia;

Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę.   
Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

**§ 10**

1.W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się ogólnie obowiązujące przepisy , w szczególności przepisy kodeksu cywilnego.

2.Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności w drodze podpisanego przez strony aneksu.

3.Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy   
dla siedziby Zamawiającego.

**§ 11**

Wykonawca nie może dokonać przeniesienia swoich wierzytelności wobec Zamawiającego na osoby lub podmioty trzecie bez uprzedniej zgody Zamawiającego. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie będzie ważna i stanowić będzie istotne naruszenie postanowień umowy.

**§ 12**

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

**ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA**